REPÚBLICA DE EL SALVADOR COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA) DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA LICITACIÓN ABIERTA CEPA LA-20/2025 “DISEÑO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ” FONDOS PROPIOS SAN SALVADOR, OCTUBRE DE 2025

CONTENIDO

SECCIÓN I. INVITACIÓN	2

SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES	4

SECCIÓN III. CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN	10

A.	ASPECTOS GENERALES	10

B.	Hoja de Datos de la Oferta	17

C.	CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	24

D.	Adjudicación	29

E.	Notificación, Recurso de Revisión y Formalización de Contrato	30

F.	VIGENCIA DEL CONTRATO,  LUGAR Y PLAZO CONTRACTUAL Y SANCIONES.	36

G.	FORMA DE PAGO.	37

H.	Rechazo de ofertas.	40

SECCIÓN IV. TERMINOS DE REFERENCIA	41

SECCIÓN V. FORMULARIOS y ANEXOS	70

F1. Formulario de Identificación del Ofertante	70

F2. Declaración Jurada Beneficiario Final	71

F3 .  Formulario Declaración Jurada  (Ofertante)	72

F3. Formulario de Declaración Jurada (Ofertante)	74

F4. Formulario Carta Compromiso	76

F5. Estructura Organizativa Mínima para el Proyecto	77

F6. Formulario de Documento de Referencia (Experiencia del Ofertante)	78

F6A. Formulario de Documento de Referencia (Experiencia Personal Técnico)	79

F7. Carta Oferta Económica	80

F8.Formulario de Declaración Jurada (Adjudicado)	81

F9. Formulario de Garantía de Cumplimiento Contractual	83

F10.  Formulario Solicitud de Devolución de Garantías Presentadas en la UCP	84

F11. Formulario de Garantía Inversión de Anticipo	85

F12. Formulario Garantía de Buena Calidad	86

F13. “Solicitud y Plan de Inversión de Anticipo”	87

F14. Declaración de Cuenta Bancaria Para Pago Electrónico	88

F15. Requerimientos a Presentar Sobre Facturación Electrónica	89

F16. Recibo Simple	90

F.17 MODELO GENERAL DE CONTRATO	91

F18  INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS U ORDEN DE COMPRA	93

Anexo 1 “Instrucciones Generales de Obligatorio Cumplimiento Emitidos por CEPA”	94

ANEXO 2 DOCUMENTACION LEGAL DEL OFERTANTE	110

ANEXO 3 DOCUMENTACION LEGAL PARA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL	113

ANEXO 4 POLITICA ANTISOBORNO-CEPA	116

ANEXO 5 CRITERIOS DE GESTION BIM (Building Information Modeling)ANEXO EIR	118

# SECCIÓN I. INVITACIÓN

LICITACIÓN ABIERTA CEPA LA-20/2025

“DISEÑO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”

San Salvador, octubre de 2025

Estimados Señores:

Por la presente, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), a través de la Unidad de Compras Públicas (UCP), le invita a presentar Oferta para la siguiente adquisición:

Descripción General:

Diseñar una infraestructura destinada a la operación de la unidad de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, (AIES SOARG), con capacidad para albergar personal operativo, unidades vehiculares especializadas, áreas de capacitación, dormitorios, zonas administrativas y técnicas, además de obras complementarias para el rápido despliegue de los equipos de emergencia.

Método de contratación: El método de contratación utilizado en la presente invitación corresponde a Licitación Abierta.

Oferentes elegibles:

  - Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitación.

  - Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal establecida en el Artículo 24 de la Ley de Compras Públicas y que no se encuentren impedidos de conformidad con el Art. 25 y no incurran en las prohibiciones del Art. 26 del mismo cuerpo normativo.

  - Cada ofertante tiene que estar debidamente inscrito en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES)

  - El ofertante deberá estar inscrito en COMPRASAL, en el proceso de compra de Licitación Abierta CEPA LA-20/2025 “Diseño para el proyecto: construcción de edificio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”

VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA

Se programan dos visitas técnicas, debiendo asistir obligatoriamente al menos a una visita.

Los participantes que asistan, deberán llevar equipo de seguridad industrial (chaleco reflectivo y casco), en caso no portarlo no se le permitirá participar en la visita. Será de exclusiva responsabilidad del participante cumplir con la fecha, hora y equipo de protección requerido, caso contrario no se considerará para la visita técnica obligatoria.

Las visitas técnicas obligatorias, se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente detalle:

Punto de reunión: Entrada principal del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

| Visita | Fecha | Hora |
| --- | --- | --- |
| Primera visita | Lunes 13 de octubre de 2025 | 10:30 a.m. |
| Segunda visita | Lunes 13 de octubre de 2025 | 2:00 p.m. |

En caso de no poder asistir en la fecha y horas programadas, podrán solicitar una visita técnica, teniendo como fecha límite para presentar la solicitud el 15 de octubre de 2025, al siguiente contacto de CEPA, quién indicará el lugar y hora:

| NOMBRE | N° TELEFÓNICO | CORREO ELECTRÓNICO |
| --- | --- | --- |
| Jasmin Gómez | 7070-8127 | jasmin.gomez@cepa.gob.sv |

Medios de Comunicación y Notificaciones:

Para consultas o notificaciones referentes a este proceso se podrán comunicarse con la Unidad de Compras Públicas (UCP), a través de:

Teléfono: 2537-1228/ 2537-1370

Correo electrónico: consultas.ucp@cepa.gob.sv

NOTA IMPORTANTE: Independientemente de cualquier otra dirección de correo electrónico existente en la UCP, esta es la única dirección de correo electrónico válida y autorizada que será revisada en relación a esta adquisición específica, así que las personas interesadas son las únicas responsables de asegurar que sus correos electrónicos y archivos adjuntos sobre esta contratación sean enviados completos y a tiempo a esta dirección de correo electrónico para poder ser recibidas oficialmente por la Unidad de Compras Públicas UCP. (aplica únicamente para consultas).

Esta invitación, no debe interpretarse como una intención de contratación con ningún oferente.

Sin otro particular, atentamente.

Licenciada Mayra Lissette García Villalta

Jefa de la Unidad de Compras Públicas

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

# SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

| - Normativa Aplicable | Todo lo no regulado en este Documento de Solicitud de Ofertas, se regirá por lo normado en el Tratado DR-CAFTA. (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América) |
| --- | --- |

| - Moneda | La oferta económica, las garantías y los pagos serán en Dólares de los Estados Unidos de América. |
| --- | --- |

| - Idioma | Las Ofertas deberán ser redactadas en idioma castellano. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de una traducción libre al castellano, e indicarán la posibilidad de proporcionar información complementaria, si esta es requerida por la institución contratante. La traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la Oferta; la traducción solicitada debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias; y Arts. 148, 333 y 334 del Código Procesal Civil y Mercantil y demás legislación aplicable en El Salvador, siendo válido el cumplimiento de tal requisito mediante original o copia certificada de las diligencias de traducción respectivas. |
| --- | --- |

| - Capacidad Legal para ofertar y contratar | Podrán ofertar y contratar con cualquier institución, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal para obligarse; y que no concurra en ellas las siguientes situaciones: - Haber sido condenado anteriormente mediante sentencia firme por delitos contra la hacienda pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; mientras no hayan sido habilitados en sus derechos por la comisión de esos ilícitos. - Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no esté rehabilitado. - Haberse extinguido por parte de cualquier institución de la Administración Pública, incluyendo la Dirección Nacional de Obras Municipales, mediante caducidad por causa imputable al contratista, un contrato celebrado u orden de compra durante los últimos cinco años contados a partir de la referida extinción. - Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. - Haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de acuerdo a esta Ley. - Ser persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio país, o, no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento. - Encontrarse inhabilitado en el Registro de Sanciones publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas. Las situaciones a que se refieren los literales a), b) y e) serán declaradas en sede judicial. Todas las contrataciones que se lleven a cabo en contravención a lo dispuesto en este artículo producen nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal en que se incurra. |
| --- | --- |

| - Impedidos para Contratar | Según lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley de Compras Públicas, se prohíbe que participen o sean oferentes y contratistas: - Funcionarios públicos de elección popular o de segundo grado, ya sea electos, nombrados o designados en dicho cargo, directores, titulares o miembros de consejos directivos, juntas de gobiernos o cuerpos colegiados de instituciones oficiales autónomas o miembros de juntas directivas de las sociedades donde tenga participación el Estado, así como aquellos servidores públicos que manejen fondos e información confidencial; así como las personas jurídicas en las personas indicadas en este literal, ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales, en cualquier institución de la administración pública. - Los empleados públicos tales como jefaturas, asesores, gerentes, y demás con poder de decisión o cargo de confianza, ni las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales o en las que exista cualquier vínculo de interés con dichos servidores públicos, en cualquier institución de la administración pública. - El cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los funcionarios y empleados públicos comprendidos en los literales a) y b), no podrán ofertar en ninguna institución, tampoco las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. - Los empleados o servidores públicos que ostenten cargos no comprendidos a los que se refiere el literal b), no podrán ofertar en su misma institución, ni el cónyuge o conviviente, ni las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, ni las personas jurídicas en las que ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. - Las personas naturales o jurídicas que, en relación con procesos de contratación, hayan sido sancionadas judicial, o administrativamente, o inhabilitados, o incapacitados por la extinción contractual por caducidad por cualquier institución de la administración pública, por el plazo que dure la sanción, inhabilitación o incapacidad. Asimismo, estarán impedidos para contratar con las instituciones públicas, las personas naturales o jurídicas que se encuentren en la lista de individuos o entidades asociadas o que pertenecen a organizaciones terroristas, elaboradas por una autoridad nacional o extranjera vinculante para el Estado Salvadoreño; o quien haya sido sometido a proceso o condena por cometer actos de terrorismo; lo anterior será conforme a lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. - Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por administración o propiedad, con las personas a las que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento, o que conformen posterior a la imposición de la sanción o extinción por caducidad, una persona jurídica en la cual ellos tengan la calidad de representante legal, socio, accionista o cualquier otro vínculo, esta última persona jurídica también estará impedida para ofertar y contratar con toda la administración pública. También se extiende dicho impedimento a las subcontrataciones. Las contrataciones en que se infrinja lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas serán nulas, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes. |
| --- | --- |

| - Conflicto de Intereses | La UCP exige que los Oferentes o Proveedores, eviten terminantemente cualquier conflicto con otras asignaciones o con sus propios intereses corporativos. De la misma manera tanto oferentes como entidades solicitantes, deberán apegarse de manera estricta a lo estipulado en el Art. 25 de la Ley de Compras Públicas en lo relacionado a impedimentos para contratar y ofertar. Los Oferentes y los Proveedores tienen la obligación de divulgar cualquier situación de conflicto real o potencial que afecte su capacidad de satisfacer los intereses de la institución contratante o que razonablemente pueda percibirse que tenga este efecto. La falta de declaración de estas situaciones, puede producir la descalificación del Oferente o del Proveedor, o la terminación del Contrato. |
| --- | --- |

| - Prácticas Anticompetitivas | Salvo las participaciones conjuntas, así como la presentación de ofertas alternativas por el mismo proveedor en un solo proceso a raíz de diferentes marcas u opciones acorde al objeto contractual, se prohíbe la participación en un mismo procedimiento adquisitivo de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios, grupo empresarial u otros vínculos, en atención al establecimiento de una competencia justa. Art. 26 inciso 2° de la LCP. En el caso que en el proceso de compra se observarán estas prácticas anticompetitivas las ofertas afectadas serán objeto de rechazo. En el caso de que el acto de adjudicación ya hubiera sido emitido cuando se identifique la concurrencia de esta prohibición, dicho acto podrá ser revocado conforme a lo dispuesto en el Art. 56 literal d) del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. |
| --- | --- |

| - Sanciones a Oferentes | El incumplimiento contractual habilitará a la institución contratante el inicio del procedimiento sancionatorio para la aplicación de inhabilitaciones, multas y formas de extinción contractual con sus consecuencias de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, especialmente lo dispuesto en el Capítulo II Sanciones a Particulares, Titulo X sobre Extinción de Contratos y Sanciones. |
| --- | --- |

| - Anti- sobornos | En cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, contratistas y subcontratistas, que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra y durante la ejecución de la contratación. Se hace saber que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; de igual forma en caso de haberse procedido con la fase contractual se procederá con la extinción contractual Art. 166 literal “d” de la LCP, lo que habilitará el inicio del procedimiento sancionatorio simplificado regulado en el Art. 158 de la Ley de Procedimientos Administrativos para realizar la extinción contractual. |
| --- | --- |

| - Ampliación de Convocatoria y declaratoria de desierto | En todos los procesos en lo que se hubiese recibido una sola oferta o no hubiere recibido ninguna, las instituciones podrán realizar una extensión de la convocatoria por una sola vez; esta no podrá superar el plazo originalmente otorgado. Art. 48 RLCP. En caso no se reciban ofertas, el procedimiento adquisitivo será declarado desierto; sin embargo, a petición razonada de interesados o de manera oficiosa, la institución contratante podrá efectuar una prórroga a la convocatoria y si habiendo prorrogado el plazo para recibir ofertas, no se recibieren, se declarará desierto. Art. 102 LCP. |
| --- | --- |

| - Rechazo de ofertas y declaratoria de desierto | La institución contratante, tendrá justificación para rechazar una o todas las ofertas, cuando los precios no sean razonables o son excesivamente más altos que el estimado original, o anormalmente bajos conforme al mercado, o no cumplen las especificaciones técnicas, u otros requisitos detallados en el Documento de Solicitud, en tales casos se deberá razonar en el resultado del proceso de declaratoria de desierto, sin responsabilidad para la institución contratante. Si todas las ofertas son rechazadas, la institución contratante revisará las causas que justifican el rechazo y considerará hacer revisiones a las condiciones del Documento de Solicitud, según aplicará. La institución contratante podrá realizar nuevamente convocatorias o invitaciones para el proceso en el cual fueron rechazadas todas las ofertas conforme lo anterior. Art. 101 de la LCP. |
| --- | --- |

| - Suspensión o dejar sin efecto el proceso de compra | Las causas de suspensión o dejar sin efecto el procedimiento deberán ser coherentes a lo establecido en el Art. 103 LCP, considerando los principios fundamentales que rigen la Ley, tales como transparencia, igualdad, racionalidad del gasto público etc. |
| --- | --- |

| - Impugnacio-nes | Con la finalidad de establecer un sistema de impugnación que proporcione a los oferentes y a los potenciales oferentes la capacidad de solicitar una revisión de las acciones y decisiones de contratación, se remite a los procedimientos indicados en la Ley de Compras Públicas en lo referente a los recursos de revisión y apelación. Recurso de Revisión En caso de inconformidad con el resultado del procedimiento de contratación, los oferentes podrán interponer recurso de revisión ante la máxima autoridad, dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de recibida la notificación del resultado respectivo. El proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición del recurso de revisión y la resolución del mismo. Recurso de Apelación En caso de inconformidad con el resultado del recurso de revisión; los oferentes podrán interponer recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificado el resultado respectivo. Este recurso podrá presentarse ante la máxima autoridad que dicte el acto que se impugna, quien deberá remitir al Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas en el plazo de dos días hábiles, junto al expediente respectivo. El proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición del recurso de apelación y la resolución del mismo, de conformidad al Art. 121 de la Ley de Compras Públicas. Agotamiento de la vía Administrativa La vía administrativa se entenderá agotada, con el acto que pone fin al proceso de compra respectivo o con el acto que resuelva el recurso de revisión o apelación, independientemente de que el mismo deba ser conocido por la máxima autoridad de la institución o el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas. Si de la resolución del recurso de revisión o apelación, resulta que el acto impugnado quedará firme, la institución contratante podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra por el retraso en el proceso de adquisición en virtud del fin público de la contratación administrativa, de conformidad al Art. 122 de la Ley de Compras Públicas. |
| --- | --- |

| - Revocación del Resultado del Proceso de Compra o Contrata-ción | De conformidad al Art. 103 inciso 2 LCP y Art. 56 del Reglamento de la LCP, estando en firme el resultado del procedimiento se podrá revocar por las causas siguientes: - En caso que el oferente adjudicado no comparezca a suscribir el contrato, en el plazo establecido sin causa justificada; - Si el oferente injustificadamente, retira total o parcialmente su oferta durante el tiempo de vigencia de la misma; - Cuando el contratista no presente la garantía de cumplimiento de contrato, en el plazo otorgado para tal fin sin causa justificable; - Cuando previo a la firma de contrato se determine que el adjudicado se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 24, 25, 26 y 180 de la LCP; y, - Cuando la DINAC determinaré que existen irregularidades en el proceso de compra respectivo. Una vez verificado alguno de los supuestos establecidos en los literales a, b y c, se solicitará al adjudicado que presente justificación del incumplimiento dentro del plazo de dos días hábiles, en el caso que no presentaré la justificación o que la misma no fuera razonable, se procederá a la revocación y adjudicación de la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación y se procederá con el respectivo procedimiento sancionatorio. En los casos que la justificación fuese procedente y el adjudicado no pueda continuar con la ejecución de la contratación, la institución podrá revocar la adjudicación sin responsabilidad para ninguna de las partes; además podrá adjudicar a la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación. En los casos del literal d también se podrá revocar y otorgar a la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación, siempre que fuere posible caso contrario solo se podrá revocar. Se procederá así sucesivamente, con las demás ofertas siempre que fuere posible. |
| --- | --- |

| - Compo-nentes de la obra y excepcio-nes | Las obras a construir o reparar, tendrán al menos los siguientes tres componentes: a) el diseño; b) la construcción; y c) la supervisión; estos deberán ser ejecutados por personas naturales o jurídicas diferentes para cada fase. Excepcionalmente, la autoridad competente de la institución podrá razonar mediante una resolución o acuerdo, que la obra por su naturaleza o complejidad sea diseñada y construida, diseñada y supervisada o entregada “llave en mano”, por el mismo contratista. Antes de proceder a convocar la licitación correspondiente, la resolución antes referida deberá ser conocida, por el Consejo de Ministros o el Concejo Municipal, según el caso. Art. 47 LCP. |
| --- | --- |

| - Modifica-ciones al monto contractual de la obra y ajuste de precios | En los contratos de obra cuya ejecución sea realizada de forma excepcional por el mismo contratista según lo regulado en el Art. 47 inc. 2 LCP, la modificación contractual sobre el veinte por ciento (20%) del monto del contrato será autorizada por la DINAC. En casos excepcionales, donde haya un incremento de precios significativo, por causas no imputables al contratista, tales como pandemias, conflictos u otras causas de fuerza mayor, previo a su otorgamiento la institución contratante podrá realizar solicitudes de variación o ajuste de precios a la DINAC para su autorización. Por lo anterior, se podrá realizar ajustes de precios siempre que el documento de solicitud lo indique claramente, en los mismos se deberá detallar si los precios en el procedimiento de compra serán fijos o si se realizarán ajustes de precios para reflejar cualquier cambio hacia arriba o hacia abajo, en los principales componentes del costo del contrato, tales como mano de obra, equipo, materiales y combustible. Los precios podrán ajustarse mediante el uso de una o varias fórmulas que deberán quedar establecidas en el documento de solicitud, en la formula se deberán definir los valores de referencia, cuya fuente deberá ser la misma. Todos los ajustes de precios podrán incluirse para contrataciones de obras, bienes y servicios de no consultoría que se extiendan más allá de los doce meses con la aprobación de la autoridad competente siendo responsabilidad de este último. El referido ajuste podrá ser aplicable a partir del mes trece del plazo pactado. Todo ajuste de precio tendrá que ser autorizado por la DINAC y ser documentado en el expediente del proceso y en COMPRASAL. Art. 109 LCP. |
| --- | --- |

## SECCIÓN III. CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN

## ASPECTOS GENERALES

Definiciones A continuación, se presentan las definiciones que se aplicarán en este Documento de Solicitud de Oferta:

ACTA DE RECEPCIÓN Documento de carácter oficial que hace constar, la recepción de obras, bienes y servicios por parte del Administrador del contrato u orden de compras, pudiendo ser parcial, provisional o definitiva, siendo cualquiera de estas recibidas a entera satisfacción. ADJUDICACIÓN Es el acto por el que se determina la oferta más conveniente, previa evaluación de las Ofertas presentadas, donde selecciona a la que, ajustándose sustancialmente a los requerimientos del DSO resulta tener una mejor evaluación técnica y económica, ADJUDICATARIO Persona Natural, Jurídica, Nacional o Extranjera, Participación Conjunta de Oferentes, Nacional o Extranjera, a quien se le adjudica la presente Licitación. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Responsable por parte de la CEPA, nombrado por el titular o su delegado, para verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas de la presente Solicitud de Oferta. Asimismo, tiene las responsabilidades detalladas en el Art. 162 de la LCP. En caso de que, en el proceso de ejecución contractual se llegare a designar a un Supervisor, éste no relevará al Administrador de Contrato u Orden de Compra de sus responsabilidades legalmente otorgadas. AFP Administradora de Fondos de Pensiones. APOSTILLADO La Apostilla o Apostilla de La Haya es una certificación, que permite que documentos públicos y privados tengan una certificación oficial, válida en los otros países miembros del Convenio de la Apostilla de La Haya. Certificación que habilita el uso de un documento en el extranjero. BENEFICIARIO FINAL: Conforme al artículo 28 de la LCP, cada proveedor deberá ingresar en el RUPES los datos del beneficiario final al momento de registrarse. Asimismo, los ofertantes deberán expresar en la declaración jurada o el formulario F2 del Documento de Solicitud de Oferta, donde hagan constar los datos para la realización de pago en la ejecución contractual, el beneficiario final a efecto de conocer el destino de las utilidades. BIM Es el acrónimo de Building Information Modeling, y se define como un “conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. CONTRATO Es el documento otorgado por mutuo consentimiento que contiene y rige los derechos, obligaciones y responsabilidades entre la CEPA y el Contratista. CONTRATISTA Persona Natural, Jurídica, Participación Conjunta de Oferentes (Legalizado), Nacional o Extranjera, con quien la CEPA suscriba un Contrato, derivado del presente Documento de Solicitud de Ofertas. DÍAS CALENDARIO Son todos los días del año. DÍAS HÁBILES Son los días de la semana comprendidos de lunes a viernes incluyendo ambos, en horarios de las ocho a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos; asimismo, se consideran los días que se concedan como hábiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de Junta Directiva de la CEPA, exceptuando los días feriados y festivos establecidos en el Código de Trabajo y en los reglamentos de la CEPA que, para la presente licitación, son los siguientes: - 1 y 2 de enero - Del 13 al 21 de abril (Semana Santa) - 1 de mayo - 10 de mayo - 17 de junio - Del 1 al 7 de agosto - 15 de septiembre - 2 de noviembre - Del 19 al 31 de diciembre 2025. Los días que se concedan como no hábiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de Junta Directiva de la CEPA. DINAC Dirección Nacional de Compras Públicas. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES Es la dirección proporcionada por el Ofertante en el formulario de Datos Generales de su Oferta, que se considerará oficial para aspectos de notificaciones. DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA Documento preparado por la institución contratante, que regula el presente proceso de contratación de obras, bienes o servicios de no consultoría, en el que se establece su objeto, requisitos y condiciones a cumplir. Incluyendo adendas, aclaraciones emitidas por la institución contratante. DÓLARES O US$ Dólares de los Estados Unidos de América. EIR: Documento que define los Requisitos de Intercambio de Información, y describe el desarrollo de la información y los entregables vinculados a la metodología BIM que serán solicitadas para las distintas etapas del contrato ERROR Equivocaciones contenidas en la información vertida en los documentos que conforman la oferta (documentos o muestras si hubieren), los cuales podrán ser: ortográficos, numéricos, etc. EVENTOS IMPREVISTOS Todos aquellos eventos que no es posible resistir, que causen un retraso o incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Contrato emanado del presente proceso. Sin ser limitativo ni taxativo, podrán considerarse como caso fortuito o fuerza mayor los siguientes eventos: guerra, sea ésta declarada o no, desórdenes públicos, huelgas, sabotaje, insurrección, rebelión, inundación, huracanes, terremotos, explosiones y otros desastres naturales o causados por el hombre. FOLIADO Uso de numeración correlativa en el frente de cada una de las hojas útiles que conforman la oferta, sin excepción. ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social IVA Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. LA COMISIÓN, LA CEPA O LA CONTRATANTE La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). LCP Ley de Compras Públicas. MULTA Sanción administrativa consistente en imponer un pago económico al contratista que incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, sobreprecios etc, de conformidad con lo establecido los artículos 174 y siguientes, de la LCP; y conforme al procedimiento que dispone el artículo 187 de la LCP. OFERENTE U OFERTANTE O PARTICIPANTE Cualquier entidad o persona elegible, incluyendo toda participación conjunta de oferente o persona elegible que presente una Oferta. ORDEN DE INICIO: Notificación escrita enviada al Contratista, mediante la cual la CEPA establece la fecha en que se inicia el plazo contractual. Este documento es notificado por el Administrador de Contrato. PEO Es el panel de evaluación de ofertas es el encargado de realizar las evaluaciones de las ofertas conforme a los criterios de evaluación establecidos en los documentos de solicitud, por las instituciones contratantes. PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES (PCO) Cualquier asociación de entidades o personas que forman parte del Oferente, con base al artículo 93 de la LCP. RUPES Registro Único de Proveedores del Estado. SOCIOS DE NEGOCIOS De acuerdo a la norma ISO 37001, es cualquier parte externa con la que la CEPA tiene o planea establecer algún tipo de relación comercial. SUBSANACIÓN La subsanación será sobre Documento Presentado en la oferta, considerando el principio de antiformalismo según el artículo 86 de la LCP y se entenderá como: - Reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, ya sea en parte del documento presentado o la omisión del documento completo. - Reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, en el formato de la Carta Oferta y/o en la Lista de Cantidades o Plan de Oferta, siempre que no se modifiquen los precios unitarios del Plan de Oferta. UCP Unidad de Compras Públicas UNIÓN DE PERSONAS (UDP) Con base a lo establecido en el artículo 41-A del Código Tributario, “Para efectos tributarios, se entenderá por Unión de Personas, al agrupamiento de personas organizadas que realicen los hechos generadores contenidos en las leyes tributarias, cualquiera que fuere la modalidad contractual, asociativa y denominación, tales como Asocios, Consorcios, o Contratos de Participación. El agrupamiento de personas a que se refiere el inciso anterior, deberá constar en el Acuerdo de Unión previamente celebrado mediante escritura pública, en la cual deberá nombrarse representante, debiendo presentar dicha escritura a la Administración Tributaria al momento de su inscripción. El sujeto pasivo surgido mediante el acuerdo citado, deberá anteponer a su denominación la expresión “UDP” en todos los actos que realice y en toda la documentación o escritos que tramite ante la Administración Tributaria. La Unión de Personas a que se refiere el presente artículo, estará sujeta a todas las obligaciones tributarias que le corresponden como sujeto pasivo.” Al momento de formalizar la contratación deberá presentar bajo esta modalidad y estar vigente el Acuerdo de Unión de personas UNIDAD SOLICITANTE Es la unidad o dependencia interna de la institución que requieran a la UCP la adquisición de obras, bienes, servicios y consultorías, unidades solicitantes las que dependiendo del volumen y estructura de la institución podrán agruparse para conformar unidades consolidadoras. Deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

| - Objeto | Contratación para la ejecución de los servicios de Diseño para el proyecto: Construcción del Edificio de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. |
| --- | --- |
| Indicaciones Generales. | El proceso de Licitación Abierta CEPA LA-20/2025 “Diseño para el proyecto: construcción de edificio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, será publicado mediante convocatoria a través de COMPRASAL. Todos los interesados en participar deberán realizar el registro respectivo en el sistema COMPRASAL. Las ofertas deberán ser presentadas de conformidad con las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en el presente DSO y sus adendas según aplique. Para preparar su oferta, el oferente deberá examinar cuidadosamente lo detallado en el presente documento, sus anexos y adendas. Por consiguiente, la CEPA no será responsable por las consecuencias derivadas del desconocimiento o la interpretación incorrecta de estos documentos por parte de los oferentes; asimismo, no será responsable por la omisión de solicitudes de aclaración por parte de los oferentes de este proceso de contratación. |
| - Socios de Negocios | Los socios de negocios, deberán cumplir lo establecido en el artículo 15 literal j) y párrafo relacionanado la prohibición del literal j), que literalmente dice: “Imparcialidad Art. 15.- La imparcialidad, como pilar de la función pública, exige que sus operadores se adhieran a determinados estándares de actuación. Por lo tanto, las personas sujetas a la aplicación de este Código deben guiar su comportamiento de acuerdo con las siguientes pautas de conducta: (…) j) Abstenerse de recibir o intercambiar regalos, ventajas o beneficios indebidos de cualquier índole, debiendo informarlo de manera inmediata a la autoridad correspondiente. La prohibición establecida en el literal j) precedente, opera de forma absoluta, independientemente del valor de los regalos o beneficios, para los servidores públicos de CEPA que tengan potestad para tomar decisiones en contratos de cualquier tipo o que por su función tengan involucramiento en procesos de compra, ya sea como parte de la Unidad de Compras Públicas, como responsable de una unidad solicitante o como Administrador de Contrato de cualquier tipo.“ |
| - Remisión de consultas relacionadas al DSO | Los oferentes podrán hacer consultas sobre el documento de Solicitud de Oferta, a la UCP del 8 de octubre de 2025 hasta el 28 de octubre de 2025 por escrito, a las siguientes direcciones: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Unidad de Compras Públicas (UCP) Edificio Torre Roble, Bulevar Los Héroes, San Salvador, El Salvador Teléfono (503) 2537-1370. Atención Jefe de la UCP de CEPA. consultas.ucp@cepa.gob.sv No se emitirán respuestas a consultas remitidas a una dirección diferente a las antes citadas o recibidas fuera del plazo estipulado para consultas. El ofertante deberá considerar lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo 1 de este documento. Transcurrido este plazo, sino se hicieren consultas en el plazo establecido en este numeral, quedará entendido que los ofertantes al presentar su oferta, lo han hecho tomando en cuenta la condición que sea más favorable para la institución contratante. No se permitirá que los ofertantes se aprovechen de cualquier omisión o error cometido en el documento de solicitud de oferta del presente proceso de contratación; y no se harán pagos adicionales, ni se concederá prórroga alguna por estos conceptos. |
| - Enmiendas- adendas-aclaraciones | La UCP responderá a dichas solicitudes de aclaración del 8 de octubre de 2025 al 14 de noviembre de 2025, por medio del sistema COMPRASAL y podrá hacerlo además de forma escrita, vía correo electrónico a potenciales oferentes invitados y personas que hayan manifestado su interés en participar en este proceso. Las Aclaraciones y Adendas formarán parte de este Documento de Solicitud de Ofertas, según el artículo 85 de la LCP. Las enmiendas, adendas u aclaraciones se publicarán en el sitio web COMPRASAL. Por tanto, es responsabilidad de los futuros oferentes visitar frecuentemente el sitio web de COMPRASAL. El ofertante deberá considerar lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo 1 de este documento. |
| - Solvencia de los ofertantes y adjudicados | Los ofertantes y adjudicados(Persona Natural o Jurídica Domiciliada), deberán considerar (según aplique) lo siguiente: - Los participantes para ofertar, deben encontrarse solventes de sus responsabilidades tributarias, municipales, previsionales de seguridad social, lo cual será declarado bajo juramento de acuerdo al formulario F3 . “Declaración Jurada”. La CEPA podrá requerir, las solvencias tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social, las cuales deberán encontrarse vigentes a la fecha de presentación de ofertas. - El participante que resultare adjudicado, deberá encontrarse solvente para realizar la contratación, considerando lo establecido en el numeral 17 “Formalización Contractual” y Anexo 3, de este DSO. En la etapa de contratación, si en el plazo otorgado para la presentación de las solvencias, el adjudicado solicitare prórroga para presentación de éstas, la CEPA evaluará, tramitará y notificará, conforme a lo establecido en el Anexo 3 de este DSO. - El solicitante de la prórroga, tiene la responsabilidad de obtener la respuesta a su solicitud, por lo que deberá estar consultando a la Gerencia Legal al número: 2537-1225 o al 2537-1370 a la UCP. En caso que se verifique que el ofertante adjudicado, no presente la solvencias o la documentación pertinente para la formalización contractual en el plazo estipulado incluyendo la prórroga otorgada o que no se encuentre solvente, podrá ser sancionado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Públicas y leyes de la República. |
| - Presentación de Ofertas y Apertura de Ofertas | Para que la presentación de la oferta sea válida, el interesado en participar en el proceso de Licitación Abierta CEPA LA-20/2025 “Diseño para el proyecto: construcción de edificio de Salvamento y Extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, deberá estar inscrito o registrado como “participante” en COMPRASAL en dicho proceso, El participante que presente su oferta en físico y no se encuentra inscrito en el proceso en COMPRASAL, será descalificado en COMPRASAL y en el proceso de evaluación. Para completar dicho registro solo deberán dirigirse al proceso de compra en COMPRASAL y darle clic al botón/opción “participar”. FECHA Y HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Cualquier oferta presentada después de la hora y fecha conforme al documento de solicitud no será recibida (Art. 90 LCP). Las ofertas deberán ser remitidas a más tardar el 18 de noviembre de 2025 hasta las 10:00 a.m., hora oficial de la República de El Salvador (UTC-6:00), de acuerdo a lo siguiente: La MODALIDAD DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: será conforme a lo siguiente: - Presentación de oferta en físico de cumplimiento OBLIGATORIO: El participante deberá presentar su oferta en original en la Oficina de la UCP, ubicada en el Sótano del Edificio Torre Roble, Boulevard de Los Héroes, San Salvador, El Salvador. (Entrada ubicada en la primera planta, contiguo a Banco Promerica). La recepción de la oferta en físico, quedará registrada en un formulario de la UCP, donde se detallará: nombre del Oferente, nombre y firma de la persona que entrega la oferta, fecha y hora de presentación. Será de exclusiva responsabilidad del Ofertante que las ofertas impresas sean recibidas en tiempo y forma. - Presentación de oferta a través de COMPRASAL: El participante deberá registrar su oferta en el sistema COMPRASAL. Se verificará que la oferta se encuentre publicada por parte del participante. Con el propósito de disminuir riesgos por limitaciones técnicas de conexión o comunicación y/o hechos o circunstancias eventuales, las propuestas pueden remitirse de forma anticipada a la fecha límite establecida. - Para la evaluación y en el caso que existan discrepancias entre la oferta subida a COMPRASAL y la oferta original (físico), o entre los ítems seleccionados o no en COMPRASAL y los indicados en la oferta presentada en físico, prevalecerá el contenido de la oferta presentada en original (físico) y/o los ítems indicados en el formulario F.7 Carta oferta Económica, de su oferta en físico. En relación a lo anterior, la UCP modificará y/o cargará la oferta o los ítems en COMPRASAL. - Todos los documentos remitidos (ya sea como archivos independientes o archivos en carpetas) deberán estar en formato PDF, asimismo deberá remitir sus correspondientes archivos en su formato nativo (Microsoft Word, Excel, entre otros). - El Oferente deberá remitir su oferta completa con todos sus documentos adjuntos a la dirección indicada por la institución contratante identificando el documento con el número de referencia del proceso y nombre del Oferente. - Las ofertas incompletas o extemporáneas no serán objeto de evaluación. - La UCP verificará que todos los participantes que presentaron su oferta en físico, hayan digitalizado y cargado la oferta también en COMPRASAL, de no existir registro, la UCP podrá realizarlo, siempre y cuando el oferente esté debidamente inscrito en RUPES; caso contrario la oferta será descalificada. - No se considerarán válidas las ofertas/lotes/ítems que únicamente se remitan o seleccionen a través del sitio web de COMPRASAL, quedando el Oferente/ítem/lote/ descalificado del proceso de evaluación según aplique. - No se considerará válida la remisión de las ofertas remitidas a través de otra modalidad diferente a las antes descritas. APERTURA DE OFERTAS: Una vez concluida la Recepción de las Ofertas, se procederá al acto de Apertura Pública de las Ofertas en el mismo lugar y fecha de la Recepción, de la siguiente manera: - La CEPA de acuerdo a lo establecido en los “Lineamientos para la Evaluación de Ofertas”, comisionará al encargado de realizar la Apertura de Ofertas, de esta Licitación Abierta, quien será el o la responsable de cumplir con lo establecido en el artículo 95 de la LCP. - Hora de la apertura :10:15 a.m. - Se abrirán las ofertas de acuerdo al orden de llegada de los Ofertantes. - El comisionado de la Apertura de Ofertas, levantará un Acta en la que se hará constar: Nombre y número del proceso de la Licitación Abierta, nombres de los Ofertantes y de sus representantes y el número de identificación personal; así como cualquier otro aspecto relevante en dicho acto. El Acta será firmada por los representantes de la CEPA y por los Ofertantes presentes, a quienes se les entregará una copia. No es obligatorio la asistencia al acto de apertura. - Al finalizar el acto de Apertura de Ofertas, el comisionado para este acto no dará información alguna sobre el contenido, ni exámenes de las ofertas, a ninguna persona dentro o fuera de la CEPA y hará entrega para su evaluación el acta y las ofertas recibidas al Panel de Evaluación de Ofertas. - La UCP verificará que todos los participantes que presentaron su oferta en físico, hayan digitalizado y cargado la oferta también en COMPRASAL, de no existir registro, la UCP podrá realizarlo, siempre y cuando el ofertante se encuentre debidamente inscrito en RUPES; caso contrario la oferta será descalificada. CONFIDENCIALIDAD. Después de la apertura de ofertas, toda información relacionada con las mismas, su evaluación y adjudicación, no se hará del conocimiento de los ofertantes u otras personas no relacionadas con dichos procesos, hasta que la Junta Directiva de la CEPA o su delegado, haya hecho la adjudicación al ofertante ganador o la declare desierta, de acuerdo al artículo 98 de la LCP. |
| - Período de validez de la oferta | La validez de la oferta será de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas. En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento del período de validez de la oferta, la UCP puede solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de sus ofertas, por un período adicional; la solicitud y las respuestas de los Oferentes, deberán ser por escrito, de conformidad con el artículo 94 de la LCP. |

## Hoja de Datos de la Oferta

| - Documentos que forman parte de la oferta | Para presentar oferta, el ofertante deberá estar inscrito en COMPRASAL en el proceso de Licitación Abierta CEPA LA-20/2025, “Diseño para el proyecto: construcción de edificio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”. Los participantes deberán considerar que, al presentar la oferta por parte del Participante, da por aceptadas todo lo establecido en este Documento de Solicitud de Oferta, debiendo cumplir con todas las condiciones (plazos, formularios, especificaciones técnicas, etc.) establecidas en este documento. Cada Ofertante, dentro de su propuesta, deberá presentar solamente una oferta económica, la cual se considerará final; si se presentase 2 o más ofertas alternativas, quedará DESCALIFICADA la oferta. La oferta, al igual que la correspondencia y los documentos relacionados con esta Solicitud de oferta, e intercambiados entre oferente y la institución contratante por medio de la UCP, deberán estar redactados en idioma castellano. La CEPA podrá verificar o validar la información legal, financiera y técnica (según aplique) presentada por los medios electrónicos disponibles por el Centro Nacional de Registros o instituciones públicas extranjeras y que permitan garantizar la veracidad de la información. El PEO deberá documentar adecuadamente la verificación o validación electrónica realizada por medio de los medios que se estime conveniente, inclusive la impresión de documentos electrónicos. Asimismo, en caso de omisión de copias simples en la oferta recibida en físico el PEO podrá verificar para efectos de evaluación la oferta electrónica subida al sitio web COMPRASAL, en caso que la documentación tampoco se encuentre o esta contenga errores podrá solicitar subsanación correspondiente en caso que aplique. Cualquier documento adicional al requerido para la evaluación, presentado en su oferta por el participante, no será considerado por el PEO para aspectos de evaluación. Lo anterior no le dará derecho al Oferente para hacer reclamos a la CEPA, ya sea por los resultados obtenidos o en caso de ser contratado. Los ofertantes deberán a la fecha de presentación de la oferta, estar debidamente inscritos en RUPES, para poder cargar su oferta en COMPRASAL y continuar con su evaluación, de lo contrario serán descalificados. Su inscripción en RUPES es obligatoria para ofertar y contratar a través del sitio web de COMPRASAL. Los oferentes deberán considerar que conforme a los artículos 26 inciso 2° de la LCP y 56 literal d) del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, no podrán presentar ofertas alternativas por el mismo proveedor en un solo proceso a raíz de diferentes marcas u opciones acorde al objeto contractual, asimismo, se prohíbe la participación en un mismo procedimiento adquisitivo de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios, grupo empresarial u otros vínculos, en atención al establecimiento de una competencia justa. En el caso que en el proceso de compra se observarán las prácticas anticompetitivas indicadas en el párrafo anterior, las ofertas afectadas serán objeto de rechazo. La oferta debe comprender lo siguiente, entendiéndose que los formularios estarán en la Sección V de este documento: 9.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL - IDENTIFICACIÓN DEL OFERTANTE, de acuerdo al Formulario F1. - DECLARACIÓN JURADA BENEFICIO FINAL, deberá presentarse con la información contenida en el formulario F2. - DECLARACIÓN JURADA, que deberá presentarse con la información requerida en el Formulario F3. en caso de no ser presentada por el representante legal o apoderado la oferta, esta deberá ser por medio de Acta notarial o la firma autenticada por notario. - Copia de la Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). - DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE: El ofertante deberá presentar la documentación vigente a la fecha de presentación de oferta, detallada en el Anexo 2 de este DSO, o indicar en el formulario F1, que la documentación se encuentra en RUPES, dicha documentación será verificada por el Asesor Legal. 9.2 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA - Si el Ofertante es Persona Natural o Jurídica Domiciliada, deberá presentar fotocopias simples, de los Estados Financieros, preparados según NIIF, NIIF-PYMES o Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, esto último en caso de que el participante aun no haya adoptado las NIIF-PYMES, del Ejercicio Fiscal 2024, según se detalla a continuación: - Balance General o estado de situación Financiera. - Estado de Resultados o Estado de Situación Económica. - Estado de cambios en el Patrimonio. - Dictamen Financiero del Auditor Independiente. - Estado de Flujo en Efectivo. - Notas Explicativas a los Estados Financieros. - Si el Ofertante es Sucursal legalmente establecida en el país de una Empresa Extranjera, deberá presentar fotocopias de los documentos referenciados en el literal a) de este numeral, correspondientes a la Sucursal y No de la Casa Matriz. Los documentos requeridos del literal a) deberán estar en calidad de “DEPOSITADOS”, en base a lo establecido en el inciso final del Artículo 286 y Romano III del artículo 411, ambos del Código de Comercio. Para demostrar el depósito de los documentos financieros requeridos, deberán presentar la “Constancia de Deposito”, emitida por el Centro Nacional de Registro (CNR), en la cual determinan que dichos documentos están correctamente “Depositados”. No se aceptarán recibo de pago de presentación de documentos financieros en el CNR, únicamente deberán presentar la “Constancia de Deposito”. Para el caso de ofertantes que demuestren no estar obligados a llevar contabilidad formal y/o presentar Estados Financieros Auditados, podrán presentar Estados Financieros preparados por un profesional de la Contaduría Pública. (Artículo 286, 411 romano III, y 474 del Código de Comercio). Es decir, los comerciantes individuales cuyo ACTIVO sea menor o inferior a los $12,000.00, NO ESTAN OBLIGADOS A DEPOSITAR ANUALMENTE SUS BALANCES DE FIN DE EJERCICIO EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTRO (CNR), en otras palabras, el comerciante debe de presentar Estados Financieros preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán de venir firmados por el propietario y por el profesional que preparo dichos Estados Financieros y sin sello del CNR. - Si el oferente es constituido como Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S), deberá presentar una carta o constancia de una institución financiera autorizada por la SSF, mediante la cual indique que posee crédito de aprobado de al menos un 10% del monto ofertado, (total o por ítem). - Si el Oferente es una persona (Natural o Jurídica) no domiciliada, deberá presentar el Balance General y el Estado de Resultados del año 2024, debidamente firmados por el responsable de su preparación y por el representante legal o persona autorizada por el Oferente, los cuales deberán cumplir con la normativa aplicable del país del domicilio de la empresa. En el caso de los montos reportados en los Estados Financieros, deberán ser convertidos a dólares al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de cierre del ejercicio fiscal aplicable. - Si se trata de Unión de Personas (UDP), por cada uno de los integrantes, deberá presentar los documentos señalados en los apartados a), b), c) (si aplica) y d) de este numeral, según corresponda. - Si se trata de Participación Conjunta de Oferentes (PCO), por cada uno de los integrantes, deberá presentar los documentos señalados en los apartados a), b), c) (si aplica) y d) de este numeral, según corresponda. Para la presentación de documentos podrá realizarse mediante boleta con el Código QR del CNR (si hubiere), debiendo el PEO verificar que los documentos detallados en este numeral se encuentren conforme a lo requerido en este DSO y se encuentren vigentes a la fecha de presentación de ofertas. 9.3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA La presentación de la Oferta Técnica deberá realizarse considerando lo establecido en la Sección II, de este documento y de todo aquello mencionado en Adendas, Enmiendas y/o Aclaraciones, si las hubiere. La documentación a presentar es la siguiente: a) Carta Compromiso (Formulario F4.) El ofertante deberá presentar una Carta Compromiso original mediante la cual se compromete a cumplir con todos los requerimientos establecidos en este documento, para lo cual deberá elaborarse con la información mínima contenida en el Formulario F4. b) Metodología de trabajo Como parte de su oferta, el ofertante deberá presentar la metodología de trabajo y deberá detallar la organización del tiempo y seguimiento para la ejecución del diseño, debiendo contener al menos lo siguiente: • Identificar las actividades principales que son críticas para el desarrollo de los trabajos en el plazo establecido. • Describir el enfoque de trabajo para los sub contratos: laboratorio y topografía. • Describir las actividades que requieren coordinación con subcontratistas, indicando situaciones que pudieran ser críticas. • Describir las pruebas y ensayos a realizar previo y durante la ejecución del proyecto, previo a su entrega. c) Organización / Personal propuesto El ofertante deberá presentar como parte de su oferta, la organización que propone utilizar, indicando al menos lo siguiente: • Describir el personal, las funciones, las responsabilidades definidas, en narrativa de máximo 1 página. • Incluir la estructura organizativa mínima a utilizar para el desarrollo de la consultoría (Formulario F5), que indique interrelaciones, función principal, jerarquía y nombre de las personas propuestas en los cargos de dirección. No deberá incluirse los nombres del personal auxiliar y de apoyo. Solamente se presentarán como parte de la oferta, los currículos del personal correspondiente a la estructura organizativa mínima, según se requiera. d) DOCUMENTOS DE REFERENCIA- EXPERIENCIA DEL OFERTANTE La experiencia del ofertante se comprobará mediante la presentación de mínimo tres (3) o más DOCUMENTOS DE REFERENCIA emitidos por uno o más clientes, que confirmen que el ofertante ha prestado servicios relacionados con consultorías de diseños de proyectos (arquitectura, estructuras, instalaciones hidráulicas, pavimentos, sistemas eléctricos, sistemas mecánicos y de ventilación) para la construcción de edificaciones de concreto reforzado o estructura metálica, de no menos de 2,000 m2 de área de construcción, en uno o más niveles, y cuyos montos no sean menores a US $100,000.00 (monto de contrato/contrato de consultoría finalizado) dentro del período comprendido desde el año 2017 hasta la fecha establecida para la presentación de ofertas, considerando como válidas, aquellas que cumplan como mínimo con la información siguiente: 1) Nombre del cliente. 2) Descripción y/o objeto y/o alcance del Servicio prestado. 3) Monto de la obra finalizada (en US$) 4) Año de Finalización del Servicio. 5) Grado de satisfacción del cliente. 6) Nombre, firma y sello del cliente (si hubiere) Documentos de referencia. Los documentos de referencia deben ser emitidos por el cliente directo (ya sea una Institución Pública o Privada) que haya recibido el servicio o la obra. Quedarán invalidados aquellos documentos de referencia que evidencien que el oferente actuó en calidad de subcontratista. Los Documentos de Referencia en los que el grado de satisfacción del cliente sea “regular” o “malo” no se considerarán en la evaluación y la oferta será descalificada. La CEPA durante el proceso de evaluación de ofertas se reserva el derecho de verificar que la información proporcionada es verídica, en caso se compruebe lo contrario, no se considerará válido el documento y no estará sujeto a subsanación. e) DOCUMENTOS DE REFERENCIA- EXPERIENCIA DEL OFERTANTE CON CEPA En el caso que el ofertante, cuente con experiencia con CEPA en servicios relacionados con consultorías de diseños de proyectos (arquitectura, estructuras, instalaciones hidráulicas, pavimentos, sistemas eléctricos, sistemas mecánicos y de ventilación) para la construcción de edificaciones de concreto reforzado o estructura metálica, de no menos de 2,000 m2 de área de construcción, en uno o más niveles, y cuyos montos no sean menores a US $100,000.00 (monto de contrato/contrato describe el desarrollo de la información y los entregables vinculados a la metodología BIM que serán solicitadas para las distintas etapas del contrato Consultoría finalizado) dentro del período comprendido desde el año 2017 hasta la fecha establecida para la presentación de ofertas, deberá presentar el documento de referencia del último servicio brindado, el cual deberá estar firmado por el Gerente de la Empresa o Administrador de Contrato de CEPA que la emita, quien tomará en cuenta el desempeño de la Contratista, previo a emitirla. De no presentar documento de referencia del último servicio brindado a CEPA, el solicitante y miembro del PEO, podrá verificar si el ofertante, ha sido contratado por CEPA y solicitarle la presentación del documento. Este documento de referencia formará parte de la cantidad de documentos requeridos en el literal anterior, o en caso de requerir solamente un documento será el documento de CEPA el que se evaluará, siempre que cumpla con la información mínima requerida en el literal anterior. En caso que el contrato u orden de compra sea por el bien o servicio de más de una empresa de CEPA, deberá presentar documentos de referencia por cada Administrador de Contrato u orden de Compra. El o los documentos de referencia deberán cumplir con todo lo requerido en este documento. Los Documentos de Referencia, deberán presentarse en original o fotocopia simple. Nota: Para todos los Documentos de Referencia a presentar, deberá utilizar la información establecida en el Formulario F6. f) EXPERIENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO Se entenderá como “Personal Asignado al Proyecto”: el Gerente del proyecto, Especialista en Diseño Arquitectónico, Especialista en Diseño Estructural, Especialista en Diseño de Instalaciones Eléctricas, Especialista en BIM. La Experiencia de este personal será evaluada de acuerdo al detalle siguiente La experiencia del Personal asignado al Proyecto, se comprobará mediante la presentación de al menos tres (3) o más DOCUMENTOS DE REFERENCIA ( por cada personal) emitidos por uno o más clientes, o por la empresa ofertante, que confirmen que dicho personal ha prestado sus servicios como Gerente del proyecto, Especialista en Diseño Arquitectónico, Especialista en Diseño Estructural, Especialista en Diseño de Instalaciones Eléctricas, Especialista en BIM, según el caso, en servicios relacionados con consultorías de diseños de proyectos (arquitectura, estructuras, instalaciones hidráulicas, pavimentos, sistemas eléctricos, sistemas mecánicos y de ventilación) para la construcción de edificaciones de concreto reforzado o estructura metálica, dentro del período comprendido desde el año 2017 hasta la fecha establecida para la presentación de ofertas, considerando como válidas, aquellas que cumplan como mínimo con la información siguiente: - Nombre de la empresa o persona contratante del Gerente del proyecto o Especialista en Diseño Arquitectónico o Especialista en Diseño Estructural o Especialista en Diseño de Instalaciones Eléctricas o Especialista en BIM, donde prestó sus servicios. - Descripción y/o objeto y/o alcance del proyecto donde presto sus servicios. 4) Año de Finalización del Proyecto 5) Cargo Desempeñado 6) Nombre, firma y sello de la empresa para la cual prestaron sus servicios Los documentos de referencia deberán presentarse en original o fotocopia simple, emitidos por Instituciones Públicas o Privadas o la empresa ofertante. Nota : para los documentos de referencia , deberá utilizar la información establecida en el Formulario F6A. g) INFORMACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO El ofertante deberá presentar la información siguiente relacionada con los profesionales: PERSONA NACIONAL • Currículum vitae. • Copia del Título. • Copia de la credencial de profesional vigente, para el caso de ingenieros civiles, ingenieros electricistas y arquitectos. PERSONA EXTRANJERA • Título Académico (Copia) de grado o postgrado. • Acreditación para ejercer su profesión en el país de origen, traducido al idioma castellano, en caso de ser extranjero. h) CUMPLIMIENTO DE PLAN DE EJECUCIÓN BIM PARA OFERTA, ver ANEXO 5 EIR. El ofertante deberán entregar dentro de la Oferta Técnica un Plan de Ejecución BIM de Oferta que cumpla con los puntos establecidos en 5.1.1 del Anexo 5 EIR de este DSO. El Plan de Ejecución BIM de Oferta indicará de qué forma se dará cumplimiento a lo solicitado en los presentes documentos y el anexo EIR, debiendo asumir además las consideraciones allí definidas. Para la realización del Plan de Ejecución BIM de Oferta, podrán utilizar como referencia para estructurar su entrega, las plantillas encontradas en: PlanBIM de Corfo, (2019), Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de información entre solicitante y proveedores, Santiago de Chile. En www.planbim.cl en los anexos del mismo estándar. 6.4 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA El Ofertante presentará su Oferta original, el cual deberá contener: CARTA OFERTA ECONÓMICA, (Formulario F7), conteniendo su oferta económica debidamente firmado y sellado por el Representante Legal o Apoderado. |
| --- | --- |
| - Fraude y corrupción | En cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los licitantes/oferentes, proveedores, contratistas y subcontratistas, que cumplan con los más altos estándares de ética durante la adquisición y ejecución de dichos contratos. |
| - Política Antisoborno | La Política Antisoborno, se aplica a todas las personas que actúan en nombre de CEPA y para CEPA, funcionarios, empleados, ofertantes, contratistas, socios de negocios. Por consiguiente los interesados en participar en este proceso deberán considerar el cumplimiento de la Política Antisoborno, la cual se encuentra en el Anexo 4 |
| - Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional | Los participantes, deberán considerar que de ser adjudicado, deberán cumplir con lo dispuesto en el numeral 20 del Anexo 1 de este DSO, en relación a la Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional por parte del contratista. |

## CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

| - Criterio de evaluación y adjudicación | - EVALUACIÓN DE OFERTAS - La CEPA constituirá, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la LCP, al Panel de Evaluación de Ofertas, quien será el responsable de la evaluación de las ofertas, en el presente proceso de licitación. - Se verificará que el ofertante se encuentre inscrito en COMPRASAL en el proceso de Licitación Abierta CEPA LA- 20/2025, Diseño para el proyecto: construcción de edificio de Salvamento y Extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, Para proceder a evaluación, no se considerará la oferta presentada en físico para el proceso de evaluación que no se encuentre en dicho registro. - Cuando en un mismo procedimiento de contratación se advierta la participación de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios o grupo empresarial u otros vínculos, compitiendo en el mismo objeto contractual, ítem, lote o renglón, ambas ofertas, propuestas o cotizaciones afectadas, serán rechazadas por CEPA durante la evaluación o en cualquier momento, de conformidad al inciso final del artículo 51 de la LCP. - El proceso de evaluación de las ofertas, dará inicio con el análisis del Acta de Recepción y Apertura de Ofertas y será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA y no continuarán en el proceso de evaluación, dejándose establecido el motivo de esta decisión si llegase a detectarse la omisión de cualquiera de los documentos obligatorios no subsanables indicados en el Anexo 1. numeral 2 de la Sección III de este documento o no cumple con requisitos obligatorios en este Documento de Solicitud de Oferta o se determine que no existe una eventual adjudicación o haya presentado dentro de su propuesta, alternativas de ofertas totales u ofertas de items o lotes; o se verifique prácticas anticompetitivas, de acuerdo a lo indicado en el literal B. numeral 6 de esta Sección. - Con el objeto de agilizar el proceso de evaluación, la evaluación de las ofertas podrá efectuarse, individualmente o en forma simultánea, independientemente de su orden. Si se determina omisión de documentos o de información se procederá a solicitar las subsanaciones, inclusive la documentación legal vencida, salvo aquellos casos u ofertas que por economía procesal se determine que, aunque se subsane no cumple con aspectos de cumplimiento obligatorio. - La CEPA podrá verificar o validar la información legal, financiera y técnica (según aplique) presentada por los medios electrónicos disponibles por el Centro Nacional de Registros o instituciones públicas extranjeras y que permitan garantizar la veracidad de la información. El PEO deberá documentar adecuadamente la verificación o validación electrónica realizada por medio de los medios que se estime conveniente, inclusive la impresión de documentos electrónicos. - En el caso que el participante esté conformado por una Participación Conjunta de Oferentes (PCO) o Unión de Personas (UDP), la evaluación de la documentación legal y financiera, se hará por cada integrante de la UDP o PCO. - La presentación de la documentación legal del Ofertante requerida en el numeral 6.1 de la Sección III y detallada en el Anexo 2 de este documento, es de cumplimiento obligatorio y se evaluará bajo criterios de “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, para continuar con la evaluación. El Asesor Legal miembro del PEO, podrá validar la información por medio del RUPES, debiendo verificar que la documentación se encuentre vigente a la fecha de presentación de ofertas; asimismo verificará que no se efectúen prácticas anticompetitivas. - El PEO verificará que a la fecha de presentación de la oferta, los ofertantes estén debidamente inscritos en RUPES e inscrito en COMPRASAL en el proceso de LA-20/2025, “Diseño para el proyecto: construcción de edificio de Salvamento y Extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” para proceder a evaluación no se considerará la oferta para el proceso de evaluación que no se encuentre en dicho registro serán descalificadas. Su inscripción en RUPES es obligatoria para ofertar y contratar a través del sitio web de COMPRASAL. - Durante la evaluación de ofertas, la UCP de CEPA, a requerimiento del PEO podrá: - Prevenir por escrito la presentación de alguna documentación legal, financiera, técnica, económica o información complementaria de ésta, considerada como subsanable en este documento. - Hacer consultas por escrito al Ofertante, con el objeto de aclarar dudas o ampliaciones, las cuales en ningún momento modificará los precios unitarios ofertados o la esencia de la oferta económica. No obstante, si el ofertante, llegase a responder que no cumple con las especificaciones técnicas y/o correcciones o no responde a las consultas realizadas por CEPA, la oferta, lote o ítem será descalificada. - El PEO no continuará con la evaluación de una, varias o todas las ofertas participantes, en cualquier momento previo a la adjudicación (Artículo 101 de la LCP), sin que por ello incurra en responsabilidad con el Oferente, por cualquiera de los motivos siguientes: - El ofertante haya presentado dentro de su propuesta, alternativas de ofertas. - La oferta no cumple con los requisitos Legales, Financieros o Técnicos, o con la información o documentación de la oferta económica o cualquier otro requisito obligatorio estipulado en el Documento de Solicitud de Oferta, después del período de subsanación y/o consulta si hubiese. - Los precios no son razonables o son excesivamente más altos que el estimado original o anormalmente bajos conforme al mercado conforme al artículo 101 de la LCP. - Los precios exceden de la asignación presupuestaria y no es posible realizar un ajuste de precios o disminución de cantidades. - Los ofertantes no estén debidamente inscritos en el RUPES. - Se verifique prácticas anticompetitivas, de acuerdo a lo indicado en el literal B. numeral 6 de esta Sección. - Los ofertantes no estén inscritos en COMPRASAL para este proceso LA- 20/2025, “Diseño para el proyecto: construcción de edificio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” - FACTORES DE EVALUACIÓN El PEO, efectuará la evaluación de las ofertas de acuerdo a lo siguiente: - VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Se verificará el cumplimiento de lo requerido, según aplica, de la documentación legal presentada por el ofertante, conforme a lo solicitado en el numeral 6.1 de la sección III del Documento de Solicitud de Oferta. El Asesor Legal, podrá validar los documentos en RUPES. El incumplimiento de éstos, después del período de subsanación, será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA. - EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Se verificará el cumplimiento de la presentación de los Documentos Financieros requeridos en el numeral 6.2 de la sección III del Documento de Solicitud de Oferta. Ya sea documentación presentada en físico o mediante el código QR del CNR. El incumplimiento de éstos, después del período de subsanación, será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA. En el caso que el participante esté conformado por una Participación Conjunta de Ofertantes (PCO) o Unión de Personas (UDP) la evaluación de la documentación financiera, se hará en forma individual respectivamente. Si uno de los integrantes de la PCO o UDP, se encuentra en causal de disolución o no cumpla con los requerimientos mínimos, SE DESCALIFICARÁ A LA UNIÓN DE PERSONAS O A LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES, según se esté participando. El incumplimiento de éstos, después del período de subsanación, será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA. - EVALUACIÓN TÉCNICA Se verificará el cumplimiento de los documentos técnicos, de acuerdo a lo siguiente: ASPECTOS A EVALUAR; CUMPLE; NO CUMPLE. 1. Presentación de Carta Compromiso, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del numeral 9.3 de la sección III del DSO. (Formulario f4.). - Metodología de Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del numeral 9.3 de la sección III del DSO. - Organización del Personal Propuesto, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del numeral 9.3 de la sección III del DSO: - Descripción del personal, funciones, responsabilidades definidas ( Max 1 pág.) - Estructura Organizativa Mínima, de acuerdo a Formulario F5.. - Presentación de TRES (3) documentos de referencia, de acuerdo a lo establecido en el literal d) del numeral 9.3 de la sección III del DSO.. - Presentación de TRES (3) documentos de referencia, por cada uno del personal asignado al proyecto, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del numeral 9.3 de la sección III del DSO: Gerente del proyecto, Especialista en Diseño Arquitectónico, Especialista en Diseño Estructural, Especialista en Diseño de Instalaciones Eléctricas, Especialista en BIM.. - Información del Personal Asignado al Proyecto: PERSONA NACIONAL • Currículum vitae. • Copia del Título. • Copia de la credencial de profesional vigente, para el caso de ingenieros civiles, ingenieros electricistas y arquitectos. PERSONA EXTRANJERA • Título Académico (Copia) de grado o postgrado. • Acreditación para ejercer su profesión en el país de origen, traducido al idioma castellano, en caso de ser extranjero.. - Presentar plan de ejecución del BIM de oferta (Anexo 5 EIR). - EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA - La Carta Oferta Económica, deberá contener como mínimo la información establecida en los Formulario F7. - Si existiese discrepancia entre las cifras en números y letras en la Carta Oferta prevalecerá lo expresado en letras salvo que el monto expresado tenga relación con un error aritmético y/o de aproximación, en cuyo caso prevalecerá el monto corregido. - Siempre y cuando la oferta se ajuste a los documentos de licitación, el PEO corregirá los errores aritméticos de la Carta Oferta económica y Plan de Oferta si hubiere de la siguiente manera: 2.4.3.1.Si existiere discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. 2.4.3.2 Si existiera un error en un precio total como consecuencia de las sumas aritméticas de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido. 2.4.3.3.Si existiesen discrepancias entre las cantidades del bien obra o servicio presentadas por el participante con relación a las cantidades requeridas por CEPA en este documento, el PEO sustituirá las cantidades presentadas por el participante por las cantidades requeridas por CEPA. - Si existiesen discrepancias entre las unidades de medidas presentadas del participante, con relación a las unidades de medidas requeridas por CEPA en este documento, el PEO sustituirá las unidades de medidas presentadas por el participante por las unidades requeridas por CEPA. - Si existiesen discrepancias entre el nombre o descripción de cada partida o nombre del ítem, presentados del participante, con relación al nombre de cada ítem o lote requerido por CEPA en este documento, el PEO corregirá lo presentado por el participante por lo establecido en el formulario correspondiente al Plan de Oferta. - El monto corregido que resulte de las correcciones, deberá estar dentro de la asignación presupuestaria de la CEPA. - El PEO, podrá recomendar, disminuir las cantidades del bien obra o servicio requerido de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, siempre y cuando los precios ofertados se encuentren dentro de los precios de mercado y las cantidades a adjudicar permitan la disminución. - En caso de correcciones, se le consultará al ofertante, si está de acuerdo con las correcciones realizadas por CEPA, de no aceptar o no responder en el plazo estipulado, la oferta, ítem o lote (según aplique) será descalificado. - En caso de empate se recomendará la adjudicación al ofertante que primero haya registrado su oferta en el control de UCP. - En caso de ser necesario se hará un análisis de razonabilidad de precios conforme al artículo 108 de la LCP. |
| --- | --- |
| - Razonabilidad de Precios | El Art. 108 de la LCP, establece en cuanto al análisis de razonabilidad de precios que, solo se pagará un precio comercialmente razonable para las adquisiciones de obras, bienes, servicios y consultorías; y que los mecanismos para dicha razonabilidad serán establecidos en forma clara y objetiva en el documento guía que la DINAC establezca. Por lo anterior se realizará el análisis de razonabilidad de precios utilizando el método de “PRESUPUESTO PLANIFICADO” conforme a lo establecido en el Lineamiento No 1.05 “Lineamiento para la realización del análisis de razonabilidad de precio, en procesos de contratación de obras, bienes, servicios y consultorías”, emitido por la DINAC el 11 de marzo de 2023. Asimismo, se tomará de referencia los precios del presupuesto planificado según la requisición asociada al proceso considerando que los precios que se encuentren dentro del rango de precio del 20% más bajo y 20% más alto determinado para este proceso, son razonables, de lo contrario serán precios irrazonables. |
| - Metodología de evaluación PEO | El proceso de evaluación de ofertas será de la siguiente manera: - Se verificará que la participación de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios o grupo empresarial u otros vínculos, compitiendo en el mismo objeto contractual, ítem, lote o renglón, ambas ofertas, propuestas o cotizaciones afectadas deberán ser rechazadas, de conformidad al inciso final del artículo 51 de la LCP. - Se verificará que no forme parte de los inhabilitados e incapacitados para ofertar. (Art. 24 y 25 LCP). - Se nombrará un Panel de Evaluación de Oferta, quienes verificarán, en primer lugar, la presentación de todos los documentos solicitados: formularios, documentos de identidad y en los casos que aplique, los documentos y constancias solicitadas. - Después de realizar las verificaciones de las ofertas de cada Oferente, el Panel de Evaluación clasificará las ofertas según se indica en el apartado anterior. - Posteriormente se evaluará el cumplimiento de los Criterios de Evaluación, y demás requerimientos estipulados en la Sección II. - La secuencia de evaluación será establecida por la institución contratante, a fin de determinar la oferta más ventajosa. Finalmente, el Panel de Evaluación emitirá sus recomendaciones por medio de un informe, a fin de adjudicar el proceso al oferente que a su criterio presentó la oferta más ventajosa, o declarar desierto el proceso. |
| - Aclaraciones a las ofertas presentadas | Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las ofertas, las instituciones contratantes podrán, solicitar a cualquier oferente aclaraciones a sus ofertas. Cualquier aclaración presentada por un Oferente que no esté relacionada con una solicitud de la institución contratante no será considerada. Las solicitudes de aclaraciones realizadas por las instituciones contratantes y la respuesta, deberán ser por escrito. No se permitirán cambios en los precios ni en la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos encontrados durante la evaluación. Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración, su oferta no continuará en el proceso de evaluación. |

## Adjudicación

| - Adjudicación | La adjudicación de la licitación, será mediante Acuerdo emitido por la Junta Directiva de la CEPA, y se regirá por lo siguiente: La CEPA adjudicará el servicio en forma Total. Se adjudicará la Oferta total o parcial según aplique, a quien(es) haya(n) cumplido con los requisitos legales, financieros, técnicos y que el precio a pagar sea razonable considerando lo siguiente: Si el precio que se recomienda supere la asignación presupuestaria y que la Unidad Solicitante confirme que cuenta con disponibilidad para el refuerzo presupuestario, con la respectiva certificación de la disponibilidad a través de la UFI; habiendo gestionado el incremento con la máxima autoridad. (Lineamiento LIN-2025-01 de la DINAC). La administración del Contrato será realizada por personal del área solicitante o una persona con idoneidad para verificar las especificaciones técnicas de las obligaciones a cumplir, en relación con un contrato u orden de compra específica después de la adjudicación del mismo. De acuerdo a lo establecido en el Art. 161 de la Ley de Compras Públicas. |
| --- | --- |

## Notificación, Recurso de Revisión y Formalización de Contrato

| - Notificación de resultados | La institución contratante por medio de la UCP notificará al mismo tiempo a todos los oferentes, por medio del sistema COMPRASAL, habilitado por la DINAC, el resultado del proceso, y a su vez notificará por escrito la adjudicación al oferente que resultase ganador. En el caso que no pueda notificarse a través de COMPRASAL, se notificará por escrito o por correo a todos los participantes. La UCP también podrá notificar al número de WhatsApp indicado en el Formulario de Identificación del Oferente, que se ha enviado un correo electrónico a la dirección autorizada por el ofertante/contratista. |
| --- | --- |
| - Recurso de Revisión | Los oferentes podrán interponer RECURSO DE REVISIÓN en caso de inconformidad con el resultado del procedimiento de compra (ver número 13 de las impugnaciones de la Sección II sobre las Instrucciones a los Oferentes). El ofertante que haga uso de los medios de impugnación, deberá también de digitalizar y cargar en PDF su escrito de impugnación en el sitio web de COMPRASAL en el plazo estipulado en el PIP (2 días calendario, de acuerdo a resolución de Sala de lo Constitucional). |
| - Formalización Contractual | Una vez el proceso de contratación quedare en firme, se procederá a la firma del contrato, en un plazo máximo de cinco días hábiles, salvo caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo al Art. 129 de la Ley de Compras Públicas. Posterior a la notificación de resultados y previa a la firma del Contrato, el oferente adjudicado deberá presentar los documentos indicados en el Anexo 3, dichos documentos y solvencias, de no encontrarse uno o más o que estos se encuentren vencidos o se observen, se requerirá la subsanación al adjudicado, para que sean presentados nuevamente para efectuar la contratación. La fuente de financiamiento para esta Licitación, son FONDOS PROPIOS de CEPA. (Art. 61 literal d. del Reglamento de la LCP). |
| - Garantías a presentar | Las Garantías a presentar por el contratista son las siguientes: - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Formulario F9.) Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el contratista deberá presentar en la UCP una Garantía de Cumplimiento Contractual, de acuerdo a lo siguiente: - MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA Monto de la garantía: será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contratado (IVA INCLUIDO). Vigencia de la garantía: será de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (235) CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato o emisión de la orden de compra (según proceda), establecida en dicho documento. No será necesario la presentación de esta garantía, cuando el contratista indique oportunamente que el servicio contratado lo entregará en un plazo igual o menor a 15 días hábiles. Lo anterior deberá notificarlo a la UCP, de oficio o cuando la UCP requiera la presentación de la garantía. - AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA El Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo y monto, de acuerdo con la resolución de modificativa o prórroga que se emita por parte de CEPA. También, la UCP a requerimiento del Administrador de Contrato podrá solicitar ampliación al plazo de garantías cuando exista incumplimiento contractual tales como retraso en la entrega de la obra, bien o servicio contratado. - EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA La Garantía de Cumplimiento Contractual se hará efectiva en los siguientes casos: - Por incumplimiento injustificado del plazo contractual. - Cuando el Contratista no cumpla con lo establecido en el presente documento de Solicitud de Oferta - Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Cumplimiento Contractual. - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Esta garantía permanecerá vigente hasta que la institución contratante haya verificado la inexistencia de fallas o desperfectos o que éstas no sean imputables al contratista, sin lo cual no se podrá otorgar el Acta de Recepción Definitiva. Si el costo de reparación de las fallas o desperfectos resultare mayor al valor de la garantía de cumplimiento de contrato, el contratista responderá por los costos correspondientes. La devolución podrá realizarse de la siguiente manera: - Cuando el Contratista haya obtenido la correspondiente Acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buen Servicio/calidad/obra, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F10, (si hubiere sido requerida), de lo contrario bastará con el acta de recepción definitiva. - En caso fuere la recepción por ítems o lotes, se considerará la última Acta de Recepción Definitiva o Final, y presentada la Garantía de Buen Servicio/calidad/obra, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F10, (si hubiere sido requerida), de lo contrario bastará con la última acta de recepción definitiva. - En caso que el plazo contractual haya sido prorrogado (artículo 158 o 159 de la LCP), cuando el contratista haya presentado una nueva garantía, a entera satisfacción de CEPA por el nuevo plazo contractual, no aplica cuando se haya presentado endoso o prórroga de la garantía que se encuentra en custodia. - Al finalizar el plazo prorrogado y no existieren más prórrogas, se devolverá cuando se haya obtenido la correspondiente acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buen Servicio, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F10, si fuese requerida, podrá devolverse la respectiva prórroga de la garantía El administrador de contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del administrador de contrato. - GARANTÍA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO (Formulario 11) - MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA Monto de la garantía: será equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del monto total del anticipo otorgado (IVA INCLUIDO) . Vigencia de la garantía: será a partir de la fecha de suscripción del contrato, hasta que el anticipo otorgado haya sido pago y compensado totalmente. Únicamente en caso excepcionales y con conocimiento de la UCP, se podrá aceptar garantías con fecha de vencimiento, la cual deberá prorrogarse según lo requerido por el Administrador de Contrato. - AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA El Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo, de acuerdo con la resolución de modificativa o prórroga que se emita por parte de CEPA. En caso de ampliación del plazo de esta Garantía, el monto de la misma podrá ser por el monto total del anticipo otorgado o por el saldo pendiente de amortizar o compensar, según lo determine el Administrador del Contrato u Orden de Compra; quien además deberá validar el buen uso del anticipo amortizado al contratista. Dicha validación podrá incluirse en el informe de ejecución del contrato. También, la UCP a requerimiento del Administrador de contrato podrá solicitar ampliación al plazo de garantías. - EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA Se hará efectiva en los siguientes casos: - Por mal uso del anticipo. - Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo. - Cualquier otro incumplimiento que el Administrador de Contrato u Orden de Compra indique. - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Esta garantía permanecerá vigente hasta que la institución contratante haya verificado que no existan incumplimientos imputables al contratista. La devolución podrá realizarse de la siguiente manera: - Cuando el Contratista haya pagado o compensado totalmente el anticipo otorgado. - En caso que el plazo contractual haya sido prorrogado (artículo 158 o 159 de la LCP), cuando el contratista haya presentado una nueva garantía, a entera satisfacción de CEPA por el nuevo plazo contractual, no aplica cuando se haya presentado endoso o prórroga de la garantía que se encuentra en custodia. - Al finalizar el plazo prorrogado y no existieren más prórrogas, se devolverá cuando se haya obtenido la correspondiente acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buena Obra o suministro o Servicio (según proceda), a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F10, si fuese requerida, podrá devolverse la respectiva prórroga de la garantía. - A solicitud del contratista antes de finalizar el plazo contractual, una vez sea pagado en su totalidad el anticipo otorgado. El administrador de contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del administrador de contrato. - GARANTÍA DE BUENA CALIDAD (Formulario F12) - MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA Monto de la garantía: será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) (IVA INCLUIDO), del monto contratado total. Vigencia de la garantía: será de DOS (2) AÑO(S), contados a partir de la recepción del servicio objeto del presente proceso de compra, establecida en el Acta de Recepción Definitiva del suministro objeto del presente proceso de compra. - AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA El Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo y monto, de acuerdo a requerimiento del Administrador de Contrato u Orden de Compra. - EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA Esta Garantía, se hará efectiva en los siguientes casos: - Por no responder por fallas o daños reportados por el Administrador de Contrato. - Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Buena Calidad. - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Cuando haya finalizado el plazo de vigencia y no haya reclamos pendientes por parte del Administrador de Contrato. El administrador de contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del administrador de contrato. INSTRUCCIONES GENERALES - Las Garantías a presentar por el contratista, serán irrevocables, a demanda y efectiva al primer reclamo, emitida por compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF). Asimismo, se podrá aceptar también cheque certificado en concepto de Garantía. No se aceptarán Pagarés. - En caso que se haya contratado a un proveedor, un monto menor o igual a los US $10,000.00 sin incluir IVA, el contratista podrá obviar la presentación de las garantías emitidas por compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF) y podrá presentar el monto de la garantía en dinero en efectivo o cheque certificado en la UCP o transferencia bancaria. - PLAZO MÁXIMO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA EN LA UCP La UCP requerirá por escrito al contratista, la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, otorgándole un plazo máximo de 10 días hábiles para su presentación. el cual, podrá ser prorrogado por la UCP con la debida justificación del proveedor adjudicado. La no presentación de la garantía de cumplimiento de contrato o la falta de la firma del contrato, constituirán causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación e iniciar el proceso de inhabilitación según lo dispuesto en la LCP. En tal caso, CEPA podrá concederle la adjudicación al ofertante que en la evaluación ocupase el segundo lugar. - SUBSANACIÓN O CORRECIÓN A LA GARANTÍA Cada garantía presentada será revisada por la UCP, para confirmar que no existan faltas, deficiencias, contradicciones o inconsistencias en la misma a lo requerido por CEPA; en caso de detectarse éstas, la CEPA podrá requerir al ofertante que subsane dichas situaciones, indicándole el plazo para su presentación ya corregida. - En Caso que el contratista justifique un imprevisto que le impida el cumplimiento de lo descrito en relación a las garantías, el cual esté debidamente justificado y documentado, la UCP podrá aceptar la solicitud del contratista. |
| - Anticipo | A solicitud del contratista. la CEPA podrá otorgar un anticipo de hasta un treinta (30%) por ciento del monto contratado, y excepcionalmente hasta un 50%, siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 112 de la LCP. El contratista, para requerir el anticipo deberá presentar el Formulario F.13 “Solicitud y Plan de Inversión de Anticipo”, el cual será verificado para su aprobación o denegatoria, por el Administrador de Contrato. Una vez aprobado la solicitud y plan de inversión de anticipo, podrá pagarse únicamente contra entrega de la Garantía de Inversión de Anticipo conforme a lo indicado en este numeral y Formulario F11. El contratista únicamente deberá utilizar el anticipo otorgado, de acuerdo a lo establecido en la “Solicitud y Plan de Inversión de Anticipo” autorizado por el Administrador de Contrato. Todo lo anterior será regulado conforme lo establecido en el artículo 112 de la LCP. |
| - Derecho de las Instituciones Contratante de Variar Cantidades de Adjudicación | Las instituciones contratantes se reservan el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de aumentar o disminuir la cantidad de servicio originalmente estipulados, sin efectuar cambios en el precio unitario u otros términos y condiciones. |
| - Administrador de Contrato u orden de compra | La administración del contrato u orden de compra será responsabilidad del designado(a) por la Máxima Autoridad de CEPA, quien será responsable del seguimiento y ejecución de las mismas, de conformidad a los artículos 161 y 162 de la LCP y del Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Congtractual. De conformidad al literal b) del Art. 162 de la LCP se establece que el Administrador de Contratos deberá elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos u orden de compra conforme a lo establecido en el Anexo 1 del DSO. |
| - Caducidad de la orden de compra. | Se procederá a la caducidad del contrato u orden de compra cuando el cálculo de la multa por mora derivado del cumplimiento tardío de las obligaciones contractuales corresponda al DIEZ POR CIENTO (10%) * del valor total del contrato u orden de compra, incluyendo en su caso modificaciones posteriores. |
| - Actas de Recepción | Las actas de recepción, son los documentos de carácter oficial que hace constar, la recepción de obras, bienes y servicios por parte del Administrador del contrato u orden de compras, pudiendo ser parcial, finalización de plazo, provisional o definitiva, pudiendo indicar observaciones, incumplimientos o se recibida a entera satisfacción. El o los Administradores de Contrato u orden de compra, son los responsables de la emisión y firma de las actas de recepción, conforme el Art. 162 de la LCP, debiendo considerar lo siguiente: Para efectos de pago el DSO de acuerdo al numeral 31 regula que deberá adjuntar a cada pago, original del Acta de Recepción Parcial o Definitiva, según aplique. Las actas tales como finalización del plazo para ejecución de los trabajos u otra acta que no sea “parcial o definitiva” no se considera necesaria adjuntarla para la gestión de pagos. Para la tramitación de pagos, se deberá adjuntar únicamente las actas de recepción parcial o definitiva a la solicitud correspondiente. Las actas de recepción provisional o las actas de finalización del plazo de ejecución física de la obra no serán consideradas como válidas para este propósito, ya que no certifican la recepción a satisfacción, sea esta parcial o total, de los bienes, obras o servicios. El Administrador de Contrato deberá remitir el acta original a la Gerencia Financiera para los trámites de pago y copia del acta a la UCP, a más tardar en tres (3) días hábiles, después de haber sido emitida, de conformidad con el literal e) del artículo 162 de la LCP. Las copias de las actas de recepción definitiva, deberá remitirse a la UCP, cuando se envíen solicitudes de tramites de sanciones por incumplimiento. |

## VIGENCIA DEL CONTRATO,  LUGAR Y PLAZO CONTRACTUAL Y SANCIONES.

| - Entrada en vigencia del contrato y orden de inicio | El contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma establecida en dicho documento. La vigencia del contrato será hasta la finalización el plazo contractual o hasta que se encuentre debidamente liquidado. La Orden de Inicio será emitida y notificada por el Administrador de Contrato. |
| --- | --- |
| - Horario y Lugar de entrega y plazo contractual | LUGAR DE ENTREGA La entrega se efectuará en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez PLAZO CONTRACTUAL El plazo contractual será de CIENTO SETENTA Y CINCO (205) DÍAS CALENDARIO contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio, dentro del cual se comprenden los plazos siguientes: 1; Plazo máximo para la entrega del Diseño; CIENTO VEINTE (150) DÍAS CALENDARIO a partir de la Orden de Inicio. 2; Plazo máximo para elaborar el Acta de Recepción provisional; DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, a partir de la fecha de entrega del Diseño.. 3; Plazo máximo para la revisión de cumplimientos; DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO a partir del Acta de Recepción provisional.. 4; Plazo máximo para subsanar defectos o irregularidades; VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de la nota de reclamos del Administrador de Contrato.. 5; Plazo para Liquidación; QUINCE (15) DIAS CALENDARIO a partir de la Recepción Definitiva.. Las entregas, deberán ser coordinadas y autorizadas por el Administrador de la orden de compra o contrato, al igual que el horario. (según correspondan) Los gastos de transporte para la realización de los servicios, será responsabilidad del oferente que resulte adjudicado. Durante todo el período el Consultor estará a disposición y atenderá las solicitudes del Administrador de Contrato para solventar cualquier duda o el suministro de información relacionada con la prestación de los servicios, objeto de las presentes bases. |
| - Sanciones | El incumplimiento contractual aplicará inhabilitaciones, multas por mora y forma de extinción contractual con sus consecuencias de acuerdo al Art. 76 de la Ley de Compras Públicas. |
| - Finalización anticipada de la contratación | De acuerdo al literal d) del Art. 166 de la LCP se expresa que existen causas por las cuales se puede finalizar la contratación de manera anticipada, que deben detallarse expresamente en los Documentos de Solicitud, tales como: - En los casos que se comprobare la realización de actos de soborno se habilitará la extinción contractual anticipada sin responsabilidad para la institución contratante y lo indicado en el Anexo 1 del DSO. |

## FORMA DE PAGO.

| - Forma y condiciones de pago | PROCEDIMIENTO DE PAGO: El pago se realizará a 30 días crédito y el procedimiento de pago se realizará de la siguiente manera: INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE ADJUDICADO: Las opciones de forma de pago son las siguientes: PAGO ELECTRÓNICO Es necesario que el proveedor que no posee registro de crédito con CEPA, presente a la institución contratante cualquiera de las siguientes alternativas: - Cuenta bancaria de cualquier banco que la institución establezca como opción. Después de la notificación de resultado, el Oferente ganador que no posea registro de pagos electrónicos con CEPA, podrá presentar a la UFI la Declaración de Cuenta Bancaria para pago electrónico, según Formulario F14. Esto para asegurarse que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. REQUERIMIENTOS A PRESENTAR SOBRE PAGO ELECTRÓNICO-FACTURA ELECTRÓNICA En caso de utilizar este tipo de documentos, deberá cumplir el contratista los requerimientos establecidos en el Formulario F15. De este Documento de Solicitud de Oferta. (cuando proceda) PAGO CON CHEQUE - Cualquier instrucción de pago a cuenta de otros bancos que no sean el banco indicado por la institución contratante. - Cualquier proveedor que opte por esta vía de forma voluntaria. Después de la notificación de resultado, el Oferente ganador que no posea registro de pagos electrónicos con CEPA, podrá presentar a la UFI la Declaración de Cuenta Bancaria para pago electrónico, según Formulario F14. Esto para asegurarse que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. FACTURA ELECTRÓNICA En caso de utilizar este tipo de documentos, deberá cumplir el contratista con los requerimientos establecidos en el Formulario F15. De este Documento de Solicitud de Oferta. (Cuando proceda). Al adjudicado (en caso de ser contratado por primera vez con la institución), en su notificación de adjudicación se le adjuntará la Declaración de Cuenta Bancaria Jurada para que la complete. Esto para asegurarnos que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. Luego con la información proporcionada se procederá a elaborar el Contrato. El Oferente adjudicado dispondrá de 5 días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación, para enviar la información arriba solicitada; de no hacerlo la institución contratante podrá proceder a su criterio y respetando lo establecido en la ley y sus políticas de compras adjudicar a la segunda mejor evaluada. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO El contratista deberá presentar los documentos necesarios al Administrador del contrato, quien los revisará para garantizar las obligaciones del contratista. En caso que los documentos presentados por el contratista contengan errores o discrepancias, el Administrador deberá gestionar las correcciones con el contratista, una vez avalada toda la documentación por el Administrador, deberá remitir oportunamente a la UFI, quien es la responsable de validar pagos, y facturas (artículo 161 de la LCP). La CEPA pagará al Contratista en moneda de curso legal, a través de la Gerencia Financiera de CEPA; conforme a lo siguiente: - El monto a pagar podrá ser hasta por el valor del Contrato. - Se realizarán pagos parciales por los servicios recibidos a entera satisfacción mediante Acta de Recepción parcial o definitiva según sea el caso, de acuerdo a lo siguiente: Primer pago = 30 % del monto total contra la presentación del Segundo Informe de Avance (Etapas 1 y 2). Segundo Pago = 40% del monto total contra la presentación del Informe Final (Etapa 3). Tercer Pago = 30%, posterior a la entrega del Informe Final aprobado por parte del Supervisor del proyecto nombrado por CEPA. - Para el pago, será necesario que el contratista presente los documentos de cobro al Administrador de Contrato, quien los revisará y remitirá a la Gerencia Financiera de CEPA. Para el pago, se deberá remitir la siguiente documentación: - El correspondiente documento de cobro (Comprobante de Crédito Fiscal) - Copia de Contrato o sus modificativas (en caso aplique) - Original Acta Parcial o Definitiva - Copia de Orden de Inicio. (únicamente para el primer pago) - Copia de la Garantía de Buena Calidad, para el último pago. - Si el contratista es una persona domiciliada, al presentar el documento de pago correspondiente, deberá asegurarse de que dichos documentos cumplan con lo establecido en el Art. 114, literales a) y b) del ordinal 6 del Código Tributario. Para tal efecto, se proporciona la información que la CEPA tiene registrada en la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda: Nombre: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma; Dirección: Blvd. de Los Héroes, Col. Miramonte, Edif. Torre Roble, San Salvador. NIT: 0614-140237-007-8; NRC: 243-7; Giro: Servicios para el Transporte NCP; Contribuyente: Grande Nota: No se recibirán documentos que no cuenten con la información antes descrita. - Si el contratista es una persona no domiciliada en la República de El Salvador, para el pago del servicio contratado, deberá presentar un Recibo simple. - IMPUESTOS. Si el Contratista es una persona no domiciliada en la República de El Salvador, se retendrá, en concepto de Impuesto sobre la Renta como pago definitivo el porcentaje según el país de origen sobre las sumas pagadas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 158, inciso primero del Código Tributario. Es correcto debido que se aplicara el porcentaje que le corresponda según el domicilio del proveedor. - El pago de Quedan comprenderá un rango aproximado de hasta 21 días hábiles después de su emisión, siempre y cuando la documentación este completa y en regla, conforme a los literales anteriores y validada por la UFI. - ANTICIPO En caso de solicitar anticipo, el Contratista deberá presentar la siguiente documentación: a) Garantía de Buena Inversión de Anticipo, según se señala en el romano II del numeral 21 GARANTIAS A PRESENTAR, de esta solicitud de oferta. b) Solicitud y Plan de Inversión del Anticipo. c) Documento de cobro correspondiente, d) Proporcionar un número de cuenta bancaria para la gestión exclusiva del anticipo otorgado, la cual deberá ser en una de las instituciones bancarias con las que la CEPA mantiene operaciones. Es imprescindible que contacte a la Gerencia Financiera para recibir orientación antes de proceder con su solicitud de pago. La documentación detallada en los literales anteriores, deberá presentarse de la siguiente manera: i. El original de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo requerida en el literal a) y copia de los documentos de los literales b) y c) a la UCP. ii. Originales de los documentos de los literales b) y c) y copia del documento del literal a) al Administrador de Contrato u Orden de Compra. Una vez el Administrador de Contrato tenga todos los documentos requeridos en el romano ii antes descrito y aceptada la Garantía de Buena Inversión de Anticipo por la UCP, remitirá en un plazo no mayor a CINCO (5) DÍAS HÁBILES dichos documentos a la Gerencia Financiera de CEPA. El Administrador de Contrato u orden de compra, dispondrá de 5 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil mediante el cual determinó que la documentación presentada por el contratista cumple con todo lo establecido en el DSO para gestionar el referido anticipo, para tal efecto podrá levantar un “acta de validación de solicitud de anticipo” Cumplido los requerimientos de este numeral, la CEPA, otorgará el anticipo solicitado, en un plazo de hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, posterior a la fecha de recepción de documentos. Otorgamiento del anticipo: una vez validado por la UFI, CEPA dispone de 10 días hábiles para otorgarle el anticipo al contratista. La UFI podrá firmar de “validado” la documentación la cual deberá reflejar la fecha de validación. El plazo iniciará el primer día hábil después de la validación del a UFI. En caso de que los montos retenidos de cada pago en concepto de amortización del anticipo, no cubran la totalidad del valor del mismo, deberá descontarse del pago final, la suma necesaria para amortizar el anticipo otorgado. |
| --- | --- |

## Rechazo de ofertas.

| - Rechazo de todas las ofertas | La institución contratante, tendrá justificación para rechazar una o todas las ofertas cuando: - Los precios no son razonables o son excesivamente más altos que el estimado original, o anormalmente bajos conforme al mercado; - El monto ofertado sobrepasa la asignación presupuestaria. - No cumplen las especificaciones técnicas, u otros requisitos detallados en los documentos de solicitud; - No se encuentren debidamente inscritos en el RUPES al momento de participar en el proceso. - Se verifique prácticas anticompetitivas, de acuerdo a lo indicado en el literal B. numeral 6 de esta Sección. - Presente ofertas alternativas, ya sea totales o por lote o por ítem - Los ofertantes no estén inscritos en COMPRASAL para este proceso LA-20/2025, Diseño para el proyecto: construcción de edificio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez En los casos que ninguna oferta cumpla, según lo antes descrito, se declarará desierto el proceso, debiendo razonar el motivo, sin responsabilidad para la institución contratante. Si todas las ofertas son rechazadas, la institución contratante revisará las causas que justifican el rechazo y considerará hacer revisiones a las condiciones del documento de solicitud, según aplique. La institución contratante podrá realizar nuevamente convocatorias o invitaciones para el proceso en el cual fueron rechazadas todas las ofertas conforme lo anterior, de acuerdo a los establecido en el Art. 101 de la Ley de Compras Públicas. |
| --- | --- |

## SECCIÓN IV. TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA DE DISEÑO PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”.

- ALCANCE DE LAS OBRAS

El proyecto contempla el diseño de un nuevo edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) para el Aeropuerto Internacional de El Salvador SOARG, el cual será construido en nueva ubicación lo cual obedece a las necesidades de expansión de las áreas operativas para el estacionamiento de aeronaves, conforme a las directrices del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto. La ejecución del proyecto, fortalecerá la capacidad operativa del equipo de salvamento y extinción de incendios, incluyendo mejoras necesarias a la infraestructura existente, lo que permitirá generar condiciones óptimas para la atención de emergencias, siniestros y situaciones médicas que puedan presentarse en el entorno aeroportuario, además incluye obras exteriores como obras de paso, calles de conexión con las instalaciones existentes, calle de acceso directo a pista y otras obras complementarias.

El alcance incluye la elaboración de toda la documentación técnica de diseño de obras civiles, eléctricas, hidráulicas y de infraestructura complementaria para asegurar el correcto funcionamiento del edificio. Considerando que se instalarán sistemas eléctricos completos, red de hidrantes con su cisterna propia, sistemas de respaldo eléctrico, áreas de pavimentadas para circulación vehicular, entre otros. Asimismo, se ejecutarán obras de paso sobre canaletas y adecuaciones del terreno natural para garantizar la conectividad y el acceso a las nuevas instalaciones sin interferencias.

La firma consultora, realizará actividades previas para formular los diseños y cálculos, estos trabajos preliminares incluyen levantamientos topográficos, estudios de suelos, estudio hidrológico para el manejo de escorrentía superficial, análisis de facilidades existentes que brindarán servicios básicos como agua, energía eléctrica, canales de aguas lluvias y descarga de aguas servidas. Incluye inspecciones de campo, revisión de documentación y levantamiento de instalaciones existentes, se incluirán en los diseños la definición de obras provisionales para evitar interrupciones en la operación o en el flujo de personas y vehículos.

Los resultados de las investigaciones anteriormente mencionadas, permitirán avanzar hacia un diseño arquitectónico y de ingenierías integrado, manteniendo criterios de operatividad, durabilidad y eficiencia. El edificio será concebido con espacios especializados para el resguardo de camiones cisterna para atención de emergencia aéreas, ambulancia, camión cisterna para emergencias estructurales, áreas de descanso del personal operativo, zonas de entrenamiento, talleres, parqueo vehicular, oficinas administrativas, bodegas, y cuartos técnicos, entre otros.

La ubicación del edificio y su integración con el entorno operativo del aeropuerto serán claves para optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias. Se prevé que la infraestructura se construya considerando el flujo de vehículos de emergencia, el acceso rápido a pistas y áreas críticas, y la conexión eficiente con las redes de servicios del aeropuerto.

Las obras exteriores complementarias incluirán el diseño y construcción de calles de acceso, drenaje pluvial, acometidas a redes de agua potable y aguas negras, así como la integración a la red de alarma contra incendios del aeropuerto.

El alcance incluirá la realización de obras complementarias externas, las cuales deben ser diseñadas y construidas para que su capacidad abastezca las instalaciones. Estas obras son:

- Acometida eléctrica hacia la nueva edificación.

- Sistemas de respaldo eléctrico a través de generador de emergencia.

- Colectores o canales de drenaje de aguas lluvias.

- Obra de paso sobre canaleta existente.

- Cisterna de agua incluyendo sistema de hidrantes.

- Acometida de agua potable a las nuevas instalaciones, incluye adaptación de bombeo.

- Calle perimetral de acceso vehicular.

- Calles de circulación de equipo de salvamento con acceso a plataforma y pista

- Estacionamiento techado para el resguardo de los equipos de rescate.

- Parqueo vehicular.

- Colectores de aguas negras y tratamiento.

Todos los trabajos de investigación, estudios y diseños que se realicen, deberán estar acorde a lo estipulado por la normativa aeronáutica correspondiente, promulgada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de América (FAA) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA); además, deberán tomarse en cuenta las normas técnicas y reglamentos emitidos por la Autoridad de Aviación Civil de nuestro País.

La CEPA proporcionará planos de propuesta arquitectónica básica para el diseño completo, el consultor partirá de las áreas de los espacios que los planos muestran y el mapa de zonificación de necesidades, debiendo proponer áreas u otros espacios de acuerdo a los estudios e investigaciones que realice por su cuenta como parte de la consultoría de diseño.

- PRINCIPIOS GENERALES

Se pretende que el proyecto que abarca el diseño del Edificio de Salvamento y Extinción de Incendios del AIES SOARG, incluya los siguientes principios generales como mínimo:

- Funcionalidad, diferenciando claramente las áreas generando recorridos que eviten cruces de circulaciones no apropiadas, e identificando claramente las rutas para atender emergencias y almacenar los equipos.

- Sostenibilidad, incorporando medidas de ahorro en el consumo de agua, aprovechamiento de pendientes del terreno para drenajes y bombeos, clasificación de desechos.

- Seguridad ante desastres, que permita garantizar la seguridad de las personas y la infraestructura ante situaciones de emergencias y desastres, especialmente sismos, donde se deberá considerar una edificación con detallado especial y nivel de importancia máximo, es decir que debe considerarse de ocupación inmediata luego del evento.

- Bajo y fácil mantenimiento, considerando como material de construcción el concreto reforzado para la estructura principal, sistemas que reduzcan costos e incrementen la vida útil de la infraestructura, y faciliten las actividades de reposición y recambio de elementos.

- Flexibilidad estructural, que posibilite la adaptación, ajustes, modificaciones o ampliaciones futuras bajo la misma concepción funcional diseñada.

- Simplicidad en el diseño de instalaciones, que permita recorridos claros y diferenciados de las distintas redes, mediante la instalación de ductos o cuartos técnicos en lugares de fácil acceso.

- Crecimiento, permitiendo la posibilidad de crecimiento de sus instalaciones y adaptaciones a los cambios por mejoras tecnológicas, procesos operativos, entre otros.

- Previsión: para el desarrollo de los diseños y construcción de las edificaciones y obras exteriores complementarias como la ampliación de la fase 2 de la ampliación del aeropuerto, así como las proyecciones de crecimiento de infraestructura que se dan hacia el sentido oriente de las instalaciones donde se ha proyectado la construcción de este nuevo edificio, se procurará evitar interferencias y espacios que limiten la expansión futura de la edificación.

- OBJETIVOS DE LA OBRA

Objetivo General

Diseñar una infraestructura destinada a la operación de la unidad de salvamento y extinción de incendios del AIES SOARG, con capacidad para albergar personal operativo, unidades vehiculares especializadas, áreas de capacitación, dormitorios, zonas administrativas y técnicas, además de obras complementarias para el rápido despliegue de los equipos de emergencia.

Objetivos específicos

- Diseñar el proyecto para desarrollar los alcances indicados, incluyendo estudios y levantamientos preliminares, presentación de al menos 2 alternativas de diseño de anteproyecto arquitectónico, metodología de trabajo, programación de obra, especificaciones técnicas, planos, presupuestos e informes.

- Diseñar calles de acceso pavimentadas, incluyendo calle perimetral, calles hacia la pista y plataforma de estacionamiento de aeronaves, espacio techado para el resguardo de camiones de salvamento, garantizando la circulación eficiente de vehículos de emergencia.

- Diseñar el sistema de abastecimiento y evacuación de agua, incluyendo acometidas a redes de agua potable, sistema de bombeo, cisterna con red de hidrantes para mangueras y de llenado rápido de camiones, así como colectores de aguas lluvias y colectores y tratamiento de aguas servidas, para asegurar la autosuficiencia operativa del edificio.

- Diseñar la infraestructura eléctrica necesaria para la operación de la edificación, incluyendo conexiones a la red principal del aeropuerto y sistema de respaldo mediante generador de emergencia, para garantizar la continuidad operativa en caso de fallas en el suministro.

- DISEÑO

Este documento, junto con las memorias descriptivas, memorias de cálculo, anexos técnicos, los planos y los documentos del Contrato, constituirá el documento técnico para la ejecución de las obras.

El contratista tomará en consideración que toda la información descrita en los apartados de documentación técnica servirá para el proceso de contratación y ejecución de las obras, por lo tanto, es de vital importancia la claridad y precisión de toda ella para que la ejecución no requiera cambios. Deberá considerar también que debe realizar una programación considerando los tiempos, recursos, tiempo de entrega de equipos, preparatorias, pruebas, etc. para que se cumplan los objetivos indicados en estas especificaciones en los plazos descritos, no se aceptará solicitud de prórrogas por una mala organización y por no proveer procedimientos o gestiones.

Deben incluirse especificaciones técnicas de todas las partidas de obra, con la definición detallada de todos los materiales, procesos constructivos requeridos, equipos, máquinas, instalaciones, etc., que se utilizarán en la realización de las obras. Dicha definición se realizará con referencia a los códigos técnicos y normas vigentes en el país, y en su caso a normas internacionales reconocidas y de uso en el medio.

- DISEÑO DEL PROYECTO

  - Preparativos del diseño

- Alcance

El alcance del diseño incluirá todos los elementos identificados dentro del terreno, que sean necesarios para el funcionamiento pleno y eficiente del edificio. Esto incluye las obras al interior, obras exteriores, obras provisionales, y obras complementarias necesarias para la operación de manera funcional de la edificación.

El contratista realizará los trabajos necesarios para obtener toda la información del sitio y bibliográfica que sirvan de base para ejecutar las obras, como levantamientos topográficos, geotecnia, levantamiento de información del sitio, etc. Incluye la presentación de alternativas de diseño para ser seleccionada la más conveniente, siendo esta la que servirá de base para continuar el diseño de ingenierías y toda la documentación técnica final.

El alcance que se detalla a continuación es de carácter enunciativo y de ninguna manera limitativo, y debe permitir alcanzar los objetivos de funcionamiento eficiente de los elementos y edificaciones.

Todo planteamiento o propuesta deberá estar justificado en lo conceptual y normativo de acuerdo a la naturaleza del proyecto. No se aceptarán propuestas o apreciaciones del Contratista sin el debido respaldo. El Contratista será responsable por el trabajo a ser realizado dentro de los alcances previstos en esta Sección y en el contenido aceptado de su propuesta.

- Plan de trabajo del Diseño

El Contratista deberá elaborar un Plan de Trabajo, que describa todas las actividades, sub-actividades, recursos, hitos y productos entregables, considerando el tiempo total que dura la ejecución del plazo de la consultoría. Este Plan de Trabajo será entregado a la supervisión para su revisión.

El Plan de Trabajo incluirá las instancias de coordinación y presentaciones de los avances del trabajo a la supervisión.

El Plan de Trabajo es el documento de inicio de la Fase de Diseño, y debe describir todas las actividades, hitos y productos entregables, considerando el tiempo total que dure el contrato.

El Plan de Trabajo incluirá al menos, lo siguiente:

- Un resumen ejecutivo.

- La metodología y los procesos que el Consultor utilizará para el desarrollo de sus actividades.

- La relación del personal por especialidad que utilizará para cada actividad.

- El cronograma del desarrollo de las actividades del contrato.

  - Trabajos de Investigación

  - Geotecnia

El informe de la especialidad de geotecnia deberá contener como mínimo los siguientes puntos:

- Introducción

- Objetivos

- Alcances

- Metodología de la investigación

- Investigación de suelos

  - Recopilación y estudio de la documentación

  - Reconocimiento del terreno

  - Planteamiento de la campaña de campo

- Estudios de suelos realizados

- Interpretación de resultados

- Desarrollo

- Recopilación y estudio de la documentación

  - Aspectos geomorfológicos

  - Geología local

  - Fallas geológicas

  - Sismicidad

- Evaluación de estudio geofísico realizado en el proyecto

- Evaluación de campaña geotécnica en zona de edificios y plataformas

- Sondeos SPT

- Evaluación del potencial de licuefacción

- Identificación del nivel freático de la zona

- Evaluación de sondeos SPT en zonas de accesos y plataformas de aeronaves

- Evaluación de pozos a cielo abierto

  - Prueba de permeabilidad

  - Clasificación visual sistema unificado

- Conclusiones y recomendaciones

  - Sismicidad

  - Evaluación de la capacidad portante de los edificios

  - Evaluación del potencial de licuefacción

  - Evaluación del terreno como material de subrasante

  - Sondeos pendientes

- Anexos

  - Resumen fotográfico

  - Resultados de sondeos SPT (hojas de campo)

  - Cálculo de los valores de N60 y (N1)60

  - Cálculo de valores del ángulo de fricción interna

  - Evaluación de capacidad portante

  - Teoría sobre carga última

  - Teoría sobre método de SEED e IDRISS para evaluación del potencial de licuefacción

  - Informe geofísico (Estudio sísmico de ondas superficiales tipo MASW)

  - Resultados de laboratorio SPT y PCA

  - Perfiles estratigráficos

  - Topografía

El informe de la especialidad de topografía deberá contener como mínimo los siguientes puntos:

- Introducción

- Objetivos: general y específicos

- Ubicación del proyecto

- Metodología implementada en los levantamientos topográficos.

  - Generalidades

  - Trabajo de campo

  - Trabajo de oficina

  - Registro fotográfico

- Desarrollo del trabajo

- Procesamiento de información

- Poligonales trazadas

- Reportes de poligonales:

- Planimetría y altimetría

  - Cierre lineal

  - Revisión de tolerancias

  - Cuadro de mojones compensados

  - Cuadro resumen de coordenadas y elevaciones de mojones

- Conclusiones

- Anexos:

  - Cartas de calibración del equipo de topografía utilizado

  - Registro fotográfico

  - Libreta de campo

  - Archivos de estación total (cr5, raw y txt)

  - Planos topográficos

  - Inspecciones de campo y levantamiento fotográfico

El levantamiento fotográfico incluye la toma de fotografías de toda la zona de investigación y específicas de las áreas que presenten condiciones especiales, tales como: deterioros significativos, hundimientos, depresiones, etc. Deberán presentarse en archivos digitales CD o DVD, así como incluir fotografías aéreas tomadas con equipos tipo dron para contar con imágenes de las condiciones actuales del conjunto existente y las áreas a diseñar. El formato del informe de las inspecciones de campo y registro fotográfico deberá tener incluidos los siguientes puntos:

- Introducción

- Objetivos

- Alcances

- Equipo utilizado y especificaciones técnicas

- Productos

  - Fotografías por zona y especialidad

  - Diseño arquitectónico

Partiendo de la alternativa seleccionada, y de los estudios técnicos definidos en el proceso, desde el inicio de esta fase, el Contratista procederá a continuar en la fase de diseño que compone el desarrollo del proyecto de arquitectura y el desarrollo del proyecto de las ingenierías; lo anterior, con el propósito de obtener un proyecto secuencial que integre oportuna y eficientemente la arquitectura y las especialidades de ingeniería.

Para la obtención del Diseño Final se realizarán la siguiente secuencia de actividades:

- Diseño de Arquitectura.

- Diseño de Ingenierías.

- Planos.

- Especificaciones Técnicas de Construcción.

- Presupuesto de ejecución.

- Programa de ejecución de obra.

    - Diseño arquitectónico

- Anteproyecto

Con base a los criterios establecidos de espacios en los planos, y los definidos en el presente Documento de Licitación y considerando el precio Contratado, el Contratista planteará dos alternativas de diseño, a nivel de anteproyecto, cada una de las cuales incluirá:

- Memoria descriptiva breve.

- Justificación de los criterios de diseño utilizados para el desarrollo de las alternativas, con sus correspondientes análisis, cálculos y/o soporte documental. La justificación incluirá el análisis de cómo cada una de las propuestas cumple con los principios del proyecto enunciados en el apartado B del presente documento.

- Comparativo de áreas de la Propuesta y del Cuadro Necesidades de Espacio.

Este análisis se entregará en un informe escrito en una presentación digital y será mostrado en una reunión a las partes interesadas, a los efectos de intercambiar ideas sobre las distintas opciones y facilitar la toma de decisiones. Se aclara que dichas alternativas deberán estar desarrolladas a entera satisfacción del Contratante.

Con base a las dos alternativas planteadas por el Contratista, el Contratante dará su aprobación a la alternativa de solución, de la cual podrían sugerirse algunos ajustes que se deberán ser incorporados para continuar con el desarrollo de la alternativa seleccionada por el Contratante.

El Consultor deberá presentar la metodología BIM a utilizar durante todo el proyecto.

- Diseño de Arquitectura

El diseño de arquitectura incorporará la presentación técnica de la solución, incluyendo el criterio estructural y la de todos los componentes estudiados y desarrollados previamente en el numeral anterior.

El proyecto de arquitectura deberá ser la base para el desarrollo del diseño final de las ingenierías: estructuras, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, sistemas especiales, red contra incendios, aire acondicionado e instalaciones mecánicas, pavimentos, etc.

Para el desarrollo del diseño de arquitectura es de vital importancia que el Contratista tome en cuenta lo indicado en el plano arquitectónico base proporcionado al contratista y lo definido en el proceso previo del diseño, como información técnica complementaria y la coordinación con los profesionales de esta especialidad y otras que tengan relación con la operación y funcionamiento de los equipos, el cual incluye las características de los mismos.

Luego que el contratista cuente con la alternativa seleccionada por el Contratante, procederá a desarrollar el anteproyecto de arquitectura.

En esta etapa se deberá presentar detalladamente, la siguiente información:

- Plano de sitio mostrando con exactitud la ubicación de la edificación o conjunto de edificaciones, calles de acceso, perimetrales, accesos peatonales y vehiculares, definiendo todos los espacios exteriores, obras complementarias que incluyan: obras provisionales, sistemas de tratamientos, pozos de bombeo, área de entrenamiento, áreas verdes, etc. su ubicación y dimensiones.

- Plano de demoliciones, desmontajes y obras provisionales que se requiera si la operatividad es afectada; se incluirá plano para identificar vegetación a remover o de tala.

- Plantas de todos los pisos con especificación de ambientes, cotas internas mostrando espacios útiles, mobiliario, acabados, señalética y equipos, reflejado para cada especialidad.

- Cortes, fachadas y elevaciones mostrando cotas de piso terminado, alturas útiles interiores, exteriores y detalles de entrepisos, cielos falsos, losas, cubiertas, etc. Todos los elementos necesarios para la construcción.

- Plano de obras exteriores que expongan elementos hidráulicos, eléctricos, de tratamiento, circulaciones vehiculares, áreas de estacionamientos, jardinerías, obras de paso, etc.

- Renders exteriores e interiores donde se muestren las obras y su vinculación del espacio con el volumen de la infraestructura de la edificación, desde los ángulos más representativos del conjunto (mínimo 8 imágenes con alta resolución no menor a 250 dpi.)

- Maqueta virtual.

- Video de recorrido interior y recorrido exterior con duración mínima de 2 minutos.

Además de los planos indicados, el anteproyecto de arquitectura deberá contener una memoria descriptiva que detalle:

- El concepto y partido arquitectónico adoptado y sus componentes

- Cumplimiento de parámetros y normas nacionales e internacionales

- Criterios de sostenibilidad, accesibilidad, de riesgos, etc. aplicados al diseño.

  - Diseños de Ingeniería

    - Ingeniería Estructural:

Se realizará a partir del anteproyecto de arquitectura, el levantamiento topográfico y de los resultados de la Campaña Geotécnica desarrollado por la contratista. Asimismo, incorporará la previsión de cargas de los principales equipos y de las instalaciones.

Tomando en cuenta que en esta etapa ya se cuenta con el anteproyecto de arquitectura debidamente aprobada, para llevar a cabo el diseño estructural, la contratista deberá inicialmente identificar la normativa a aplicar, recomendaciones y sugerencias de criterios a aplicar. El contratista deberá trabajar de manera colaborativa con el equipo de arquitectura, equipamiento y las demás especialidades para tomar en cuenta la estructuración, dimensionado y ubicación de los elementos estructuras que formarán parte del sistema principal de la edificación. Asimismo, se deberá tomar de referencia todos los requerimientos en cuanto a criterios de estructuración, análisis, diseño y desempeño de la estructura.

Además, se deberá considerar todas las obras exteriores requeridas de manera representativa tales como obras de protección, restitución de suelos, etc., que se proyectará y cualesquiera otras obras de mitigación que el proyecto requiriera.

La información entregada en esta etapa deberá ser completa y de fácil comprensión para el análisis y aprobación de la alternativa propuesta y en concordancia con las especialidades involucradas.

En esta etapa se deberá mostrar, en escalas adecuadas según el contenido de los planos, la información siguiente:

- Plano de cimentación y detalles.

- Plantas de todos los pisos y de cubiertas con especificación de dimensiones de cada uno de los elementos estructurales propuestos.

- Planos de detalles estructurales de elementos de concreto o metálicos propuestos, referenciados a sus ubicaciones con los planos en planta. Elevaciones y secciones indicando las dimensiones de los elementos estructurales.

- Planos de elementos estructurales secundarios.

- Elementos de obras exteriores como obras hidráulicas y eléctricas, cisternas, cercados perimetrales, obras viales y elementos de contención.

Además de los planos indicados, el anteproyecto de estructuras deberá contener una memoria técnica que describa:

- Los criterios del diseño estructural.

- El cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de referencia.

- El cálculo del predimensionamiento de los elementos estructurales (concreto armado, acero, etc.).

- El modelado de la estructura del edificio.

- Los programas de cálculo utilizados.

    - Hidráulica:

Las instalaciones hidráulicas consideradas dentro de este apartado son las siguientes:

- Red de Distribución de Agua Potable en el Edificio:

Se deberá realizar un estudio de los sistemas de las redes existentes los pozos de producción y el tratamiento. Se deberá proyectar una red independiente para las nuevas instalaciones.

Los aspectos más importantes a considerar en el diseño de redes de distribución de agua, son los siguientes:

- Gasto de diseño, obtenidos según el número de unidades de gasto de los aparatos sanitarios a servir y otros.

- Presión mínima de operación.

- Pérdidas por fricción.

- Velocidad máxima permisible.

- Dimensionamiento de Cisternas.

- Sistema de bombeo rápido.

- Definición de tipo y ubicación de válvulas.

- Producción de los pozos a través de aforos

- Calidad del agua

El diseño deberá ser adecuado para que la presión hidráulica y la operación de los aparatos sanitarios sea adecuada; así como para evitar ruidos excesivos y golpe de ariete, debido a velocidades excesivas de diseño.

Deberá incluirse el dimensionamiento de los depósitos de almacenamiento (cisternas) y la definición de los equipos de bombeo hidroneumáticos redundantes que sean necesarios para mantener la distribución de agua y la presión adecuada en el nuevo sistema.

- Red de Desalojo de Aguas Residuales:

La red de evacuación interior de las aguas servidas de las edificaciones, la formará un conjunto de tuberías destinadas a recoger, transportar y dar salida a las aguas de desecho proveniente de servicios sanitarios, lavamanos, pocetas de aseo y otros. El diseño de la red de aguas negras estará basado como mínimo, en el diseño conceptual correspondiente.

El diseño de estas instalaciones deberá tomar en cuenta las premisas listadas a continuación:

- Evacuar rápidamente las aguas servidas, alejándola de los artefactos sanitarios.

- Impedir el paso del aire, olores y microbios de las tuberías al interior del edificio.

- Los tubos deben ser impermeables al agua, gas y aire.

- Los tubos deben ser durables, e instalados de modo que los ligeros movimientos del edificio no ocasionen fugas o pérdidas.

En términos generales el diseño de la red de recolección de aguas residuales del edificio deberá desarrollar los siguientes pasos:

- Cálculo de usuarios de las instalaciones.

- Período de diseño.

- Cálculo de caudales de diseño.

- Diseño de secciones y pendientes.

- Obras accesorias.

- Diseño de los diámetros de las tuberías.

- Diseño de red de venteo de las tuberías.

- Diseño de trampas de grasa.

- Propuesta de integración de las descargas y disposición final de las aguas residuales.

Los planos deberán detallar en forma de isométricos, cada uno de los accesorios que deben utilizarse, los cuales serán suficientes, para llegar hasta el colector principal de conducción de aguas negras. Incluye el diseño de un nuevo colector para el transporte de las aguas negras, desde la edificación existente hasta el punto de descarga al colector existente.

En caso que la topografía del terreno no permita que el agua discurra por gravedad, deberán diseñarse los sistemas de bombeo que sean necesarios, para que las aguas lleguen al punto de descarga.

Asimismo, en el caso que sea demasiado complicado o el trazo de la ruta del colector de aguas negras no convenga para los intereses de CEPA, deberá incluirse una planta de tratamiento de aguas residuales, que podrá ser del tipo paquete adecuada para el volumen de agua a tratar.

- Red de Desalojo de Aguas Lluvias:

La red de evacuación interior de las aguas lluvias del edificio, lo formará un conjunto de tuberías destinadas a recoger, transportar y dar salida a las aguas provenientes del recogimiento de agua lluvias de los techos del edificio. Generalmente será tuberías aisladas, en dirección mayormente vertical, conectada a canales de recogimiento instalados en los techos o provenientes de coladeras instaladas en losas.

En términos generales el diseño de la red de recolección de aguas lluvias del edificio deberá ser dimensionada acorde con los resultados de la aplicación de las fórmulas de intensidad, duración y precipitación para la zona de las edificaciones, con un período de retorno de cincuenta años. Los pasos para el diseño se considerarán al menos los siguientes pasos:

- Cálculo de áreas de recogimiento.

- Coeficiente de escorrentía

- Tiempo de concentración

- Período de retorno

- Cálculo de caudales de diseño.

- Diseño de los diámetros de las tuberías, canales, cajas tragante, etc.

- Pendientes de acuerdo a funcionamiento y normativa.

- Velocidades de acuerdo al material, funcionamiento y normativa.

- Debe definirse también en caso que aplique, el dimensionamiento de las tuberías de drenaje subterránea, que deberá desalojar hacia la red de canales o colectores de aguas lluvias existentes, o el diseño de los canales que serán construidos como parte de la ejecución del proyecto. Se deberá evaluar el uso de sistemas para control de impacto cero (reúso del agua lluvia) en caso que las obras existentes no tengan capacidad para la incorporación de la descarga.

- Para identificar adecuadamente los periodos de retorno bajo los cuales se debe diseñar la obra para prolongar su vida útil y evitar pérdidas frente a eventos que cada vez serán más recurrentes; se requiere hacer la caracterización de la cuenca considerando la variabilidad climática y un enfoque probabilista en el análisis de amenaza de inundaciones y avenidas torrenciales para los estudios hidráulicos y de manejo de taludes.

Así mismo se establece que, para el diseño de estructuras hidráulicas, se deben considerar factores de seguridad en el dimensionamiento que además de mantener la capacidad hidráulica para el periodo de retorno de lluvias seleccionado, puedan brindar áreas secas como soportes de conectividad ecológica.

Por otro lado, en la guía se recomienda utilizar nuevos estándares o referencias internacionales para la determinación de los periodos de retorno o lineamientos de manejo del agua, teniendo en cuenta que la mayoría de las obras en el país se han diseñado para períodos de 1/50 años que son insuficientes:

- Drainage Design Manual, DOT Colorado, USA, 2019.

- Hydraulics Manual M 23-03.07,DOT Washington State, March 1, 2022.

- Stormwater Drainage Manual, Government of Honk Kong, 2010.

- Review of Methods in Estimating Surface Runoff from Natural Terrain GEO 292 Hong Kong 2013.

- Guidelines of Road Drainage, Indian Roads Congress, 2014.

- Green Roads for Water. Guidelines for Road Infrastructure in Support of Water Management and Climate Resilience, Banco Mundial, 2021.

En un inicio, se indica que para el diseño de obras de drenaje tanto transversales como longitudinales, se debe considerar el análisis de información climatológica, pluviométrica, hidrométrica y de caudales, que comprenda periodos de retorno de 200 años para obras mayores y de 25 años para obras menores, e información temporal.

De manera complementaria en los lineamientos se establece que, en el caso de que se requiera realizar adecuaciones en las obras de drenaje para restablecer la movilidad de la fauna en cuerpos de agua y rondas hídricas, se debe incluir un análisis de información hidrometeorológica contemplando diferentes periodos de retorno. Según el tipo de estructura, se recomiendan los siguientes periodos:

- Puentes: 100 años.

- Pontones: 50 años.

- Box culvert: 30 años.

- Alcantarillas: 20 años.

- Red de Agua Contra Incendios:

Para el diseño de las redes de agua contra incendio, el Diseñador debe considerar únicamente los requerimientos de agua exclusivos para este servicio de protección. Se debe evitar el uso de accesorios y cambios de trayectorias de tuberías, que generen pérdidas de presión por fricción innecesarias, para optimizar el diseño y la inversión; así como su funcionamiento.

El diseño de las redes de agua contra incendio, debe estar basado en la aplicación de las siguientes normativas: NFPA-20 edición 2014, NFPA-24 edición 2014, la NFPA-13 edición 2014 o equivalentes en su última edición. El diseñador debe considerar las propiedades y características inherentes a los materiales y accesorios que estén implicados en su diseño, en cuanto a cálculos hidráulicos, procedimientos de construcción y pruebas, así como consideraciones para su operación.

La selección de los materiales y accesorios para la red de contra incendio, debe realizarse tomando en consideración el agua disponible de la red existente en el Aeropuerto, tipo y conformación del terreno, susceptibilidad de incidencia de meteoros y sismos en el sitio; entre otros factores que tengan impacto en el diseño.

El diseño y dimensionamiento de la red, se debe fundamentar en el estudio de riesgos por incendio y fugas que determine el riesgo mayor que pudiera ocurrir en la instalación, así como en los requerimientos de agua para proteger las demás áreas de las instalaciones.

Además, se debe validar que se satisfagan la funcionalidad hidráulica y conformidad con la normativa, mediante un estudio que utilice un programa de simulación hidráulica de redes contra incendio.

Los planos que se elaboren deberán reflejar todos los detalles por área de especialidad que corresponda, tales como instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas, obras civiles, etc.

    - Instalaciones eléctricas:

Para las edificaciones, la obra eléctrica incluirá el análisis del sistema actual, desde la subestación N°1. Este análisis deberá evaluar la existencia de acometidas disponibles en media y baja tensión, su capacidad máxima, así como los requerimientos técnicos necesarios, conforme a las demandas proyectadas para la nueva edificación.

En caso de que no exista un punto de conexión disponible, o si las demandas de energía proyectadas superan la capacidad existente, el consultor deberá proponer la construcción de una nueva acometida con una nueva subestación, considerando la integración de un generador independiente para dar servicio al edificio en caso se suspenda la energía eléctrica. Estas deberán garantizar el suministro eléctrico para el edificio y contar con la capacidad necesaria para la redundancia de suministro eléctrico.

CEPA proporcionará los planos eléctricos "como construidos" de la Subestación Eléctrica Nº1, con el fin de que el consultor lleve a cabo los análisis teóricos necesarios. Esta información deberá complementarse mediante levantamientos en sitio y, de ser requerido, a través de mediciones de demanda actual utilizando un analizador de calidad de energía. Con base en estos insumos, el consultor elaborará las propuestas técnicas correspondientes.

A continuación, se proporciona un esquema de traslado de las instalaciones a la nueva proyección del edificio, aproximadamente 350 metros de distancia de la Subestación de Salvamento actual:

Las instalaciones deberán ser diseñadas para suministrar energía a los siguientes sistemas en general:

- Sistema de suministro de energía a cargas (circuitos de tomacorrientes).

- Sistema de iluminación interior, exterior y de emergencia.

- Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios.

- Sistema de Aire Acondicionado.

- Sistema de bombeo de red de agua potable.

- Sistema de bombeo de red contra incendio.

- Sistema de red de datos y telefonía sobre IP.

- Sistema de transferencia automática para planta eléctrica de Emergencia.

- Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

El Consultor deberá cuantificar las cargas eléctricas correspondientes al listado anterior, con el objetivo de determinar y dimensionar las subestaciones eléctricas requeridas, incluyendo sus características técnicas, configuraciones, sistemas de protección, esquemas de distribución y ubicaciones físicas. Como parte de esta tarea, deberá presentar el nuevo diagrama unifilar correspondiente que refleje la propuesta del sistema eléctrico.

Para el diseño eléctrico, se deberá considerar que todos los servidores y equipos críticos de computación cuenten con un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés), que garantice su operación continua durante las transiciones o interrupciones del suministro eléctrico.

Se deberá considerar la implementación de generadores de energía en modo Prime, con capacidad para suministrar, como mínimo, el 80 % de la carga conectada correspondiente a la nueva edificación. El sistema eléctrico deberá incorporar dispositivos automáticos con capacidad de selección, corte y distribución de cargas que entren en funcionamiento durante los periodos de operación en modo de respaldo (backup), permitiendo la asignación prioritaria del suministro eléctrico hacia las cargas críticas en momentos de alta demanda.

El diseño deberá incluir además los sistemas de protecciones siguientes:

  - Sistema de pararrayos.

  - Sistema de red de tierra interconectada con la red existente para formar un sistema equipotencial.

  - Sistemas de protección contra transientes.

  - Sistema de compensación de factor de potencia.

Para realizar el diseño eléctrico deberán considerarse al menos, los aspectos siguientes:

- Acometida eléctrica:

Para el diseño de las acometidas eléctricas en baja y media tensión, estas deberán representarse desde la subestación N°1 hasta la nueva subestación en el edificio de Salvamento, y cuartos técnicos. La distribución de dichas acometidas deberá ser subterránea, utilizando cable tipo EPR con el aislamiento adecuado, conforme a los niveles de tensión requeridos. El consultor deberá regirse por lo establecido en el “Estándar para el Diseño y Construcción de Redes Subterráneas para la Distribución de Energía Eléctrica”, emitido por SIGET.

Podrá plantearse realizar la acometida desde la red de distribución de Delsur, ubicada en calle a Las Hojas, debiendo para esto incluir la gestión de las factibilidades correspondientes, de acuerdo a la demanda de energía proyectada.

La representación de este sistema deberá incluir planos eléctricos, mecánicos y de obra civil que detallen la distribución, configuración y canalizaciones correspondientes, así como las especificaciones técnicas de todos los componentes eléctricos, mecánicos y de obra civil involucrados.

- Subestación para el nuevo edificio de Salvamento y Extinción de Incendios:

Para el diseño de las subestaciones eléctricas, el consultor deberá cumplir con los siguientes lineamientos:

Subestación para las instalaciones de Salvamento:

El consultor será responsable de elaborar los diseños correspondientes a partir de la subestación N°1. Además, deberá presentar el diagrama unifilar desde el punto de inicio de la nueva acometida.

Sistemas de protección y generación:

El diseño deberá contemplar espacio cerrado para albergar los sistemas de protección requeridos, tales como relés de protección para alimentadores, interruptores de potencia, relés multifunción para protección de generadores, generadores, bancos de capacitores, transformadores de potencial y transformadores de corriente. Todo el sistema deberá ser gestionado mediante un sistema SCADA, que permita la supervisión y el control remoto de las instalaciones a través de la recopilación, transmisión y análisis de datos en tiempo real.

Cuartos técnicos:

El consultor deberá considerar en caso necesario la instalación de celdas de media tensión con relés multifunción para protección de alimentadores e interruptores de potencia, transformadores reductores de media a baja tensión (4,160/480 V), tableros generales, transformadores secos (480/120/208 V) y subtableros eléctricos para luminarias y tomacorrientes.

Entregables:

El consultor deberá entregar los planos eléctricos, mecánicos y civiles necesarios, mostrando la distribución y configuración de la subestación principal y las subestaciones secundarias, incluyendo todos los sistemas de protección, equipos de maniobra y medición. Asimismo, deberá incluir las especificaciones técnicas completas y el presupuesto correspondiente.

- Cableado y Canalizaciones.

Para el sistema de cableado y canalizaciones, el consultor deberá elaborar los planos correspondientes que incluyan la distribución, las características técnicas, el dimensionamiento de los conductores y las canalizaciones. En los planos finales deberán incluirse, al menos, los siguientes detalles:

- Número de circuito (deberá coincidir con el indicado en el cuadro de cargas).

- Tipo de servicio (fuerza, alumbrado, control, etc.).

- Origen y destino del circuito.

- Potencia de la carga eléctrica (kW).

- Corriente nominal en amperios de la carga eléctrica.

- Tensión de operación del circuito, caída de tensión en porcentaje, número de conductores, calibre y longitud de los conductores.

- Diámetro, longitud y cantidad de tubos utilizados.

- Arreglo de equipo eléctrico:

Se deberá incluir en planta y elevación el arreglo de los equipos eléctricos, tanto internos como externos, indicando su orientación, dimensiones y distancias con respecto a los ejes constructivos. En el caso de los equipos de media tensión, se deberá detallar el arreglo interior.

Asimismo, se deberán especificar las dimensiones y la profundidad de los huecos, trincheras y/o registros. Este plano se proyectará inicialmente con las dimensiones máximas de los equipos principales de los fabricantes líderes, para luego actualizarse con las dimensiones certificadas de los fabricantes correspondientes.

El arreglo de los equipos dentro de la subestación eléctrica deberá ser claramente mostrado. Los espacios requeridos para la instalación de tableros, transformadores, protecciones y otros equipos deben dimensionarse adecuadamente.

Finalmente, se deberá indicar la ubicación de las losas de concreto reforzado para las bases de los equipos (transformadores, celdas, gabinetes, generadores, tanques de combustible, etc.), así como de los registros, contenedores para derrames de combustible, drenajes para fluidos, las dimensiones de las bases de equipo y el peso aproximado de los equipos.

- Tableros y subtableros de distribución, fuerza y alumbrado:

Se deberán proporcionar las especificaciones técnicas de los equipos y sus respectivos dispositivos de protección, así como de los componentes asociados, de acuerdo con los códigos y estándares establecidos en este documento. Además, se incluirán los planos que muestren la ubicación, dimensiones, designación y descripción de las cargas conectadas (cuadros de carga), detallando los amperajes, voltajes, potencia y número de fases.

- Sistema de plantas eléctricas de emergencia:

Las edificaciones y sus instalaciones deberán contar con un sistema de respaldo de energía, compuesto por una planta generadora de energía eléctrica con motores de combustión interna a base de diésel. La capacidad de estas plantas será suficiente para soportar al menos el 80% de la carga instalada. El consultor deberá contemplar la implementación de redundancia en las áreas críticas para garantizar la continuidad de las operaciones del aeropuerto en caso de falla en el suministro de energía comercial, todo ello a través de un sistema automático de transferencia de carga.

- Sistema de distribución de fuerza:

Banco de Ductos Subterráneos:

Se debe mostrar la trayectoria de los ductos en planta, en un dibujo a escala, indicando en los extremos de cada tramo el nivel superior de los ductos en relación con el nivel de referencia de la planta o instalación. Además, se deberá indicar la dirección de la pendiente y asignar un número de corte, el cual será detallado en el plano de cortes de ductos. se deberá colocar cinta de señalización subterránea color rojo, y finalmente se colocará la carpeta asfáltica en el espesor indicado en los planos.

Los bancos de ductos de media tensión deberán representarse con una simbología diferente a la de los de baja tensión. Los registros eléctricos deberán ser numerados. Se deberá elaborar una tabla de registros que incluya los siguientes datos: número de registro, dimensiones (largo, ancho, profundidad y coordenadas), nivel superior del registro y su brocal de entrada. Además, se hará referencia al plano del Área Civil y Planificación, que deberá contener los detalles constructivos de los registros y ductos.

Se indicarán los niveles del piso terminado en las diferentes áreas mostradas para determinar la profundidad del banco de ductos. En las notas, se especificará el tipo de tubería a utilizar, así como las características de los bancos de ductos y los registros.

Cortes de Ductos:

En los cortes de ductos, se deberán indicar las dimensiones exteriores del banco, las distancias entre tuberías, el número de la tubería y su diámetro.

Arreglo de Bandejas:

Se deberá mostrar la trayectoria de las bandejas en planta, indicando el servicio y los tipos de elementos utilizados. Se deben elaborar tablas de elementos de bandejas que incluyan la clave de descripción, el ancho, el número de catálogo y el fabricante propuesto. También se debe definir el tipo de material requerido para las bandejas. Además, se indicará la ubicación de los soportes, su tipo y características, y se deberá mostrar en elevación el arreglo de las bandejas, incluyendo los cambios de nivel y dirección, con cortes estratégicamente seleccionados que indiquen la clave de los circuitos que alojan.

Distribución de Fuerza por Tuberías Subterráneas o Aéreas:

Las tuberías deberán representarse con su diámetro y número de tubería, conforme a la cédula de conductores y conductos. Las cargas eléctricas deberán identificarse con su clave y descripción, de acuerdo con el diagrama unifilar, especificando también los diámetros de los conductores y los conductos, en concordancia con la clave indicada. Se deberán dibujar arreglos en elevación para aclarar trayectorias complejas. También se indicará el tipo de soporte y sus características.

Los planos de distribución subterránea deberán ser verificados con otras disciplinas que cuenten con instalaciones subterráneas.

- Planos de alumbrado:

Este tipo de planos debe mostrar la distribución de las luminarias, indicando sus ubicaciones con las correspondientes acotaciones o, en su caso, posicionándolas lógicamente respecto al entrepiso o techo. Se deberá especificar el número de circuito al que pertenece cada luminaria, el interruptor que la controla, las fases, así como las características técnicas, como la potencia, la clasificación del área, el tipo de luminaria (LED, reflector, difusor), y su aplicación (interior o intemperie). Además, se debe detallar el cableado en la canalización, el diámetro de la tubería, la trayectoria de la canalización, la ubicación del tablero de distribución con su clave tipo, el cuadro de cargas completo (indicando el desbalance de carga) y la altura de montaje de las luminarias.

Para el alumbrado exterior, se deberá especificar el tipo de poste, los accesorios de soporte, la trayectoria, el diámetro del tubo, la cantidad y el calibre de los conductores, así como el tablero que controla los circuitos, la tensión, el número de fases, los datos generales de la luminaria, la altura de montaje y los detalles constructivos eléctricos.

- Iluminación:

El consultor deberá considerar, de preferencia, el diseño de sistemas de iluminación utilizando luminarias tipo LED tanto para espacios internos como externos (como estacionamientos, áreas peatonales, jardines, fachadas, área de entrenamiento, etc.). En ambos casos, se deberá realizar un análisis fotométrico, teniendo en cuenta los niveles de iluminación establecidos por la normativa nacional, específicamente al artículo 130 del decreto N°89 "Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo" y sus leyes, así como la normativa internacional aplicable para aeropuertos.

- Red tierra, Sistema contra descargas atmosféricas y supresores de transientes:

Se deberá hacer referencia a los planos específicos de los sistemas de tierras de las diferentes áreas, los cuales deben mostrar las conexiones a equipos eléctricos, torres, estructuras, soportes de tuberías, barras de tierra, medición de la resistencia de tierra en la subestación, cajas o pozos de mantenimiento de la red de tierra, identificación de electrodos y/o la configuración de la red de tierras, así como todos los elementos que deban ser conectados.

En el caso de los sistemas contra descargas atmosféricas, el consultor deberá especificar los radios de cobertura para los edificios e indicar el tipo de pararrayos a utilizar. Además, se deberán detallar las rutas de bajada y los accesorios de anclaje de los conductores de tierra hacia los dispositivos de conteo. Cada conductor de bajada del pararrayos contará con su propia red de polarización, y estas redes deberán interconectarse adecuadamente. Asimismo, se deberá analizar la viabilidad de instalar un contador de rayos en cada bajada, acompañado de una caja de registro para el control y la verificación de la resistencia de tierra de la red de puesta a tierra.

Supresores de Transientes:

Se deberá considerar la instalación de supresores de transientes en los tableros eléctricos, conforme al estándar ANSI/IEEE C62.41, según lo indicado en la Tabla 1. Se especifica que los supresores deben estar incorporados directamente en los tableros eléctricos, de acuerdo con el siguiente criterio:

- Tipo C: Para tableros principales

- Tipo B: Para tableros de distribución

- Tipo A: Para tableros de circuitos ramales

Tabla 1: Estándar ANSI/IEEE C62.41 – Supresores de Transientes

Sistema de Tierra y Polarización

- Diagramas elementales e interconexión:

Se deberán elaborar diagramas elementales que permitan definir el sistema de control eléctrico del proyecto, así como su relación con las áreas de instrumentación y control, proceso y automatización, especialmente en aplicaciones como el control de motores eléctricos. Estos diagramas deberán mostrar claramente la conexión entre los elementos de control eléctrico, tales como bobinas, interruptores, selectores, relevadores, luces piloto, contactos, entre otros, indicando sus respectivas claves, tablillas terminales, cableado y datos complementarios.

Asimismo, los diagramas de interconexión deberán representar la ubicación física de los elementos de control, el cableado entre ellos y el número de circuito correspondiente. Estos esquemas deben integrarse con la información proveniente de los diagramas mecánicos de flujo del área de proceso, los lazos de control y las secuencias lógicas del área de instrumentación, control de procesos y automatización. Por ello, se recomienda hacer referencia cruzada a la documentación generada por estas especialidades.

- Reubicación de sistemas existentes:

De los levantamientos efectuados, deberán definirse la forma como se manejarán los sistemas eléctricos subterráneos y aéreos existentes en el área del proyecto, debiendo proponerse soluciones adecuadas para cada caso.

- Mejoramiento del Factor de Potencia:

Se deberán considerar los equipos necesarios para la corrección del factor de potencia, utilizando sistemas de compensación automática en etapas, que se ajusten dinámicamente a la demanda del sistema eléctrico.

- Memoria de Cálculo:

El consultor deberá presentar las memorias de cálculo del diseño final de la instalación eléctrica, en las que se justifiquen las características y capacidades de los componentes del sistema eléctrico, incluyendo, entre otros:

- Cuadros de carga

- Interruptores y fusibles

- Conductores

- Canalizaciones

- Subestaciones (transformadores)

- Arrancadores

- Tableros y subtableros

- Planta de emergencia

- Otros equipos (supresores de picos, bancos de capacitores, pararrayos, etc.)

Como mínimo, deberán incluirse los siguientes cálculos:

- Cortocircuito trifásico y monofásico

- Caída de tensión

- Capacidad de conducción de corriente

- Análisis fotométricos

- Diseño de la red de tierras (considerando la resistividad real del terreno, determinada a partir de mediciones de campo)

- Caída de tensión en el sistema de arranque de los motores principales

- Coordinación y selectividad de protecciones

    - Sistemas especiales:

El diseño de los sistemas especiales estará basado en las recomendaciones de la OACI y IATA, y se entenderá como todo lo necesario para que sean instalados los equipos y sistemas que se detallan a continuación:

- Sistema de detección y alarma contra incendios y detectores de humo con pantalla y mapa zonificado.

- Sistema de circuito cerrado de televisión para vigilancia

- Sistema de telefonía

- Sistema de control de accesos

- Sistema de red de datos

- Sistema de cableado común y red común

- Sistema de conexión inalámbrica para acceso a Internet

Para todos los casos deberán presentar especificaciones detalladas incluyendo los planos donde se ubiquen en forma vertical y horizontal dentro del edificio.

Para los equipos CCTV se deberán incluir equipos con especificaciones de visión nocturna en zonas oscuras.

Los cuartos de equipos deberán tener un sistema de climatización para evitar deterioros en los mismos.

Para el sistema de alarma contra incendio y detectores de humo, deberá incluirse un informe de la filosofía general de la protección del edificio, con indicación de las normativas a cumplir y los sistemas de control informático aplicables.

Los planos deberán indicar en forma general las especificaciones de los equipos a instalar, así como detallar en forma precisa el lugar y forma de instalación, accesorios, conexiones y todo lo necesario para garantizar la correcta comprensión de la información presentada.

Para el caso del cableado estructurado, se espera que el diseño este de acuerdo con las Normas EIA/TIA indicadas, por lo que se incluirán el subsistema de: Acometida o cableado principal, cuartos exclusivamente para uso de los sistemas especiales con sistema de piso elevado tipo plataforma, cableado vertical, cableado horizontal, tierra de telecomunicaciones, climatización y administración del cableado.

La topología general de la red que se recomienda es en estrella, considerando la instalación de un Switch Principal para enlaces externos mediante fibra optica, desde el que se instalarán enlaces no menores a 1 Gbps hasta cada Switch de Distribución o pila de Switches, considerando que la Red será utilizada para Datos y Telefonía, y que se requiere de un ancho de banda adecuado.

Se ubicarán los cuartos de comunicación, para dejar recorridos promedios de 60 metros desde el Switch de distribución hasta el punto terminal.

- ANSI/TIA/EIA-568-B: Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo instalar el Cableado: TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales; TIA/EIA 568-B2: Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado; TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica.

- ANSI/TIA/EIA-569-A: Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo enrutar el cableado.

- ANSI/TIA/EIA-570-A: Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones.

- ANSI/TIA/EIA-606-A: Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

- ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

- ANSI/TIA/EIA-758: Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones.

El sistema de Alarmas Contra Incendio instalado en el AIES-SOARG, es NOTIFIER by Honeywell y comprende los elementos de protección y detección oportuna de incendios por medio de estaciones de monitoreo, paneles de fuego, detectores fotoeléctricos, detectores térmicos, detectores multicriterio, módulos de relés, módulos de luces estroboscópicas y sirenas distribuidos a lo largo del Edificio Terminal de Pasajeros e instalaciones del Aeropuerto. El nuevo sistema a ser instalado en la edificación deberá ser integrado y totalmente compatible con el protocolo de comunicación del Sistema existente de Alarmas Contra Incendio del Aeropuerto.

El sistema de detección de alarmas contra incendio comprenderá dispositivos que ayudan a prevenir siniestros, de acuerdo a la selección y ubicación de detectores controlados y para con ello direccionar las señales por medio de un tablero principal o central (y uno secundario), alojado en cuarto de control principal que podrá ubicar e identificar exactamente en qué área u oficina se está originando la señal, y así dar reporte a las áreas involucradas.

El sistema de detección de incendios, como referencia debe tener las siguientes características:

- Ser compatible con el sistema de paneles de detección de incendios del aeropuerto.

- Tener comunicación activa y de monitoreo en las áreas seleccionadas.

- Lograr comunicación inmediata con diferentes áreas involucradas.

- Realizar un llamado para situaciones de extrema urgencia por estación manual.

- Tener supervisión de los eventos o situaciones de conato de incendio que ocurran.

- Manejar la información en secciones o en grupos compartiendo la misma consola o equipo principal, para monitoreo interno.

- Mantener comunicación constante y a toda hora con las Estaciones de Monitoreo ubicadas en los edificios Terminal de Pasajeros y Salvamento y Extinción de Incendios, por lo cual, el nuevo sistema de detección de incendios debe ser integrado bajo la misma plataforma de funcionamiento y ser compatible.

- Fácil programación de acuerdo y confort del operador del equipo sin sacrificar en ningún modo o manera el desempeño y funcionalidad del sistema.

    - Sistema de aire acondicionado:

Deberán dimensionarse los equipos y accesorios necesarios para la climatización interior de las nuevas instalaciones proyectadas, considerándose para tal efecto el cálculo de la demanda térmica de cada área donde se ha solicitado, los sistemas de distribución, las cargas eléctricas, entre otros.

Los equipos que se propongan deberán proporcionar una alta eficiencia, bajo consumo de energía, disponibilidad de repuestos, protecciones del medio ambiente, etc. Se deberán presentar al menos tres propuestas de tecnologías distintas de aire acondicionado a implementar en el proyecto, con las características técnicas de los equipos, instalación y costos. Para realizar el diseño del aire acondicionado necesario, se deberá tomar en cuenta la evaluación de al menos los siguientes aspectos:

- Carga térmica de diseño de acuerdo a la ASHRAE.

- Condiciones interiores de diseño.

- Condiciones exteriores de diseño y extremos de humedad correctos.

- Momento del día con carga pico de enfriamiento.

- Ganancia de calor por radiación solar a través de vidrios.

- Ganancia de calor a través de componentes estructurales.

- Concentración de personas como base de diseño.

- Ganancias de calor originadas por equipos instalados en el interior de un espacio a acondicionar.

- Ganancia de calor por infiltración y ventilación.

- Tipos de intercambio de aire.

- Estrategias de ventilación con control por demanda en zonas de alta concentración de personas.

- Vistas tridimensionales de la instalación.

- Índice de confort del personal.

- Desarrollo de modelo para identificar interferencias y sus especificaciones.

También deberá considerarse el diseño de los equipos para ventilación mecánica, efectuando un proceso similar al del sistema de aire acondicionado. Los servicios sanitarios tendrán un flujo de aire continuo que proporcione al menos 2 CFM por pie cuadrado. En todo caso deberán considerarse los datos aplicables de las normas correspondientes.

Los planos a ser elaborados deberán reflejar las características físicas, constructivas y de calidad de los equipos, materiales y accesorios, que serán utilizados para el desarrollo de este apartado.

    - Sistemas mecánicos y equipamiento:

En este apartado deberán incluirse la definición de todo el equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de las instalaciones de Salvamento. Dentro de estos se pueden mencionar: dimensionamiento de equipos de bombeo para red de agua potable, rebombeo de aguas servidas y sistema contra incendios.

Los planos a ser elaborados deberán reflejar las características físicas, de instalación y de calidad de los equipos, materiales y accesorios, que serán utilizados para el desarrollo de este apartado. Se debe tomar en cuenta la seguridad y ergonomía de todas las instalaciones.

    - Obras exteriores y complementarias:

Se deberá realizar el diseño de ingeniería de las obras exteriores, tales como:

- Pavimentos

Los pavimentos a diseñar serán para circulación vehicular en calles de acceso y perimetrales, estacionamientos vehiculares y aceras. Deberá definirse las cargas de diseño, para establecer la estructura de soporte por cada caso, así como el diseño geométrico para una circulación vehicular cómoda.

- Drenaje exterior de aguas lluvias

Se deberán diseñar los canales de drenaje para aguas lluvias, que serán utilizadas para el desalojo de la escorrentía superficial, o la modificación de drenajes existentes, para evitar estancamientos de agua, rebalses o inundaciones.

- Obras de protección

Estas consistirán en la construcción de muros, taludes, zonas verdes, terraplenes y otras obras de protección que el proyecto requiera.

- Sistemas de bombeo:

Deberán especificarse los equipos requeridos para alimentar las redes de agua potable, de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y de la red contra incendios; este último deberá contar con respaldo de motor de combustión interna a base de Diesel, y contar con un sistema de transferencia automático para el caso de falla del servicio de energía comercial, para los sistemas de agua potable y aguas residuales también se deberá contar con equipo de respaldo en caso de falla, para el mantenimiento y eficiencia en la operación de los sistemas.

- Acometida de la Red de Agua Contra Incendios:

Deberá incluirse la tubería de acometida y los sistemas de bombeo, cuyos motores de bombas deberán contar con alimentación eléctrica de la red y con motor diésel para el caso de falla del servicio eléctrico, con su respectivo sistema de transferencia automático, tuberías, accesorios, hidrantes, mangueras, gabinetes, y todo lo necesario para que la red funcione correctamente.

- Red de abastecimiento de agua potable y del sistema de potabilización existente:

Incluye el dimensionamiento de las líneas de abasto de los pozos a la planta potabilizadora existente, así como el diseño de su adecuación y/o ampliación, y desde ésta, la acometida hasta los depósitos de almacenamiento (cisterna), a ser ubicados en el edificio, los cuales deberán ser diseñados tomando en cuenta las necesidades de almacenamiento.

También deberá realizarse la revisión de la capacidad de los equipos de bombeo de los pozos existentes y su estado para suplir la demanda proyectada.

  - Documentación técnica a entregar.

    - Planos constructivos

Se deberán elaborar los documentos técnicos finales para cada una de las obras detalladas en estas especificaciones técnicas, independientes entre sí, que corresponden a los siguientes espacios:

- Edificación de Salvamento y Extinción de Incendios

- Obras exteriores

La modelación de los planos deberá ser elaborada en REVIT, y convertidos luego para ser impresos en AUTOCAD (versión 2010 o compatible). Todos los productos deberán cumplir con el anexo de metodología BIM a implementar en la consultoría. La dimensión de las hojas de los planos, de preferencia serán en doble carta a escala adecuada para lectura confortable. La cantidad de planos a elaborar será la suficiente para representar con claridad todos los detalles de las obras propuestas, en una escala legible.

El consultor podrá presentar los planos en tamaños de hoja mayores según se acuerde con CEPA, siempre considerando la manejabilidad y escalas con lectura adecuada.

Asimismo, los planos serán presentados en formato editable REVIT y AUTOCAD, y PDF.

Los planos a presentar como requerimiento mínimo de arquitectura e ingenierías por cada edificación son los siguientes:

Arquitectura

- Plano de ubicación.

- Altimetría de conjunto.

- Planimetría de conjunto.

- Plano desmontaje y demoliciones

- Plano obra provisionales

- Plantas arquitectónicas y de zonificación.

- Plantas acotadas por niveles

- Plantas amuebladas por niveles

- Plano de techos o cubiertas.

- Planos de acabados.

- Plantas de cielo reflejado.

- Planos de Sitio, parqueos, área de servicios, circulación, áreas verdes, cerca perimetral.

- Cortes longitudinales y transversales acotados.

- Fachadas (Norte, Sur y Oriente).

- Detalles arquitectónicos (señalización, mobiliario, etc.).

- Plantas de señalética.

- Perspectivas digitales de conjunto e interiores, además de los detalles interiores y exteriores.

- Axonometrías arquitectónicas de los niveles proyectados.

Ingeniería Estructural

- Planta de terracerías.

- Planta de excavaciones.

- Planta de fundaciones (zapatas, soleras, vigas de fundación, losas de piso, tensores, etc.).

- Planta de columnas.

- Planta de vigas principales y secundarias.

- Planta de paredes.

- Planta de pisos.

- Planta de entrepisos.

- Planta estructural de techos.

- Elevaciones y secciones de elementos estructurales.

- Planos de conexiones.

- Detalles del refuerzo y despiece de cada elemento estructural.

- Plantas de pavimentos.

- Detalles Planta de Tratamiento

- Detalles especiales.

Hidráulica

- Planos de Plantas y Secciones de toda la distribución de agua potable, incluye detalles.

- Planos de Plantas y Secciones de toda la distribución de aguas negras, incluye detalles.

- Planos de Plantas y Secciones de toda la de recolección de aguas de lluvia, incluye detalles.

- Planos de Plantas y Secciones de toda la red contra incendios, incluye detalles.

- Planos de detalles elementos hidráulicos.

- Esquemas de principio generales.

Instalaciones eléctricas

- Diagrama unifilar.

- Planos de distribución de equipos en planta.

- Planos mecánicos.

- Planos de ingeniería civil.

- Planos de elevaciones.

- Planos de secciones.

- Planos de Plantas y Secciones de la instalación de acometida eléctrica, Banco de capacitores, celda derivadora, transformador principal en media tensión.

- Acometida en baja tensión hacia los tableros generales de sistema normal y emergencia.

- Planos de planta de grupos electrógenos y sus transferencias automáticas.

- Planos de Plantas y Secciones de canalizaciones de baja tensión hacia los transformadores tipo seco, subtableros eléctricos.

- Planos de Plantas y Secciones de la instalación para fuerza.

- Planos de principio de los sistemas de red de tierras.

- Planos de principio de la instalación de pararrayos.

- Planos de Plantas de las preinstalaciones de los equipos.

- Planos de Plantas y Secciones de la instalación de alumbrado interior y exterior.

- Planos de Plantas y Secciones de la instalación de tomas eléctricos interior y exterior

- Planos de Plantas y Secciones de la instalación de alumbrado y señalización de emergencia.

- Diagramas unifilares.

- Cuadros de carga de tableros eléctricos de los sistemas: normal, emergencia, UPS, soporte de vida, paneles de aislamiento y fuerza.

Sistemas especiales

- Planos detallados para cada sistema descrito en el apartado correspondiente a los sistemas especiales de estas especificaciones.

- Plano de interferencia entre sistemas

- Diagramas Unifilares de los sistemas,

- Arquitectura y topología de la red.

- Planos de plantas y secciones de todos los sistemas diseñados.

- Memoria descriptiva y justificativa de los sistemas diseñados.

- Memoria de dimensionamiento preliminar.

Sistemas mecánicos

- Los planos por planta y secciones con la distribución de todos los sistemas mecánicos.

- Planta y secciones de todo el sistema mecánico. Esto conforme a las guías mecánicas realizadas por el fabricante.

- Memoria de dimensionamiento preliminar.

Obras exteriores y complementarias

- Plano de movimiento de tierras y tala de árboles

- Planos en Planta de las instalaciones proyectadas

- Secciones y elevaciones del área de control

- Plano de perfiles y secciones de tuberías

- Isométricos de las redes

- Plano de detalles

- Planos de instalaciones eléctricas y mecánicas

- Planos estructurales de las instalaciones

- Planos de redes de datos

- Planos de obras exteriores

Los planos que se elaboren deberán reflejar todos los detalles por área de especialidad que corresponda, tales como instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas, obras civiles, etc.

    - Especificaciones Técnicas de Construcción:

Se deberá incluir el detalle de todo lo correspondiente a las características técnicas para los acabados propuestos, equipos y materiales para la construcción de cada una de las especialidades.

Las especificaciones técnicas se elaborarán en Word y/o Excel versión 2010 o compatible, y su detalle será tal que permita fácilmente identificar la calidad de los materiales recomendados, los requerimientos de mano de obra y equipos, el procedimiento constructivo, su unidad y forma de pago, y las normas o especificaciones bajo las cuales se rigen los materiales, procesos constructivos y el control de calidad.

En este sentido, deberán incluirse especificaciones técnicas para cada una de las partidas del plan de oferta que presente el Consultor, incluyendo las relacionadas con la instalación de obras provisionales y trabajos de limpieza.

Las especificaciones técnicas deberán redactarse siguiendo el mismo orden y numeración de las partidas del Plan de Oferta. Si algún equipo, elemento o material incluye su respectiva garantía, el contratista deberá proporcionarla a la supervisión como parte de los documentos.

    - Presupuesto y precios unitarios:

El presupuesto deberá elaborarse en Excel (versión 2010 o compatible), y desglosarse en todas las partidas y subpartidas que sean requeridas para ejecutar las obras según los planos y el Plan de Oferta proyectado, debiendo para cada una de ellas, calcular el volumen de obra a realizar, así como el precio unitario de las mismas que incluyan el porcentaje de costos indirectos aplicados y su desglose.

Las fórmulas que se utilicen para realizar las operaciones aritméticas deberán ser ajustadas para redondear los números a dos decimales, evitándose de esta forma discordancia en los valores presentados contra los valores reales por mal configuración de las operaciones.

El presupuesto deberá ser acompañado de la memoria de cálculo de los volúmenes de obra y cálculo de precio unitario para cada subpartida del Plan de Oferta y detallarse en la misma, todos los criterios utilizados en dichos cálculos. No se aceptarán partidas que se cuantifiquen como “sumas globales” “SG” a menos que se justifique y lo apruebe la supervisión.

    - Cronograma de ejecución de las obras y metodología:

El Consultor deberá elaborar en formatos GANTT el programa propuesto para la ejecución de las obras diseñadas, en el cual deberá detallar en forma clara los recursos necesarios, las actividades específicas y su duración. Este debe ir acompañado de la memoria de cálculo de los análisis de todos los criterios adoptados para el establecimiento de los tiempos y rendimientos de mano de obra y equipos.

Deberá definirse las actividades predecesoras y sucesoras, de tal manera que se pueda determinar la ruta crítica del proyecto.

    - Evaluación ambiental y seguridad ocupacional

El Consultor deberá realizar la evaluación ambiental del proyecto, con el objeto identificar los impactos negativos del proyecto, así como el de realizar un análisis de consistencia con la Política Nacional de Gestión del Medio Ambiente. Esta evaluación deberá ser realizada por personal autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y seguir los lineamientos de la ley medioambiental correspondiente.

De la evaluación ambiental, deberá definirse un programa de manejo ambiental, en el que se enumerarán el conjunto de acciones y procedimientos de compensación que eviten que las actividades a desarrollar para la ejecución del proyecto tengan un impacto negativo en el ambiente o en la calidad de vida de la población.

Para tal efecto deberán identificarse y cuantificarse dichos impactos, además de recomendar las medidas que los prevengan, atenúen, compensen o potencien, según sea el caso, seleccionando la alternativa que mejor garantice la protección del medio ambiente.

Deberán detallarse por aparte los costos de implementación de las actividades de compensación, e incluidas en los costos del proyecto, así como la definición de las especificaciones técnicas correspondientes.

No se requiere realizar trámites en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los trámites para el permiso de ejecución del proyecto serán realizados por la Unidad Ambiental de CEPA, con los insumos obtenidos de la presente consultoría, por lo que cualquier consulta o ampliación con relación a esta información requerida por el MARN y solicitada por CEPA al Consultor durante el trámite, deberá ser atendida por este de forma ágil e inmediata hasta por un período de dos años partiendo de la fecha de la firma del acta de recepción definitiva. El Consultor no deberá incluir costos asociados a las compensaciones ambientales ni a pagos por obtención de fianzas.

- PLAZO Y ETAPAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO

El estudio deberá realizarse en un plazo máximo de 120 días calendario, y su ejecución se efectuará en las siguientes etapas:

INFORME INICIAL

Transcurridos 10 días calendario, el consultor presentará un informe inicial, donde detallará el plan de trabajo que plantea desarrollar para la elaboración del diseño. Este informe deberá contener lo detallado en el numeral 5.1 Preparativos del Diseño, Alcance y Plan de Trabajo de Diseño, de los presentes Términos de Referencia.

ETAPA 1

Esta etapa comprende la realización del análisis de los documentos existente y la presentación de los resultados de todos los trabajos de investigación y análisis de resultados indicados en el numeral 5.2 Trabajos de Investigación de los presentes Términos de Referencia.

Así mismo, al inicio de esta etapa, será obligación que el Administrador de Contrato designado por CEPA, haya autorizado previamente el informe inicial, que contiene el alcance y Plan de Trabajo de Diseño, de los trabajos a realizar.

Cuando el Consultor haya finalizado los trabajos correspondientes a esta etapa, deberá presentar un Informe de Avance de la Etapa 1, el cual deberá incluir todos los documentos resultantes de estas actividades. Este Informe de Avance deberá ser presentado impreso en un original, y los archivos correspondientes en formato digital en pdf y archivos editables, con lo cual podrá proceder con la ejecución de la etapa 2.

Los datos de este informe deberán ser expuestos dos días después de la entrega del mismo, a través de una presentación en MS Power Point, con lo cual se solventarán dudas que se tengan al respecto.

Las observaciones que surjan de la revisión del Informe de Avance, deberán ser incorporadas de inmediato al informe, ya que acto seguido el Consultor deberá presentar un original y una copia impresa del mismo, acompañados de los archivos corregidos en formato digital.

ETAPA 2

La etapa 2 del estudio incluirá la realización de los trabajos indicados en el numeral 5.3 Diseño arquitectónico de los presentes Términos de Referencia.

Así mismo, al inicio de esta etapa, será obligación que el Administrador de Contrato designado por CEPA, haya autorizado previamente el informe de la Etapa 1, que contiene los resultados de los trabajos de investigación realizados.

El Consultor presentará para revisión un Segundo Informe de Avance correspondiente a la Etapa 2, de los diseños realizados, el cual deberá incluir los documentos resultantes de estas actividades. Este Informe de Avance deberá ser presentado impreso en un original, y los archivos correspondientes en formato digital en pdf y archivos editables, con lo cual podrá proceder con la ejecución de la etapa 3.

Los datos de este informe deberán ser expuestos dos días después de la entrega del informe, a través de una presentación en MS Power Point, con lo cual se solventarán dudas que se tengan al respecto. Cumplido este requisito podrán proceder con la ejecución de la etapa 3.

Las observaciones que surjan de la revisión, deberán ser incorporadas de inmediato al informe, ya que acto seguido el Consultor deberá presentar un original y una copia impresas del mismo, acompañados de los archivos corregidos en formato digital.

ETAPA 3

Esta Etapa del estudio se iniciará cuando se haya cumplido lo correspondiente a la Etapa 2 y el Administrador de Contrato haya emitido por escrito la autorización correspondiente. Esta etapa incluirá la realización de los trabajos indicados en el numeral 5.4 Diseños de Ingeniería y la Presentación del Informe Final.

El Consultor deberá realizar las coordinaciones correspondientes con el objeto que con la finalización del plazo otorgado para la prestación de los servicios, sea presentado el Informe Final de la Consultoría. El final de este periodo se constituye como el final del Tiempo contractual.

El Consultor presentará oportunamente para revisión, los documentos resultantes de estas actividades. Asimismo, deberá presentar como anexo del Informe Final (un original impreso), copia en formato digital pdf y archivos editables.

El informe Final deberá ser expuesto dos días después de su entrega, a través de una presentación en MS Power Point, lo cual servirá para informar sobre su contenido y para aclarar las inquietudes generadas durante el proceso de Diseño.

CEPA tendrá como mínimo un lapso de 20 días calendario, para la revisión del Informe Final. Las observaciones que surjan de la revisión a realizar por el Supervisor, deberán ser incorporadas al informe final y documentos técnicos correspondientes, para lo cual el Consultor contará con un máximo de 30 días calendario, debiendo presentar el Consultor dentro de este período, un original impreso del mismo, acompañados de los archivos corregidos en formato digital pdf y editables.

- PRESENTACIÓN DE INFORMES

El informe final, incluirá toda la información recopilada y analizada de las tres etapas del estudio. En dicho informe se presentarán las conclusiones y recomendaciones correspondientes al mismo.

El contenido de dicho informe será al menos el siguiente:

- Portada

- Introducción

- Antecedentes

- Configuración del puente

- Objetivo de la consultoría

- Investigaciones bibliográficas y de campo realizadas

- Descripción y análisis de los resultados de las pruebas realizadas.

- Evaluación y selección de alternativas de rehabilitación

- Diseño de obras incluyendo los documentos técnicos respectivos (planos, especificaciones, presupuesto, programa, metodología constructiva, etc)

- Anexos

  - Registro fotográfico,

  - Memoria de cálculo para el diseño final

  - Normas y reglamentos utilizados

  - Bibliografía en general

El Consultor deberá atender inmediatamente las observaciones emitidas por el Supervisor en cada Etapa, a fin de que con el vencimiento del plazo Contractual, el Consultor entregue el documento final. El Informe final deberá contener tres juegos originales de dicho informe y anexos. El Consultor deberá entregar también, copia de todos los archivos en formato digital, los cuales deberán estar almacenados de forma secuencial y ordenada en carpetas bien identificadas de acuerdo al contenido, para el acceso expedito a los datos del estudio.

- OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSULTOR

Complementariamente a la obligatoriedad del Consultor de realizar todas las actividades aquí indicadas, éste estará obligado a:

- Presentar un Programa de Trabajo para la ejecución del diseño de las obras, en donde queden definidos los tiempos que invertirá en la ejecución de cada etapa, las fechas de presentación de los informes de Avance e Informe Final, así como los tiempos de revisión por parte de CEPA y los tiempos de corrección por parte del Consultor. Será el consultor quien definirá los plazos de presentación de los informes de avance 1 y 2.

- Asignar a un ingeniero civil o arquitecto con experiencia comprobada en el área de diseño quien será el encargado directo del Consultor.

- Será responsable por los accidentes que ocurran en el transcurso de la consultoría, durante inspecciones a las instalaciones del aeropuerto, o cualquier acto fuera de las normas y reglamentos aplicables, que sea imputable a sus empleados.

- El Consultor prestará sus servicios de acuerdo a los términos del contrato y será responsable de la calidad técnica de sus servicios, conforme a lo indicado en lo correspondiente de la LCP.

- CONTROL POR PARTE DE CEPA

Las labores a ser ejecutadas como parte de la consultoría, serán gestionadas por el Administrador de Contrato, profesional designado por CEPA, quien será el responsable de coordinar la realización de todas las actividades correspondientes.

La Administrador de Contrato tendrá toda la autoridad para ordenar el paro parcial o total del trabajo donde el Consultor no cumpla con las especificaciones o no dé las facilidades para realizar las inspecciones y así como también podrá rechazar trabajo defectuoso.

Las inspecciones, por parte de CEPA, no relevarán, al Consultor de su total responsabilidad de sus obligaciones derivadas del presente trabajo.

- HORARIO DE TRABAJO

El que el Supervisor estime conveniente para desarrollar los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato y en las presentes bases, tomando en consideración el Programa de Trabajo presentado para la ejecución del contrato.

- REQUERIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL CONSULTOR

Los trabajos a realizar por el Consultor deberán ser coordinados y dirigidos por un Ingeniero Civil, autorizado para ejercer la profesión en el país y con experiencia de al menos 5 años en el área de diseño de edificaciones, quien en representación del Consultor mantendrá la comunicación directa con el Supervisor del proyecto.

Además, deberá certificarse a través de los currículos correspondientes, la experiencia de cada uno de los profesionales que realizarán los diseños arquitectónicos y de ingeniería.

- SOLICITUD DE CAMBIO EN EL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO DE DISEÑO

Se podrá autorizar el cambio de los integrantes de la estructura organizativa mínima, durante la ejecución del servicio, debiendo presentarse al Administrador del Contrato, la justificación correspondiente, exponiendo la causa de fuerza mayor que lo incapacita. Asimismo, deberán presentarse al Administrador del Contrato para la evaluación y aprobación correspondiente, los documentos técnicos del personal de reemplazo. El profesional de reemplazo para que sea aceptado, deberá obtener una calificación igual o superior a la obtenida durante la evaluación de ofertas por el reemplazado. Caso contrario no se aceptará el cambio y se aplicarán las penalidades correspondientes.

# SECCIÓN V. FORMULARIOS y ANEXOS

# F1. Formulario de Identificación del Ofertante

| INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre Completo de la Sociedad / Persona Natural |  |  |  |
| 2 | Fecha de Nacimiento / Fecha de Creación de la Sociedad |  |  |  |
| 3 | País de origen |  |  |  |
| 4 | Tipo | Natural ___ Jurídica____ |  |  |
| 5 | Clasificación | Micro___ pequeña ___ mediana ___ grande____ |  |  |
| 6 | Giro |  |  |  |
| 7 | Nombre del Representante Legal (si aplica) |  |  |  |
| 8 | No. de Documento del Representante Legal (si aplica) DUI para nacionales, Pasaporte para extranjeros. |  |  |  |
| 9 | No. NIT del Representante Legal. (si aplica) |  |  |  |
| 10 | No. NIT de la Sociedad / Persona Natural |  |  |  |
| 11 | N° de la Tarjeta de IVA |  |  |  |
| 13 | Nombre(s) y apellido(s) de los Accionistas | - ___ - ___ - ___ etc. |  |  |
| 14 | DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE: Detallada en el Anexo 2 (Deberá marcar con una “X” una de las dos opciones de verificación) | Incluida en la oferta |  | A verificar en RUPES |
| INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIONES (EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN) |  |  |  |  |
| 15 | Nombre(s) de la(s) persona(s) de Contacto del oferente o contratista que será el enlace con CEPA | Durante la evaluación | Para la contratación |  |
| 16 | Teléfono fijo |  |  |  |
| 17 | Número de celular (WhatsApp) |  |  |  |
| 18 | Correo electrónico: |  |  |  |
| 19 | Dirección de las oficinas |  |  |  |
| 20 | Aceptación de notificación por correo electrónico y/o WhatsApp | Si acepto ____ No acepto: ___ |  |  |
| INFORMACIÓN DEL CONTACTO QUE SERÁ INCLUIDO EN EL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA |  |  |  |  |
| 21 | Nombre completo |  |  |  |
| 22 | Dirección para notificaciones |  |  |  |
| 23 | Correo electrónico |  |  |  |
| 24 | Teléfonos |  |  |  |

Nombre y firma del apoderado legal o su delegado o representante legal o su delegado o persona natural o su delegado y sello (si hubiere)

# F2. Declaración Jurada Beneficiario Final

| CEPA | DECLARACIÓN JURADA BENEFICIARIO FINAL (PROVEEDOR/ACREEDOR) |  |
| --- | --- | --- |
| PROCESO: (nombre del proceso de compra) |  | FECHA: |
| 1. DATOS GENERALES DEL DECLARANTE | PROVEEDOR NATURAL | PROVEEDOR JURÍDICO |
| 1.1 Persona Natural |  |  |
| Primer Apellido | Segundo Apellido y/o Casada | Nombres |
| DUI /PASAPORTE | N.I.T. Y NÚMERO DE TELEFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
| 1.2 Persona Jurídica |  |  |
| Nombre de la sociedad (según NIT) |  |  |
| Razón Social |  |  |
| Actividad Económica | N.I.T. | Número de teléfono |
| 1.2.1. DOMICILIO |  |  |
| Dirección | Distrito | Municipio |
| 2. DATOS OBLIGATORIOS DEL REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO (solo persona jurídica) |  |  |
| Primer Apellido | Segundo Apellido y/o Casada | Nombres |
| DUI /PASAPORTE | N.I.T. y NÚMERO DE TELEFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
| 3. CLASIFICACIÓN EMPRESA |  |  |
| Micro Pequeña Mediana Gran empresa |  |  |
| Por este medio declaro bajo juramento que la cuenta que detallo a continuación, será utilizada por el Estado por medio de la Dirección General de Tesorería (DGT) para cancelar cualquier tipo de obligación legalmente exigible, según lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado de El Salvador. |  |  |
| 4. DATOS OBLIGATORIOS DE LA CUENTA BANCARIA A DECLARAR |  |  |
| Nombre del Banco: |  |  |
| Nombre de la cuenta | Número de la cuenta | Tipo de cuenta |
|  |  | Cuenta de Ahorro Sí___No_____ |
|  |  | Cuenta Corriente Sí___ No ____ |
| DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE: |  |  |
| - Que los datos que proporciono en este documento son verdaderos y que conozco las Normas Legales y Administrativas que regulan esta Declaración Jurada. - Que en caso de actuar como Representante Legal, declaro que el poder con el que actúo es suficiente para asumir todas las responsabilidades que aplican en dicho proceso. |  |  |
| San Salvador, (colocar fecha de emisión) |  |  |
| Nombre completo del declarante | Número de DUI | Firma: |
| Sello (si hubiere) |  |  |

Nombre y firma del apoderado legal o su delegado o representante legal o su delegado o persona natural o su delegado y sello (si hubiere)

# F3 .  Formulario Declaración Jurada  (Ofertante)

(PERSONA NATURAL-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL)

SEÑOR/A

JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

PRESENTE

En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de ______________ del señor_________________________ con Documento de Identificación Tributaria  número _________________________, lo cual compruebo con (Poder o escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE MI MANDANTE: a) Se encuentra debidamente registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se encuentra en capacidad legal para ofertar con las instituciones públicas objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Compras Públicas; c) Posee la capacidad financiera para ejecutar el proceso de compra en referencia y a requerimiento de CEPA podrá presentar copia simple o certificada del balance o estado de situación Financiera del año 2024, preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán ser firmados por el propietario y por el profesional de Contaduría con su respectivo sello de autorización contable, quien preparó dicho documento o podrá presentar boleta con el Código QR del CNR (si hubiere), debiendo contener los documentos financieros referidos vigentes. d) Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a mi ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; e) Autoriza la firma, presentación de toda la documentación legal, técnica y económica contenida en la oferta del proceso en relación y que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el Documento de Solicitud de Oferta, por el representante legal o apoderado legal, o persona autorizada por el ofertante indicado al inicio de este documento; f) Se abstiene de participar en procesos de compras y /o adquisiciones en caso estuviere sancionado, así como informará a las Unidades de Compras Públicas y Dirección Nacional de Compras en caso que, en el transcurso de un proceso de compra, y /o adquisición se me sancione por parte de la entidad contratante u otra distinta; g) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; h) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. Por tanto, me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; i) Que he leído la Política Antisoborno del Anexo __, y me comprometo a cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país; j) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, , que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra. Asimismo da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; k) Se encuentra solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. l) En caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a entregar en tiempo, cantidad y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas. Si el o los ítems no cumple(n) con las Especificaciones Técnicas requeridas por CEPA en el Documento de Solicitud de Oferta, será(n) rechazado(s) por el Administrador de Contrato u orden de compra, debiendo presentar un documento que si cumpla con lo requerido, y aceptar los procedimientos establecidos por la misma; m) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. No habiendo nada más que hacer constar firmo.

F.__________________

((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario

# F3. Formulario de Declaración Jurada (Ofertante)

(PERSONA JURÍDICA-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL)

SEÑOR/A

JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

PRESENTE

En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de _______ de la (sociedad o UDP O PCO) ___________________ lo cual compruebo con _______________(escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE LA SOCIEDAD QUE MI MANDANTE: a) Se encuentra debidamente registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se encuentra en capacidad legal para ofertar con las instituciones públicas objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Compras Públicas; c) Posee la capacidad financiera para ejecutar el proceso de compra en referencia y a requerimiento de CEPA podrá presentar copia simple o certificada del balance o estado de situación Financiera del año 2024, preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán ser firmados por el propietario y por el profesional de Contaduría con su respectivo sello de autorización contable, quien preparó dicho documento o podrá presentar boleta con el Código QR del CNR (si hubiere), debiendo contener los documentos financieros referidos vigentes. d) Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a mi ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; e) Autoriza la firma, presentación de toda la documentación legal, técnica y económica contenida en la oferta del proceso en relación y que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el Documento de Solicitud de Oferta, por el representante legal o apoderado legal, o persona autorizada por el ofertante indicado al inicio de este documento; f) Se abstiene de participar en procesos de compras y /o adquisiciones en caso estuviere sancionado, así como informará a las Unidades de Compras Públicas y Dirección Nacional de Compras en caso que, en el transcurso de un proceso de compra, y /o adquisición se me sancione por parte de la entidad contratante u otra distinta; g) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; h) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. Por tanto, me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; i) Que he leído la Política Antisoborno del Anexo __, y me comprometo a cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país; j) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, , que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra. Asimismo da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; . k) Se encuentra solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. l) En caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a entregar en tiempo, cantidad y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas. Si el o los ítems no cumple(n) con las Especificaciones Técnicas requeridas por CEPA en el Documento de Solicitud de Oferta, será(n) rechazado(s) por el Administrador de Contrato u orden de compra, debiendo presentar un documento que si cumpla con lo requerido, y aceptar los procedimientos establecidos por la misma; m) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. No habiendo nada más que hacer constar firmo.

F.__________________

((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario

# F4. Formulario Carta Compromiso

SEÑORES

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)

PRESENTE

Después de haber examinado todo lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta de la Licitación Competitiva (proceso según corresponda) CEPA LC-20/2025, “Diseño para el proyecto: construcción de edificio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a:

- Cumplir en su totalidad con los requerimientos, plazos, procedimientos, documentos, de todas las Secciones establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta.

- Cumplir con la Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la CEPA y detallada en el numeral 20 del Anexo 1 del DSO.

- Haber leído la Política Antisoborno del Anexo 4, y cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país. Asimismo, me comprometo a compartir la Política con los trabajadores o involucrados de mi sociedad para este proceso.

- En caso que la obra, bien servicio no cumpla con lo requerido en el DSO por CEPA, será rechazado por el Administrador del Contrato u Orden de compra, comprometiéndome a subsanar o presentar lo observado y requerido, en el plazo establecido por el Administrador.

- Asimismo, si durante la evaluación de ofertas, la CEPA necesita hacer consultas sobre la obra, bien o servicio ofertado sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas, plazos u otro aspecto del DSO de este proceso, me comprometo a responder las consultas. En caso que manifieste que mi oferta no cumpla en alguna característica o especificación o difiere de lo requerido en el DSO o que no responda a la consulta, el PEO podrá descalificar la oferta presentada (total o por ítem) según corresponda.

Por lo anterior, firmo y sello (si hubiere) mi compromiso antes indicado.

__________________________________________________

Nombre y firma del representante legal o su delegado

o persona natural o su delegado

sello (si aplica)

# F5. Estructura Organizativa Mínima para el Proyecto

# F6. Formulario de Documento de Referencia (Experiencia del Ofertante)

Señores _____________________________________ o a quien Interese:

Yo, ________(nombre del cliente)__________, en calidad de _(Propietario, Representante Legal, Administrador de Contrato, Gerente General, Responsable de Recibir la obra, Gerente de Empresa, Jefes de Departamento o Jefe de UCPI u otro cargo) __, hago constar:

Que_______(Nombre de la empresa o persona natural participante)____, nos ha brindado ____(Nombre del proceso de obra)_______, con el detalle siguiente:

| ÍTEM | REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre del Cliente |  |
| 2 | Descripción y/o objeto y/o alcance del Servicio prestado, incluir área de construcción en m2 que incluyó el diseño |  |
| 3 | Monto del Servicio Prestado US$ |  |
| 4 | Año de Finalización del servicio |  |
| 5 | Grado de satisfacción del cliente |  |

Cuadro a llenar por el cliente

Y para presentar a CEPA, extiendo y sello la presente constancia, en la Ciudad de _________________________________, a los ________________________ días del mes de _________________________ de dos mil _______________.

____________________________		     	_______________________

Nombre y Firma (del cliente)		Sello de la empresa (Del cliente, si hubiere)

Dirección:   ___________

Correo electrónico, Telefax y/o teléfono del Cliente: _____________

# F6A. Formulario de Documento de Referencia (Experiencia Personal Técnico)

(Gerente del proyecto, Especialista en Diseño Arquitectónico, Especialista en Diseño Estructural, Especialista en Diseño de Instalaciones Eléctricas, Especialista en BIM)

Señores _____________________________________ o a quien Interese:

Yo, ________(nombre del cliente)__________, en calidad de _(Propietario, Representante Legal, Administrador de Contrato, Gerente General, Responsable de Recibir la obra, Gerente de Empresa, Jefes de Departamento o Jefe de UCPI u otro cargo) __, hago constar:

Que_______(Nombre de la empresa o persona natural participante)____, nos ha brindado ____(Nombre del proceso de obra)_______, con el detalle siguiente:

| ÍTEM | REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre de la empresa o persona contratante del Gerente del proyecto o Especialista en Diseño Arquitectónico o Especialista en Diseño Estructural o Especialista en Diseño de Instalaciones Eléctricas o Especialista en BIM, donde prestó sus servicios. |  |
| 2 | Descripción y/o objeto y/o alcance del proyecto donde presto sus servicios, incluir área de construcción en m2 que incluyó el diseño. |  |
| 3 | Monto del Proyecto US$ |  |
| 4 | Año de finalización del proyecto |  |
| 5 | Cargo desempeñado |  |

Cuadro a llenar por el cliente

Y para presentar a CEPA, extiendo y sello la presente constancia, en la Ciudad de _________________________________, a los ________________________ días del mes de _________________________ de dos mil _______________.

____________________________		     	_______________________

Nombre y Firma (del cliente)		Sello de la empresa (Del cliente, si hubiere)

Dirección:   ___________

Correo electrónico, Telefax y/o teléfono del Cliente: _____________

# F7. Carta Oferta Económica

Fecha__________

Señores

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)

Presente

Después de haber examinado las condiciones y especificaciones requeridas en los documentos de solicitud, inclusive las adendas, aclaraciones y enmiendas (si hubiere) de las cuales por medio de la presente acusamos de recibido; ofrecemos realizar el “Diseño para el proyecto: construcción de edificio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez ”, por el monto detallado a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA (US$) | SUB TOTAL SIN IVA (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño para el proyecto: construcción de edificio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez | SG | 1 |  |  |
| SUB TOTAL SIN IVA |  |  |  |  |  |
| IVA 13% |  |  |  |  |  |
| GRAN TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  |  |

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a proporcionar el Diseño para el proyecto: construcción de edificio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez , de acuerdo a lo especificado en el documento de Solicitud de Oferta de Licitación Abierta CEPA-LA-20/2025.

Asimismo, nos comprometemos a mantener esta oferta dentro de un período de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha fijada para la Recepción de Ofertas.

En caso de resultar nosotros ganadores, esta oferta y la notificación de adjudicación, constituirán un compromiso obligatorio, hasta que se prepare y firme el contrato correspondiente.

Manifestamos que estamos capacitados para ofertar y contratar y estamos solventes de nuestras obligaciones fiscales, municipales, seguridad social y previsionales. Art. 24 LCP y que no tenemos impedimento legal para ofertar y contratar Art. 25 LCP, asimismo, estamos registrados en el RUPES; y en caso de resultar adjudicado y a requerimiento de CEPA, puedo presentar la o las solvencias y/o constancias requeridas.

Nombre del ofertante: _____________________________ 		 (sello si hubiere)

__________________________________________________	______________

Nombre del representante legal o su delegado 					Firma

o persona natural o su delegado

NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización para poder presentar ofertas en representación de la persona natural o jurídica ofertante).

# F8.Formulario de Declaración Jurada (Adjudicado)

(PERSONA JURÍDICA-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL)

SEÑOR/A

JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

PRESENTE

En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de _______ de la (sociedad o UDP O PCO) ___________________ lo cual compruebo con _______________(escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE LA SOCIEDAD QUE MI MANDANTE: a: a) Se encuentra debidamente registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a mi ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas;  c) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminada la contratación de forma unilateral y anticipada, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de la Contratista o su personal de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3)Por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato u orden de compra a suscribir. 4)Si el Contratista fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes. 5) Por embargo o cualquier otra clase de resolución judicial, en que resultaren afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad del Contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el presente documento. 6) En el caso de disolución y liquidación de la sociedad, por cualesquiera de las causales que señala el Código de Comercio. 7) Si para cumplir con el Contrato u orden de compra el Contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la República de El Salvador. 8) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; d) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. Por tanto, me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; e) Que he leído la Política Antisoborno del Anexo __, y me comprometo a cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país; f) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, contratistas y subcontratistas, que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra y durante la ejecución de la contratación. Asimismo da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; de igual forma en caso de haberse procedido con la fase contractual se procederá con la extinción contractual Art. 166 literal “d” de la LCP, lo que habilitará el inicio del procedimiento sancionatorio simplificado regulado en el Art. 158 de la Ley de Procedimientos Administrativos para realizar la extinción contractual. g) Por haber resultado adjudicado y que el monto no supera los US $25,000.00 sin incluir IVA, declaro que estoy solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. h) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. No habiendo nada más que hacer constar firmo.

F.__________________

((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario

# F9. Formulario de Garantía de Cumplimiento Contractual

_____________________________ [Nombre de la Aseguradora o Banco y Dirección de la Oficina Central o Sucursal Emisora]

Beneficiario:   ___________________ [Nombre y Dirección]

Fecha: ________________

Con fecha [_____], [Nombre del Contratista] (ha celebrado el Contrato N.° [insertar el número de referencia del contrato], por la cantidad de [importe en cifras] [importe en palabras], para la ejecución de [nombre del contrato y breve descripción de la obra, bien o servicio] .

- A petición del Contratista, [nombre de la Aseguradora o Banco] (en lo sucesivo, la “FIADORA”) por este acto, de forma irrevocable e incondicional, se constituye en fiadora y principal pagadora a favor del [Nombre de la institución contratante], constituyendo en este acto la presente GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL hasta por la cantidad total de [importe en cifras] [importe en palabras] (la “Suma Garantizada”), para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista de conformidad con y bajo el Contrato.

- La Suma Garantizada se pagará incondicionalmente en la moneda del precio del Contrato, a más tardar a los [ cantidad de días en letras y número] días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito, acompañada del  Acta  o informe por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca que el Contratista ha contravenido sus obligaciones contractuales, sin que sea necesario que presenten pruebas o argumentos para solicitud de las sumas especificadas a ese respecto.

- Esta garantía se otorga por un plazo de :__________________ contados a partir del día [_______].  Por consiguiente, toda reclamación de pago de acuerdo con esta garantía de fianza deberá ser recibida por la FIADORA dentro del plazo de vigencia antes señalado. Considerando que la CEPA puede exigir del Contratista la prórroga de la presente garantía si no se ha expedido el Certificado de Cumplimiento del Contrato , nos comprometemos a pagarles la Suma Garantizada, a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito,   acompañada del informe escrito por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca, que no se ha emitido el Acta Definitiva mediante la cual se establezca el  Cumplimiento por razones atribuibles al Contratista y que la presente garantía no ha sido prorrogada.

Esta garantía está sujeta a las leyes nacionales, Ley de Compras Públicas, compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF).

En fe de lo anterior, la FIADORA emite la presente Garantía de Cumplimiento Contractual en la ciudad de [_________] a los [____] días del mes de [____] de [____].

[NOMBRE]

_____________________
[firma(s)] Deberá ser autenticada por Notario

NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización para poder presentar ofertas en representación de la persona natural o jurídica ofertante).

# F10.  Formulario Solicitud de Devolución de Garantías Presentadas en la UCP

Fecha: ______________________________________

Señores

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

Nombre de Jefe de la UCP: ____________________

Por este medio YO__________________________________________________________________ en representación de la persona jurídica____________________________________o persona natural______________________________________

Se solicita la devolución de la(s) garantía(s).  Según los datos siguientes:

| Garantía emitida por: | _______________________________ (Nombre de la entidad emisora) | N° de garantía: ____________ |
| --- | --- | --- |
| Garantía presentada por Cheque certificado | SI ____ NO_____ (Deberá adjuntar a este formulario el “F16” Recibo simple para devolución de garantías” y copia del recibo de ingreso emitido por CEPA) | N° de recibo de ingreso emitido por CEPA: ____________ |
| TIPO DE GARANTÍA | Buena Obra. Cumplimiento Contractual; Buena Calidad. Buena Inversión de Anticipo; Buen servicio. Ampliación de Garantía; Endoso de Garantía. Otros_______________________. |
| MONTO EN DÓLARES US $ |  |  |
| TIPO Y AÑO DEL PROCESO |  |  |
| PERIODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA | _________ DÍAS o ________ AÑOS |  |
| FECHA DE VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA: |  |  |

F__________________________

Nombre del representante legal y sello si es persona jurídica

# F11. Formulario de Garantía Inversión de Anticipo

_____________________________ [Nombre de la Aseguradora o Banco y Dirección de la Oficina Central o Sucursal Emisora]

Beneficiario:   ___________________ [Nombre y Dirección]

Fecha: ________________

Yo, (Representante Legal de la Aseguradora o Banco), mayor de edad, (Profesión) del domicilio de ___________, actuando en nombre y representación de [nombre de la Aseguradora o Banco] en lo sucesivo, la “FIADORA”, en mi calidad de ____________, por medio del presente instrumento OTORGO:

- Con fecha [_____], [Nombre del Contratista] (en adelante denominado el “Principal”) ha celebrado el Contrato N.° [insertar el número de referencia del contrato] con el [Nombre de la institución contratante], por la cantidad de [importe en cifras] [importe en palabras], para la ejecución de [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (en adelante denominado el “Contrato”); y de acuerdo con las condiciones del referido Contrato, se debe realizar un adelanto por una suma de [importe en cifras] [importe en letras] contra la garantía de anticipo.

- A petición del Principal, la “FIADORA”, por este acto, de forma irrevocable e incondicional, se constituye en fiadora y principal pagadora a favor de Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, constituyendo en este acto la presente GARANTÍA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO, hasta por la cantidad total de [importe en cifras] [importe en palabras] (la “Suma Garantizada”), para garantizar de forma incondicional e irrevocable el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Principal de conformidad con y bajo el Contrato.

- La Suma Garantizada deberá reducirse en las cantidades que se vayan devolviendo del Anticipo, tal y como prueban sus notificaciones emitidas en virtud de la emisión de cada Certificado de Pago a Cuenta.

- La Suma Garantizada se pagará incondicionalmente en la moneda del precio del Contrato, a más tardar a los[cantidad de días en letras y número] días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito, acompañada del informe escrito por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca que el Principal no ha compensado el Anticipo de acuerdo con lo establecido por las condiciones del Contrato y la cuantía que el Principal no ha compensado, sin que sea necesario que presenten pruebas o argumentos para su solicitud de las sumas especificadas a ese respecto.

- La vigencia de la garantía de Buena Inversión de Anticipo, será del _____________ y finalizará hasta que el anticipo sea amortizado en su totalidad.

- Considerando que el Beneficiario puede exigir del Principal la prórroga de la presente garantía si el Anticipo no ha sido compensado 28 días antes de la fecha de vencimiento, nos comprometemos a pagarles la Suma Garantizada, a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito, en dicho plazo de veintiocho días,  acompañada del informe escrito por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca, que no se ha compensado el Anticipo y que la presente garantía no ha sido prorrogada.

- Para los efectos legales de esta obligación, la Fiadora señala como domicilio especial la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete expresamente y renuncia al derecho de apelar del decreto de embargo, al beneficio de excusión de bienes y al derecho de exigir garantías al depositario de los bienes embargados, que será designado por el [Nombre de la institución contratante], a quien releva de la obligación de rendir garantía, siendo por cuenta de la Fiadora las costas procesales aunque conforme a las reglas generales no fuere condenado a ellas.

- Esta garantía está sujeta a las leyes nacionales, Ley de Compras Públicas, compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF).

En fe de lo anterior, la FIADORA emite la presente Garantía de Anticipo en la ciudad de [_________] a los [____] días del mes de [____] de [____].

[NOMBRE]_____________________
[firma(s)] Deberá ser autenticada por Notario

# F12. Formulario Garantía de Buena Calidad

Yo, ______________, mayor de edad,  (profesión)  , del domicilio de,           actuando en nombre y representación de (Institución Bancaria, Afianzadora o Aseguradora), en mi calidad de _______________, por medio del presente instrumento OTORGO: Que la Sociedad que represento (Institución Bancaria, Afianzadora o Aseguradora), que en lo sucesivo se llamará "LA FIADORA", de conformidad a las condiciones establecidas en los Documentos de la  LICITACIÓN __________________________”, promovida por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en adelante se denominará “La Comisión” o “CEPA”, se constituye garante de la (Persona jurídica), al otorgar a favor de CEPA, la presente GARANTÍA DE BUENA CALIDAD, por la cantidad de (en letras)                                  Dólares de los Estados Unidos de América U.S. $     ----------- IVA incluido, y para asegurar de forma incondicional e irrevocable que dicha empresa responderá por fallas y desperfectos que le sean imputables en cuanto a la obra, bien o servicio _______________, durante el período que se establezca en el Contrato; y será exigible cuando el Contratista, habiendo entregado los trabajos requeridos, éstos no sean de buena calidad. Esta garantía se hará efectiva a simple requerimiento de CEPA en la que se señale la causal de incumplimiento por parte de (Nombre del Contratista), por lo que la fiadora se compromete dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento a asumir plenamente las responsabilidades de esta Garantía, esto es, a hacerla efectiva pagando el monto de la misma.  La vigencia de la presente garantía será de ___ año(s) a partir de la fecha de recepción del servicio establecida en el acta de recepción definitiva de la obra, bien o servicio, objeto del Contrato.  Esta Garantía se constituye en cumplimiento a la al Artículo 127 de la Ley de Compras Públicas y a la Cláusula _______ del Contrato que garantiza la presente.

Para los efectos legales de esta obligación, “FIADORA “, señala como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete.  En fe de todo lo anterior, “FIADORA”, emite la presente Garantía de Buena obra, bien o servicio, en la ciudad de ____.

# F13. “Solicitud y Plan de Inversión de Anticipo”

Fecha_______________________

Señores

(nombre del Administrador de Contrato u Orden de Compra)

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)

Presente

De la manera más atenta se solicita la autorización de un anticipo del ___________%, para lo cual, presentamos a ustedes, el Listado y Justificación de las Inversiones que se realizarán con relación al proceso de contratación por el método Licitación ________________________________”

| CONCEPTO | MONTO | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |

Todos los pagos a realizar con el anticipo a otorgar podrán ser verificados por CEPA.

Se adjunta:

      - ______________

      - _______________

Nombre y Firma del Representante Legal o Apoderado

Sello de la Empresa (si hubiere)

| Verificación de solicitud de anticipo Nombre y Firma del Administrador de Contrato u orden de compra | Aprobación de solicitud de anticipo Nombre y Firma del Administrador de Contrato u orden de compra |
| --- | --- |

# F14. Declaración de Cuenta Bancaria Para Pago Electrónico

Fecha: ________________

Yo, __________________________en calidad de__________________________, de la sociedad _____________________________.

Hago referencia al método de contratación Licitación Abierta CEPA LA-___________________________ y a la notificación de adjudicación de fecha ____________, la cual fue autorizada por CEPA el _________________. La adjudicación fue por el monto de US $____________ sin IVA, a favor de mi representada.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Forma de Pago de la Sección II del Documento de Solicitud de Oferta, una de las opciones que tiene el Oferente Adjudicado es el pago electrónico, por lo que a continuación declaro la cuenta bancaria con los siguientes datos:

Nombre de la cuenta: _____________________________________________

Tipo de cuenta Bancaria: ___________________________________________

Número de Cuenta Bancaria: ________________________________________

Nombre del Banco: ________________________________________________

Lo anterior, para ser presentada en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para que la cuenta que detallé sea utilizada por CEPA para cancelar cualquier tipo de obligación que realice la institución y que sea legal o contractualmente exigible relacionado con el contrato u orden de compra derivado del proceso en referencia en los procesos de pago a mi representada.

Atentamente,

Nombre y Firma del Representante Legal 			Sello de la sociedad

NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización en representación de la persona natural o jurídica ofertante)

# F15. Requerimientos a Presentar Sobre Facturación Electrónica

De acuerdo al Código Tributario, en el marco de la implementación de la Facturación Electrónica en El Salvador, aprobadas mediante Decreto Legislativo N°487 y vigentes a partir del 20 de septiembre de 2022.

Al respecto de conformidad a esas reformas, en su Artículo 119-A inciso primero literal b), la Administración Tributaria, emitió la Normativa de Cumplimiento de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) de fecha 13 de enero de 2023, versión 1.0 la cual establece lo siguiente:

- Emisión (Inciso cuarto) (numeral 6)

“En ambas modalidades (6.1 Transmisión Previa y 6.2 Transmisión Diferida), los citados documentos, deberán entregarse a sus receptores con la misma estructura de datos y formato electrónico en que fueron generados y firmados. Es decir, un DTE (JSON) y una versión legible”.

- Entrega de los DTE: (numeral 11)

“Los Documentos Tributarios Electrónicos generados y transmitidos a la Administración Tributaria, deberán entregarse incorporando el Sello de Recepción otorgado por la misma de forma electrónica al receptor…”

Asimismo, en el artículo 119-C inciso sexto del Código Tributario, “es obligación de los receptores exigir la entrega de los Documentos Tributarios Electrónicos, lo que implica que deberán exigirlos con el respectivo Sello de Recepción otorgado por la Administración Tributaria...”

Por lo anterior, para el caso de proveedores que emitan facturación electrónica, deberán presentar el respectivo archivo (JSON) y una versión legible de la factura electrónica, con el Sello de Recepción otorgado por la Administración Tributaria, el cual deberá remitirse al correo institucional facturación.electronica@cepa.gob.sv , con copia al correo del Administrador de Contrato u Orden de Compra.

# F16. Recibo Simple

Favor imprimir en papel membretado, en caso de no contar con membrete efectuarlo en papel simple.

POR USD$0.00

Recibí de COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA “CEPA”, la cantidad de _____________ con 00/100 Dólares (USD$0.00), en concepto de devolución de depósito en garantía de ______________ que ampara el Recibo de Ingreso No._____ por US$0.00 de fecha (fecha que aparece en el recibo); del proceso CEPA (_número y nombre del proceso)__________ No._______ (agregar nombre del proceso). Por el motivo de (vencimiento del periodo de garantía, sustitución de garantía, declaración de desierta, etc.).

San Salvador, ______ de ______________ del año ________

F.___________________________

Nombre

No. Documento (DUI, otro)

Nombre empresa

Nombre del representante legal y sello de la empresa si es persona jurídica

# F.17 MODELO GENERAL DE CONTRATO

(Este Modelo de Contrato, podrá ser modificado de acuerdo al objeto del proceso y consideraciones de la CEPA.)

Nosotros, (a) ____________________ de ______ años de edad, __________, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número __________ ,actuando en nombre y representación, y en calidad de ____________ de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público, Personalidad Jurídica propia y con carácter autónomo, de este domicilio, que en el transcurso de este Instrumento podrá denominarse "CEPA" o “la Comisión", debidamente autorizado para suscribir el presente acto mediante el Punto ________ del Acta número ____________ de la Sesión de Junta Directiva de la Comisión, celebrada el día ____________de ____________ de dos mil ____________;  y, (b) ____________, de ____ años de edad, ____________, del domicilio de ______, con Documento Único de Identidad número: ____________, actuando en mi carácter de ____________ de la Sociedad “____________”, que puede abreviarse, “____________”, de este domicilio, que en el curso de este Instrumento se denominará “la Contratista”,  por el presente Acto convenimos en celebrar el presente CONTRATO DE “____________”, que estará regido por las cláusulas siguientes: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista cumplirá con “________________” con base en las especificaciones técnicas requeridas. SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Son parte integral de este Contrato los siguientes documentos: a) Las Bases de la _____________ b) Aclaraciones, Adendas y/o Enmiendas emitidas; c) La Oferta; d) Punto de Acta de Adjudicación; e) La Notificación de la Adjudicación; f) Las Garantías que presente el Contratista; g) El Contrato y las resoluciones modificativas. TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: a) El precio del Contrato es de ____________ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que incluye ____________; y, b) Forma de Pago: La Comisión pagará al Contratista en moneda de curso legal a través de la Unidad Financiera Institucional, el precio del Contrato de la siguiente manera: ____________ CUARTA: MODIFICACIÓN DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES: El presente Contrato, podrá ser modificado de conformidad con lo establecido en __________; pudiendo incrementarse hasta en un veinte por ciento del monto del objeto contractual. En tal caso, la CEPA emitirá la correspondiente resolución modificativa, la cual se relacionará en el instrumento modificativo que será firmado por ambas partes. QUINTA: MODIFICACIÓN UNILATERAL: Quedará convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la CEPA podrá modificar de forma unilateral el presente contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte integrante del presente contrato; siempre que dichas modificaciones no contravengan los preceptos establecidos en los Artículos _____________. SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS: El plazo de este Contrato es de____________ el cual podrá prorrogarse conforme lo establecido en el artículo _____ de la Ley de Compras Públicas. SEPTIMA: ORDEN DE INICIO: El Departamento ____________ emitirá la correspondiente Orden de Inicio.  OCTAVA: CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: ____________.  NOVENA: MULTAS: Las multas se aplicarán de conformidad con el artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. DECIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: Para garantizar el cumplimiento de los términos del Contrato, el Contratista deberá presentar dentro de los _______ DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción de este instrumento una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL por la cantidad de ____________ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, equivalente al ________ POR CIENTO del monto de este Contrato a favor de CEPA. Dicha Garantía deberá ser emitida por una Institución Bancaria, de Seguro o Crediticia, domiciliada y autorizada para operar en El Salvador, su vigencia excederá en _______ días al plazo del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere. Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que se aumente el valor del contrato. El costo de la fianza será a cargo del Contratista, quien no tendrá derecho a reembolso alguno para cubrir dicho costo. (INCLUIR OTRAS GARANTÍAS, SI HUBIESE) DECIMA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES: El Contratista deberá disponer de ____________ Aquí se incorporarán las condiciones adicionales que el Contratista ofrezca DÉCIMA SEGUNDA: CESIONES O TRASPASOS Y RESPONSABILIDADES: El Contratista no podrá ceder o traspasar a ningún título los derechos y obligaciones que emanan del presente Contrato, salvo con el previo consentimiento escrito de CEPA. Ninguna cesión o traspaso de derechos contenidos en el presente Instrumento, relevará al Contratista de la responsabilidad emanada de este Contrato, para con CEPA. DÉCIMA TERCERA: LUGAR DE NOTIFICACIONES: Toda correspondencia, comunicación, o asunto relacionado con la ejecución y efectos del presente Contrato, se efectuará por escrito a las siguientes direcciones: a) Al Administrador del Contrato por parte de CEPA, en ______________; b) Al Contratista en ____________. Cualquier cambio de dirección deberá ser comunicado inmediatamente por escrito a la otra parte. DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de este Contrato se observarán los procedimientos establecidos en el ______________ de la LCP. DÉCIMA QUINTA: JURISDICCIÓN: Para los efectos del presente Contrato, las partes señalan como domicilio especial el de esta ciudad, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de sus tribunales competentes.  En caso de acción judicial el Contratista releva de la obligación de rendir fianza al Depositario que se nombre y que será designado por CEPA. DÉCIMA SEXTA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO: [nombre(s) de (los) administrador(es)], será(n) el (los) responsable(s) de verificar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas de la presentes Bases de _____; asimismo, las responsabilidades enunciadas en el Art. ____________ y Normativa Aplicable. En caso de ser necesario el Administrador del Contrato designará un Supervisor o Administrador del Proyecto para que se encargue de coordinar y controlar los trabajos entre el contratista y la supervisión externa contratada por CEPA. DÉCIMA SÉPTIMA: PROHIBICIÓN TRABAJO INFANTIL Y DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA: Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l)(la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. ___ de la (LCP  o DR CAFTA), según corresponda) para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el art____  de la (LCP  o DR CAFTA, según corresponda), relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación pro haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final”. DÉCIMA OCTAVA:  CAUSALES DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR PARTE DE CEPA.CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: a)Por el incumplimiento comprobado de la Contratista o su personal de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. b) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. c)Por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato u orden de compra a suscribir. d)Si el Contratista fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes.e) Por embargo o cualquier otra clase de resolución judicial, en que resultaren afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad del Contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el presente documento. f) En el caso de disolución y liquidación de la sociedad, por cualesquiera de las causales que señala el Código de Comercio. g) Si para cumplir con el Contrato u orden de compra el Contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la República de El Salvador. h) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere. DECIMA NOVENA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: este contrato tiene como fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS de CEPA de acuerdo al artículo 61 literal d. del Reglamento de la Ley de Compras Públicas; VIGÉSIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO: Este Contrato entrará en vigencia a partir del día en que sea firmado por las partes y permanecerá en plena vigencia y efectos hasta que todas las obligaciones de ambas partes hayan sido cumplidas y realizadas; podrá ser prorrogado conforme lo establecen las leyes.  Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los Derechos y Obligaciones recíprocas que por este Acto surgen entre cada una de nuestras Representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos el presente Contrato por estar redactado a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, a los ________ días del mes de ______ de dos mil ______.

CEPA		       Contratista

# F18  INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS U ORDEN DE COMPRA

| CEPA ____/2025“______________________” |  |  |  |  |  | Año: | 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Contratista: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo del Informe: | Desde: | ___ |  | 2025 | Hasta: |  |  | 2025 |
|  |  | Día | Mes | Año |  | Día | Mes | Año |

- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia del contrato | Desde |  |  |  | Hasta |  |  |  |
|  |  | Día | Mes | Año |  | Día | Mes | Año |

Período de vigencia de Garantía (según aplique)

| Cumplimiento de contrato: |  |
| --- | --- |
| Buena inversión de anticipo: |  |
| Buena obra: |  |
| Buen servicio, funcionamiento y calidad: |  |
| Otras (Especificar) |  |

| Fecha de Orden de Inicio |  |  |  | Fecha de la Recepción Final |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Día | Mes | Año |  | Día | Mes | Año |

- DETALLE DE LA EJECUCIÓN

| No. | Obligación Específica | Fecha de Entrega Conforme a Contrato | Fecha Real de Entrega | Avance/ Estado de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garantía de cumplimento contractual |  |  |  |
| 2 | Garantía de buena inversión del anticipo |  |  |  |

- MODIFICACIONES CONTRACTUALES/ORDENES DE CAMBIO/PRORROGAS (si hubiere)

| Nombre del peticionario | Descripción de la situación | Recomendación del Administrador del Contrato |
| --- | --- | --- |
| N/A |  |  |

- SUSPENSIÓN DE LA OBRA (cuando aplique)

| Nombre del peticionario | Descripción de la situación | Recomendación del Administrador del Contrato |
| --- | --- | --- |
| N/A |  |  |

- INCUMPLIMIENTOS (si aplica)

| No. | Detalle | Fecha De Reclamo | Nota De Referencia | Respuesta Del Contratista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A |  |  |  |

- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (cuando aplique)

| No. de Amortizaciones | % A Retener | Monto |
| --- | --- | --- |
| N/A |  |  |

- CONTROL DE RETENCIONES (cuando aplique)

| No. de pago | % A Retener | Monto |
| --- | --- | --- |
| N/A |  |  |

OBSERVACIONES:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el __de ___ de 2025.

|  |  | (NOMBRE) Administrador del Contrato |
| --- | --- | --- |

# Anexo 1 “Instrucciones Generales de Obligatorio Cumplimiento Emitidos por CEPA”

- INSTRUCCIONES GENERALES

  - Se verificará que no forme parte de los inhabilitados e incapacitados para ofertar. (Art. 24 y 25 LCP)

  - La presentación de la oferta por parte del participante da por aceptadas las condiciones contenidas en este Documento de Solicitud de Oferta.

  - El Documento de Solicitud de Oferta podrá ser descargados del sitio web de COMPRASAL de la DINAC, sitio web de CEPA o retirados en las oficinas de CEPA.

  - Se incluyen planos y/o fotografías (si hubiere) como complemento de este documento, por lo que las personas inscritas en RUPES, los podrán adquirir en formato digital directamente en la UCP, para lo cual deberán contar con un dispositivo para almacenamiento electrónico, o podrán ser solicitados en formato digital por medio de correo electrónico, los que podrán ser enviado por la UCP por ese mismo medio o por otro medio electrónico, en horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:15 p.m. a las 4:45 p.m. de lunes a viernes.

  - La oferta no deberá presentar contradicciones o discrepancias con el contenido de este documento, Aclaraciones, Enmiendas y/o Adendas; en el caso de encontrarse éstas, independientemente del momento en que se identifiquen, prevalecerán las disposiciones del presente documento, Aclaraciones, Enmiendas y/o Adendas, si las hubiere.

  - Todos los gastos en que el Ofertante tuviere que incurrir en la preparación de su oferta para el presente proceso de licitación, estarán exclusivamente a su cargo, aunque no fuere favorecido con la aceptación de su oferta, ya sean éstos tasas, impuestos, seguros, fianzas, reproducciones de cualquier tipo o naturaleza, muestras, viajes, comunicaciones y otros.

  - Las raspaduras, borrones, enmendaduras, entrelíneas, sobre líneas y/o testados que presente la oferta, deben estar debidamente salvados.

  - La CEPA, podrá prorrogar el plazo para la Recepción de Ofertas, según el artículo 87 de la LCP.

  - En el presente proceso de Licitación, los resultados que surjan, serán autorizados mediante Acuerdo de Junta Directiva o su delegado, el que se notificará oportunamente a los Ofertantes, pudiendo considerarse entre los diferentes resultados, los siguientes:

- Por razones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público, la CEPA podrá suspender el proceso, dejarlo sin efecto o prorrogar su plazo sin responsabilidad para la CEPA.

- De acuerdo a la recomendación del PEO o evaluador técnico, la CEPA podrá emitir adjudicaciones y/o Declaratorias de Desiertas.

  - La CEPA, durante el proceso de evaluación, se reserva el derecho de realizar consultas y/o visitas de campo a los participantes, a las empresas de los clientes de éstos, a entidades del Gobierno Central, Autónomas y Municipales, para verificar la información y documentación presentada en su oferta.

  - La CEPA, contratará con una persona natural o jurídica o en unión de personas o participación conjunta de ofertantes (Legalizada), nacional o extranjera, con capacidad de obligarse de conformidad a lo preceptuado en los Arts. 25 y 26 de la LCP y en el DR CAFTA.

  - Todo lo no regulado en este documento de solicitud de oferta, se regirá por lo normado en la LCP y DR CAFTA.

- CONSULTAS EFECTUADAS POR POTENCIALES OFERTANTES

Las consultas deberán ser remitidas en el plazo establecido en el PIP y a la dirección de correo electrónico consultas.ucp@cepa.gob.sv. o en físico a las oficinas de la UCP. No se atenderán consultas recibidas fuera del plazo y enviadas a una dirección diferente.

Una vez recibida la consulta, la CEPA definirá si la respuesta a emitir aplica que sea a través de una  Aclaración o Adenda, considerando lo siguiente:

- ACLARACIÓN: Es toda explicación o ampliación que efectúa la institución, incluyendo omisión o discrepancias de información en el DSO, con el fin de dilucidar los aspectos que parezcan confusos en el documento de solicitud de Oferta. Se considerarán respuestas de aclaración cuando dicha respuesta no modifique el DSO o que se responda que se mantiene lo establecido en el DSO. Las aclaraciones serán emitidas por la Jefatura de la UCP.

- ADENDA O ENMIENDA: Es toda ampliación o corrección que se realiza al DSO, expedida por la máxima autoridad o su delegado y notificada o publicada a través de la UCP. Asimismo, se entenderá como Adenda situaciones tales como: adicionar, eliminar, modificar, adecuar, ampliar información contenida en el DSO.

Las aclaraciones o adendas serán emitidas en respuesta a consultas efectuadas o de oficio por CEPA

- SUBSANACIONES

Se realizará conforme a lo establecido en el artículo 86 de la LCP, y será de la siguiente manera:

- TIPO DE SUBSANACIÓN:

La subsanación será sobre documento presentado en la oferta o sobre documento omitido, y se entenderá como:

- Documentación legal, financiera o técnica: reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, ya sea en parte del documento (o muestra) presentado o la omisión del documento completo (o muestra).

- Documentación económica: reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, en el formato de la Carta Oferta y/o en el Plan de Oferta, siempre que no se modifiquen los precios unitarios o la esencia de la oferta económica.

- EXCEPCIONES

Toda la documentación y muestras si hubieren incluyendo su omisión, es subsanable, exceptuando:

- La NO PRESENTACIÓN de la Documentación de la Oferta Económica (Carta  Oferta Económica y Plan de Oferta si hubiere).

- Los PRECIOS UNITARIOS cuando modifique la esencia de la oferta.

- La asistencia a visita técnica obligatoria o conferencia informativa obligatoria (si hubieren)

- MEDIO Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SUBSANACIÓN:

En la nota de solicitud de subsanación/aclaración se establecerá el medio por el cual debe presentar la documentación, información o muestra, pudiendo ser los siguientes:

- Por correo electrónico a la siguiente dirección: consultas.ucp@cepa.gob.sv

Las subsanaciones a que haya lugar, en relación a lo que se refiere a subsanaciones de carácter técnico o aclaraciones que no requieren de presentación de documentos originales, podrá efectuarse, por medio impreso, correo electrónico o cualquier otro medio digital, debiendo presentarla en el plazo otorgado (días y horas hábiles).

No se considerará como válida la documentación remitida a una dirección diferente u otro medio digital. El oferente deberá contar con el acuse de recibido por parte de la UCP.

- En las oficinas de la UCP:

Toda documentación que su presentación sea requerida en el DSO en original o copia certificada por Notario, debiendo presentarla en el plazo otorgado (días y horas hábiles).

El ofertante deberá contar con el acuse de recibido por parte de la UCP, debiendo ser el sello de dicha Unidad.

La documentación que sea remitida a la UCP por correo electrónico u otro medio digital, no tendrá validez para efectos de evaluación, ya que será obligatoria su presentación en físico y en original en las oficinas de la UCP; salvo los casos que la UCP indique que se requiera únicamente de forma electrónica.

- PROCEDIMIENTO PARA SUBSANACIÓN

- El PEO o Evaluador Técnico por medio del Jefe UCP, podrá requerir la subsanación de los documentos o muestras, ya sea individualmente en cada etapa de evaluación o en forma simultánea, esto último solo con el objeto de agilizar el proceso de evaluación de las ofertas, considerando que deberá cumplirse con los requerimientos de cada etapa de evaluación establecida en este documento.

- El plazo máximo otorgado para las subsanaciones o aclaraciones no debe superar el plazo otorgado para la presentación de ofertas, contado a partir del día de la publicación hasta la fecha límite para la recepción de ofertas)

- La subsanación de documentos legales, aplicará cuando no sea posible la verificación por el RUPES, pudiendo requerirse documentos en físico, electrónico o solicitando indicar nombre de procesos en los que se haya participado y se pueda verificar la documentación requerida vigente (en cumplimiento al principio de antiformalismo)

- En la nota de solicitud de subsanación o aclaración se incluirá el plazo para que el Ofertante subsane o aclare lo requerido y la modalidad de presentación (física o electrónica).

- Los documentos o muestras que presente el Ofertante, para la subsanación y/o aclaración a que haya lugar, deben evidenciar específicamente lo observado por CEPA.

- Las subsanaciones de las muestras, incluirán únicamente en caso que éstas sean fabricadas o elaboradas por el ofertante, y únicamente podrán subsanarse omisiones de la prenda o artículo presentado.

- En caso de subsanar o aclarar documentos de referencia, el ofertante deberá subsanar lo observado. La subsanación o aclaración será sobre el mismo documento presentado en la oferta emitido por el cliente

- Si dentro del plazo otorgado, el ofertante no cumpliere con la o las prevención(es) o la información presentada contuviese los mismos o nuevos errores, se podrá solicitar otra prevención o determinar que la oferta o ítem o lote (según aplique) será DESCALIFICADA.

- Únicamente en caso de ser procedente ya sea por omisión de información o documentación o muestra, se podrá solicitar nuevamente subsanación y/o aclaración.

- DECLARACIÓN DE DESIERTA

El PEO recomendará declarar DESIERTA:

a)	Al acto de Recepción y Apertura de Ofertas, no concurre Ofertante alguno.

b)	Las ofertas o ítems no cumplen con los requerimientos de la solicitud de ofertas.

c)  el o los precios ofertados no son razonables.

- RECOMENDACIÓN DEL PANEL DE EVALUACIÓN DE OFERTAS (PEO) O EVALUADOR TÉCNICO

El PEO o evaluador técnico, elaborará una recomendación basada en los aspectos señalados en este documento, en la cual se indicará la recomendación a la Junta Directiva de la CEPA o su delegado, ya sea para la adjudicación total o parcial o para que se declare Desierto el proceso de Licitación. Asimismo, incluirá la calificación de aquellas otras ofertas que, en defecto de la primera, representen opciones a tomarse en cuenta para su eventual adjudicación.

- FIRMA DE CONTRATO

  - El Adjudicatario deberá presentarse a suscribir el respectivo contrato a las oficinas de la Gerencia Legal de la CEPA, ubicadas en el Cuarto Nivel del Edificio Torre Roble, Bulevar Los Héroes, San Salvador, dentro del plazo máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES posteriores a la fecha en que quedó firme la adjudicación.

  - Si el Adjudicatario por causas imputable a este no concurriera a firmar el contrato, vencido el plazo estipulado, se dejará sin efecto el Acuerdo de Adjudicación de Junta Directiva, y se adjudicará al ofertante que en la evaluación ocupare el segundo lugar y así sucesivamente.

- CESACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Las causales de Cesación y Extinción del Contrato que emanen de este documento estarán reguladas conforme lo establecido en el artículo 166 y siguientes de la LCP.

- CAUSALES DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR PARTE DE CEPA

CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes:

  - Por el incumplimiento comprobado de la Contratista o su personal de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso.

  - Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora.

  - Por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato u orden de compra a suscribir.

  - Si el Contratista fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes.

  - Por embargo o cualquier otra clase de resolución judicial, en que resultaren afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad del Contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el presente documento.

  - En el caso de disolución y liquidación de la sociedad, por cualesquiera de las causales que señala el Código de Comercio.

  - Si para cumplir con el Contrato u orden de compra el Contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la República de El Salvador.

  - En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere.

- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contratista no podrá ceder, subarrendar, vender o traspasar a ningún título los derechos y obligaciones que emanen del contrato u orden de compra, salvo previo consentimiento escrito de la CEPA. Ningún subcontrato o traspaso de derecho, relevará al Contratista, ni a su fiador de las responsabilidades adquiridas en el contrato u orden de compra y en las garantías.

La CEPA, no concederá ningún ajuste de precios durante el desarrollo del contrato u orden de compra, que resultare de la adjudicación del presente proceso de Licitación Abierta.

Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de las Leyes Laborales y de Seguridad Social, para quienes presten servicios subcontratados directamente por éste; además, será el responsable de pagar el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (IVA) por dichos servicios.

Dentro de las causales de terminación del contrato por parte de CEPA, se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada a la finalización del plazo, sin responsabilidad alguna para CEPA y sin necesidad de acción judicial, por las siguientes causales, sin limitarse a ello, se encuentran:

- Los oferentes como entidades solicitantes, deberán apegarse de manera estricta a lo estipulado en el Art. 25 de la Ley de Compras Públicas en lo relacionado a impedimentos para contratar y ofertar.

- Por incumplimiento comprobado de la contratista o su personal de las disposiciones establecida en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso.

- Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias o personal que preste servicios en las instalaciones de CEPA, independientemente del nivel jerárquico del agresor. Lo anterior, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones que establece la Ley de Compras Públicas

Asimismo, deberá aplicarse lo siguiente:

El ofertante deberá considerar, que “En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección a la persona adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que dispone el Capítulo II artículo 181 de la LCP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el artículo 178  de la LCP. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

- PRÓRROGA O MODIFICACIÓN DEL SERVICIO

Si durante la ejecución de la orden de compra, existen demoras por cualquier acto, cambios ordenados en el mismo, demoras en las autorizaciones de trabajos o cualquier otra causa que no sea imputable al Contratista y que esté debidamente comprobada y documentada, el Contratista tendrá derecho a que se le conceda una prórroga de acuerdo a lo indicado en el artículo 158 de la LCP.

En todo caso, el Contratista deberá documentar las causas que han generado los retrasos en la ejecución del proyecto, las cuales deberán ser confirmadas por el Supervisor (si hubiese) y autorizadas por el Administrador del Contrato u orden de compra.

La solicitud de prórroga deberá ser dirigida al Administrador del Contrato u orden de compra previo al vencimiento del plazo contractual. La solicitud deberá hacerla el contratista inmediatamente tenga conocimiento del retraso, y deberá estar debidamente justificada de acuerdo a lo establecido en la LCP. CEPA tendrá VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de recibida la solicitud para dar respuesta, según lo establecido en el Art. 86 de la LPA.

- MODIFICATIVAS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

  - MODIFICACIÓN DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES.

El contrato u órdenes de compra que resultare del presente proceso podrá ser modificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la LCP; en tal caso, la CEPA emitirá la correspondiente resolución modificativa, la cual se relacionará en el instrumento modificativo que será firmado por ambas partes.

  - MODIFICACIÓN UNILATERAL.

Quedará convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la CEPA podrá modificar de forma unilateral el contrato u orden de compra que resulte del presente proceso, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte integrante del presente contrato; siempre que dichas modificaciones no contravengan los preceptos establecidos en la LCP.

- ADMINISTRADOR DE CONTRATO

El nombramiento del Administrador de Contrato será notificado al Contratista por la UCP, pudiendo ser a través de la notificación de adjudicación y/o Orden de Compra. El Administrador será el responsable de verificar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizará que se cumplan los requisitos establecidos en el o los contratos u orden de compra, lo establecido en el DSO y lo indicado en la LCP, su reglamento y normativas aplicables; así como de las responsabilidades enunciadas en el Art. 162 de la LCP.

En caso de ser necesario, el Administrador de Contrato podrá designar un supervisor para que se encargue de coordinar y controlar la ejecución entre el contratista y la supervisión externa contratada por CEPA.

El Administrador de Contrato u orden de compra, antes del cierre del expediente de ejecución contractual, deberá evaluar el desempeño del contratista, en un plazo máximo de ocho días hábiles después de haber emitido el acta de recepción total o definitiva, remitiendo copia a la UCP.

El o los  Administradores de Contrato u orden de compra, para la elaboración de las actas de recepción, deberá garantizar que sean emitidas conforme a los requisitos establecidos en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas .

En caso de otorgarse anticipo, el Administrador de Contrato u orden de compra, será el responsable de verificar y autorizar (si procede) la documentación presentada por el contratista como: nota de solicitud de anticipo y el su plan de inversión; debiendo cerciorarse que el porcentaje autorizado e indicado en el DSO, contrato u orden de compra, como anticipo sea el otorgado, asimismo, deberá solicitar al contratista la presentación en la UCP de la respectiva Garantía de Buena Inversión de Anticipo, conforme a lo indicado en el numeral 15 literal D de la Sección III de este DSO.

- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El Administrador de Contrato, después de haber emitido el acta de recepción total o definitiva y antes del cierre del expediente de ejecución contractual, deberá elaborar la evaluación de desempeño del contratista en COMPRASAL completando todos los campos e información que requiera el Sistema, la calificación que efectúen los administradores deberá efectuarse en forma objetiva y exclusivamente sobre los aspectos técnicos de las obligaciones, la DINAC supervisará lo anterior, de acuerdo a lo indicado en el Art. 162, literal h) de la LCP; y numeral 17 del Instructivo para el seguimiento a la ejecución contractual (pág. 48).

- REMISIÓN DE DOCUMENTOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El Administrador de Contrato u Orden de Compra, enviará obligatoriamente a la UCP, la siguiente documentación:

- Copia de la Orden de Inicio

- Copia de las Actas de Recepción Parcial, Recepción Provisional y Recepción Definitiva u otras que sean detalladas en el DSO.

- Copia de comprobantes de pago de acuerdo a lo contratado y pago o amortización del anticipo si fue otorgado, tales como crédito fiscal, factura de consumidor final y recibo simple.

- Informe de vencimiento de garantías, ya sea para su devolución o solicitud de prórroga del plazo

Asimismo, deberá enviar la documentación pertinente en caso se gestione procesos sancionatorios al contratista, otorgamiento o denegatoria de prórrogas y modificaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas y el Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual, emitido por la DINAC el 5 de febrero del 2025.

- INFORMES DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El Administrador de Contrato u Orden de Compra, deberá remitir a la UCP, los Informes mensuales del avance de ejecución del contrato, de conformidad al artículo 162 literal b) de la LCP e Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual Código: INS-2025-001 emitido por la DINAC, para lo cual podrá utilizar el formulario F18 de este DSO.

Lo anterior, no aplica para los procesos de única entrega.

- LUGAR DE NOTIFICACIONES

Toda correspondencia, comunicación o asunto relacionado con la ejecución y efectos de la Orden de Compra, se efectuará por escrito a las direcciones de las personas siguientes:

      - Administrador de Contrato por parte de CEPA, según lo estipulado en el contrato.

      - Al Contratista, según lo indicado en el Formulario de Identificación del Ofertante, o en el contrato.

La información de ambos se considerará oficial para efectos de notificaciones. Cualquier cambio de dirección, teléfono o correo electrónico deberá ser comunicado inmediatamente por escrito al Administrador del Contrato.

- RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO

El administrador de Contrato deberá identificar y documentar en las Actas Provisionales, Parciales y Definitivas de manera ordenada cada entrega e identificar si la recepción pertenece a la primera o segunda entrega, con el objeto de contar con trazabilidad o identificar en el proceso de recepción del servicio en cada etapa.

  - RECEPCIÓN PROVISIONAL

Terminado el Diseño de las obras y comprobado el cumplimiento de las especificaciones contenidas en el contrato, la CEPA procederá a la recepción provisional, en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, mediante acta de recepción.

Al acto concurrirán el Administrador de Contrato y Representante del Consultor, conforme a la definidos en los presentes documentos y cláusulas contractuales.

Se levantará un Acta de Recepción Provisional en la que se hará constar la fecha de finalización del Diseño y en caso de no haber ninguna deficiencia podrá servir al Consultor como prueba de la terminación del mismo.

En caso de que el Consultor no finalice el Diseño de las obras dentro del plazo de 120 días calendarios establecidos en los Documentos de Solicitud de Oferta, el Administrador de Contrato con la presencia del Consultor, efectuará una revisión de los documentos aprobados, a partir de lo cual elaborará el ACTA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, en la cual se asentará el inventario de las labores finalizadas hasta dicha fecha.

Esta revisión se realizará vencidos los 120 días calendarios de ejecución física del diseño de las obras, y en la misma deberán participar el Consultor, el Supervisor Externo (en el caso que lo hubiere) y el Administrador de Contrato.

Tanto el ACTA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, así como el Acta de Recepción Provisional, será la base para que UCP, determine la multa respectiva que se le debe acreditar al Consultor, de acuerdo a lo indicado en la LCP por entrega tardía

El Administrador de Contrato deberá remitir copia del acta a la UCP.

  - PLAZO DE REVISIÓN Y CORRECCION

A partir de la fecha del Acta de la Recepción Provisional, la CEPA dispondrá de un plazo máximo de diez (10) días calendario para revisar los documentos de diseño y hacer las observaciones correspondientes, mediante un ACTA DE REVISIÓN DEL DISEÑO.

En el caso de que el Administrador de Contrato comprobase irregularidades en el servicio, éste procederá, a efectuar el reclamo al Contratista en forma escrita y remitir copia del mismo a la UCP, debiendo el contratista subsanarlas en un plazo determinado por el Administrador de Contrato (20 días calendario), siempre que se encuentre dentro del plazo contractual.

Si el contratista no subsanare los defectos e irregularidades comprobados en el plazo para la entrega del servicio, éste se tendrá por incumplido; pudiendo la CEPA corregir los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al contratista, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectiva las garantías respectivas, sin perjuicio de la caducidad del contrato con responsabilidad del contratista. Lo anterior no impedirá la imposición de las multas correspondientes.

  - RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL DISEÑO

Una vez levantada el Acta de Recepción Provisional y transcurridos el plazo determinado para la revisión, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en el servicio, o subsanados que fueren estos por el contratista dentro del plazo establecido para tal efecto, se procederá a la recepción definitiva mediante acta de recepción, adjuntando el cuadro de control correspondiente, que deberá reflejar la cantidad total suministrada a entera satisfacción de la CEPA.

El Administrador de Contrato deberá remitir el acta original a la Gerencia Financiera para los trámites de pago. Y copia del acta a la UCP, a más tardar en tres (3) días hábiles, después de haber sido emitida, de conformidad con el literal e) del artículo 162 de la LCP.

- RECEPCIÓN DEL DISEÑO

El diseño, objeto de las obras incluidas en el proyecto, serán recibidas de acuerdo al siguiente procedimiento:

  - RECEPCION PROVISIONAL

Terminado el Diseño de las obras y comprobado el cumplimiento de las especificaciones contenidas en el contrato, la CEPA procederá a la recepción provisional, en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, mediante acta de recepción.

Al acto concurrirán el Administrador de Contrato y Representante del Consultor, conforme a la definidos en los presentes documentos y cláusulas contractuales.

Se levantará un Acta de Recepción Provisional en la que se hará constar la fecha de finalización del Diseño y en caso de no haber ninguna deficiencia podrá servir al Consultor como prueba de la terminación del mismo.

En caso de que el Consultor no finalice el Diseño de las obras dentro del plazo de 120 días calendarios establecidos en los Documentos de Solicitud de Oferta, el Administrador de Contrato con la presencia del Consultor, efectuará una revisión de los documentos aprobados, a partir de lo cual elaborará el ACTA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, en la cual se asentará el inventario de las labores finalizadas hasta dicha fecha.

Esta revisión se realizará vencidos los 120 días calendarios de ejecución física del diseño de las obras, y en la misma deberán participar el Consultor, el Supervisor Externo (en el caso que lo hubiere) y el Administrador de Contrato.

Tanto el ACTA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, así como el Acta de Recepción Provisional, será la base para que UCP, determine la multa respectiva que se le debe acreditar al Consultor, de acuerdo a lo indicado en la LCP por entrega tardía.

  - PLAZO DE REVISIÓN Y CORRECCIÓN

A partir de la Recepción Provisional, la CEPA dispondrá de un plazo máximo de diez (10) días calendario para revisar los documentos de diseño y hacer las observaciones correspondientes, mediante un ACTA DE REVISIÓN DEL DISEÑO.

En el caso de que se comprobare defectos o irregularidades, la CEPA requerirá al Consultor, mediante el ACTA DE REVISIÓN DEL DISEÑO, para que las subsane en un plazo máximo de veinte (20) días calendarios, posteriores al vencimiento del plazo de revisión de CEPA.

Si el Consultor no subsanare los defectos o irregularidades comprobadas dentro del plazo antes estipulado, CEPA podrá corregir los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Consultor, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantías respectivas, sin perjuicio de la caducidad del contrato con responsabilidad para el Consultor. Lo anterior no impedirá la imposición de las multas que correspondan.

  - RECEPCION DEFINITIVA DEL DISEÑO DE LA OBRA

Transcurrido como máximo el tiempo de cincuenta (50) días calendario desde la recepción provisional sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en el diseño de la obra, o subsanados que hubiesen sido éstos por el Consultor, se procederá a la recepción definitiva y en la misma deberán participar el Consultor, el Supervisor (en el caso que lo hubiere), el Administrador de Contrato de CEPA.

- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de este Contrato u Orden de Compra se observarán los procedimientos establecidos en el Capítulo VI, “Solución de Controversias”, artículo ciento sesenta y tres y siguientes de la LCP. Es decir, se llevará a cabo mediante arreglo directo y cualquier controversia que no hubiere podido ser resuelta en la fase de arreglo directo, será sometida a sede judicial.

- MULTAS

En caso el contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, la CEPA podrá imponer el pago de una multa por cada día de retraso o declarar la caducidad del contrato según la gravedad del incumplimiento, de conformidad con el Art. 175 de la LCP.

- SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL.

  - PROTECCIÓN AL PERSONAL

Todo el personal a cargo del Contratista deberá recibir como mínimo, las protecciones establecidas en las leyes salvadoreñas en cuanto a seguridad social y previsional, seguros por accidentes de trabajo, indemnizaciones y pagos de beneficios en caso de lesiones o muertes, durante el tiempo que preste sus servicios en el desarrollo de la obra.

    - ESPECIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL

El objetivo principal del establecimiento del Plan de Seguridad Industrial será de reducir al máximo los riesgos relacionados con las tareas a ejecutar, garantizando la seguridad de sus trabajadores, así como de los operadores del aeropuerto, durante la ejecución del Proyecto. El Contratista presentará en un plazo máximo de 20 días calendario, las correcciones al plan de Seguridad Industrial presentando con su oferta, si es solicitada por CEPA. Dicho plan deberá contener los lineamientos generales que el Contratista deberá cumplir, como mínimo el Plan deberá incorporar los siguientes temas:

- Procedimientos de trabajo seguro, basado en permisos de trabajo para todas sus actividades, especialmente las de mayor riesgo (trabajos en altura, con riesgo eléctrico, trabajos en caliente, espacios confinados, excavaciones, etc.).

- Programa de reuniones de seguridad.

- Programa de supervisión de seguridad industrial.

- Atención de primeros auxilios, emergencias de seguridad y salud ocupacional.

- Programa de orden y limpieza.

El Contratista deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos con La Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de Trabajo vigente, lo anterior con el objeto de establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional, a fin de establecer el marco de garantías y responsabilidades para los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo.

El Contratista deberá contar dentro de su personal permanente con un Profesional quien ejercerá la función de Supervisor de la Seguridad y Salud Ocupacional. Con este profesional, el área encargada de la Prevención de Riesgos Ocupacionales del aeropuerto mantendrá contacto directo para verificar el cumplimiento de las Reglas de Seguridad por parte de los trabajadores; dicho profesional será responsable de coordinar, implementar, asegurar y verificar continuamente que los trabajos se ejecuten con normalidad, salvaguardando con suficiente seguridad,  y asi prevenir cualquier accidente en el área de trabajo, considerando la continuidad de las operaciones aeroportuarias.

Será obligación del personal de seguridad industrial del Contratista, exigir y verificar que todo el personal, ya sea obrero, visitante y técnico, hagan uso del equipo de protección como: cascos,  chalecos reflectivos, arneses de seguridad, líneas de vida, líneas de restricción de caídas, líneas de posicionamiento, guantes de cuero adecuados, lentes de seguridad claros, lentes de seguridad oscuros, protector facial, caretas para soldar, delantales para soldador, protección respiratoria para partículas, gases, según aplique, protectores auditivos, calzado de seguridad y otros equipos de seguridad adicionales, de acuerdo a las tareas a realizar, todo con el objeto que se ejecuten las labores sin riesgo de accidentes.

Deberá también colocar rótulos de seguridad en las áreas de trabajo como avisos de uso de equipo de protección obligatorio por ejemplo usos de casco de protección industrial, aviso de peligro, aviso de no fumar, restricciones de paso, y otros.

    - NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA PERMANENCIA EN EL RECINTO AEROPORTUARIO

El Contratista se compromete a cumplir todas las normas de seguridad del Aeropuerto, de acuerdo con lo indicado por la Gerencia Aeroportuaria, y protegerá de cualquier daño toda la propiedad de CEPA en el área de trabajo, en su proximidad.

El Contratista, antes de dar inicio con el desarrollo de los trabajos, deberá presentar a la Comisión, toda la información respecto de su personal que laborará dentro de las instalaciones del aeropuerto. La información mínima requerida es la siguiente:

  - Nómina del personal que ejecutará los trabajos objeto de estos términos de referencia, acompañada de copia de DUI, tarjeta del seguro social vigente, último certificado patronal u otro documento de identificación de cada uno de los trabajadores.

  - Solvencia de la Policía Nacional Civil y Constancia de antecedentes penales de cada uno de los trabajadores.

  - Cargo a desempeñar por cada uno de los trabajadores durante el proyecto.

  - Todo el personal que ingrese al recinto aeroportuario debe recibir una charla de inducción de la seguridad industrial, operacional y física.

  - Entrega por parte del Aeropuerto, de Carnés de identificación para cada uno de los trabajadores, indicando el cargo y el área en la que se movilizará, los cuales tendrán que ser firmados y sellados por el representante legal del Contratista.  Estos carnés deberán ser portados de forma visible por el trabajador siempre que ingrese y permanezca en las instalaciones del Aeropuerto.

  - Nombre del representante o encargado que controlará a los trabajadores a la hora de su ingreso a las instalaciones Aeroportuarias.

  - Definición del sistema de transporte a utilizar por el personal para el ingreso a las instalaciones Aeroportuarias. Si el transporte para el traslado del personal es un pick-up, debe de tener una baranda metálica, que evite la caída de un trabajador.

  - Listado de equipo, herramientas y materiales que van a ocupar para el proyecto. El ingreso de estos artículos propios del Contratista será autorizado por el Jefe de Seguridad Aeroportuaria.

  - Cumplir las normas de conducta, por lo que deberá de abstenerse de realizar acciones que atenten contra la integridad física y moral de los trabajadores (riñas, bromas, etc.)

  - Cumplir las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso.

    - Además de las medidas antes mencionadas, el Contratista deberá considerar lo siguiente:

  - El Contratista será responsable de cualquier acto de interferencia ilícita que cometa cualquiera de sus trabajadores, así como de cualquier accidente que ocurra dentro del recinto Aeroportuario imputable al Contratista o sus trabajadores, para lo cual debe disponer en todo momento de un medio de transporte adecuado, para el traslado a un centro asistencial médico, al trabajador accidentado, y de un botiquín con los insumos médicos para primeros auxilios, cuyo listado será proporcionado por la Sección de Salvamento y Extinción de Incendios en coordinación con la Unidad Médica Aeroportuaria y deberá contener como mínimo sin limitarse a: sobres de gasas estériles, bajalenguas, torundas de gasa, esparadrapo (rollos), apósitos (compresas), guantes desechables, vendas de rollo de 2 pulgadas, vendas triangulares (charpas), férulas para brazo, férulas para antebrazo, férula espinal, tratamiento para quemaduras (crema tópica), algodón, tijera con punta redonda, lámpara de mano, lista de teléfonos de emergencia para solicitar ayuda, entre otros que sean requeridos.

  - Una vez entregado el listado del personal que trabajará con el Contratista, deberá de recibir una charla para hacer conciencia en la seguridad ocupacional y  protección Aeroportuaria, la cual será impartida por personal del Aeropuerto, considerando que es un área fiscal donde están establecidas autoridades del Estado y propias de esta Comisión.

  - El Contratista deberá comunicar a su personal que cada trabajador que sea ubicado fuera del área de sus labores, se someterá a las verificaciones de seguridad y se tomarán las medidas correspondientes.

  - El Contratista proporcionará a todos los trabajadores una camiseta identificada con el logo de la empresa para la que labora.

Todo permiso para ingresos adicionales, especialmente de personal, deberá hacerse con 48 horas de anticipación; ya que esto será considerado por el Aeropuerto.

    - PREVENCIÓN E INFORME DE ACCIDENTES

  - El Contratista tomará durante todo el tiempo que dure la ejecución de la obra, las precauciones necesarias para la seguridad de sus trabajadores, durante su permanencia en los tramos de construcción, personas ajenas y propiedades, en este sentido deberá proporcionar chalecos reflectivos a sus trabajadores de campo, mientras permanezcan en el recinto aeroportuario, para evitar accidentes, asimismo, éste deberá señalizar los puntos de entrada a los lugares de trabajo definiendo además los requisitos de seguridad para cada zona, de tal manera de proporcionar a su personal y a los visitantes a dichas zonas los lineamientos de protección.

  - Proteger las áreas de trabajo donde se desarrolla el proyecto, con señalización, barandillas, vallas, etc. en especial cuando transiten trabajadores de CEPA, personas usuarias o visitantes por dichas áreas.

En general, el Contratista cumplirá con las disposiciones o reglamentos aplicables al respecto, y el área encargada de la Prevención de Riesgos Ocupacionales, verificará el cumplimiento en coordinación con el supervisor asignado al proyecto y/o administrador de contrato de la Comisión.

  - En caso de que cualquier operación, condición o práctica fuere considerada peligrosa por el Supervisor de la Comisión durante el período de ejecución del contrato, el Contratista al ser notificado por escrito al respecto, tomará las medidas correctivas apropiadas dentro de las circunstancias y cumplirá con las instrucciones que se le indiquen; en caso contrario, el Supervisor de la Comisión podrá suspender la parte afectada del trabajo hasta que dichas medidas fueren atendidas.

  - Nada de lo contenido en estas especificaciones exonerará al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la prosecución segura del trabajo durante todo el tiempo de ejecución de las obras.

  - Dentro de las 24 horas siguientes al suceso de cualquier accidente u otro acontecimiento que resulte, o pudiere resultar en lesiones a una tercera persona y que fuere atribuible a cualquier acción o falta de acción del Contratista o de cualquier empleado y que proviniera en cualquier forma de la ejecución del contrato, el Contratista enviará un informe por escrito en forma amplia y precisa de dicho accidente o suceso al área encargada de la Prevención de Riesgos Ocupacionales, quien realizará una investigación minuciosa de lo sucedido, con el objetivo de determinar la causa raíz que provocó el accidente, y establecer las recomendaciones para evitar que suceda de nuevo. Además, el Contratista deberá elaborar y enviar el respectivo informe al Ministerio de Trabajo y Previsión Social,

    - OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL PARA LAS EMPRESAS QUE REALIZAN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES AEROPORTUARIAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR SEGÚN LOS RIESGOS Y EXIGENCIAS:

- Casco de seguridad.

- Chaleco fluorescente con franjas reflectivas (con logotipo de la empresa).

- Zapatos industriales.

- Mascarilla desechable.

- Vestimenta formal (pantalón y camisa con mangas)

- Lentes de seguridad

- Arnés.

- Líneas de vida

- Al personal que labora en la colocación de concreto le proporcionará botas de hule, guantes de carnaza o cascos de protección industrial bajo norma de seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

- Usar todo el tiempo el equipo de protección personal.

- Caminar por los accesos peatonales.

- Señalizar áreas con riesgos, por ejemplo, excavaciones, tableros eléctricos provisionales, bodega, punto de seguridad, etc.

- Colocar la basura en recipiente destinados para la recolección.

- No ingresar a zonas no autorizadas.

- No movilizar los dispositivos de contra incendios, a menos que sea para atender una emergencia.

- Hacer buen uso de los sanitarios.

- Colaborar en todo sentido, con la supervisión de prevención de riesgos.

- Atender las instrucciones de los miembros de la Sección de Salvamento y Extinción de Incendios y brigadas en caso de emergencias.

REGULACIONES DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

- Portar los documentos de tránsito y seguridad vial de los equipos y del personal que los opera vigentes.

- Cumplir la reglamentación de tránsito interna.

- Respetar y cumplir la velocidad autorizada dentro del recinto 20 kph.

- Usar el cinturón de seguridad.

- Hacer buen uso de los parqueos, estacionar en posición de salida.

- Dar prioridad de paso a ciclistas, motociclistas y peatones.

- No estacionarse en las áreas no autorizadas.

- No abandonar o dejar las unidades en áreas no autorizadas.

PROHIBICIONES

- Se prohíbe fumar, portar cerrillos, encendedores, u fuentes de ignición.

- Se prohíbe ingresar a las instalaciones bajo los efectos de bebidas embriagantes o de estupefacientes o drogas, o ingerirlas dentro de las instalaciones.

- Se prohíbe hablar por teléfono o intercomunicador cuando va al volante.

- Se prohíbe transportarse en la palangana en un pick-up sin barandal.

- Se prohíbe rebasar o hacer doble fila en las calles internas del recinto.

- Se prohíbe permanecer en el recinto en ropas menores o en toalla.

- Se prohíbe obstruir el paso en su totalidad.

- Se prohíbe aparcarse en las rutas de evacuación.

- Se prohíbe usar los teléfonos celulares por parte del personal dentro de la jornada laboral con excepción de la supervisión. Los celulares podrán ser utilizados en el periodo de descanso a la hora de tomar los alimentos o en situaciones de emergencia.

- Se prohíbe ingresar unidades de transporte o vehículos en malas condiciones de funcionamiento.

- Se prohíbe utilizar lenguaje lesivo, expresiones verbales y no verbales, encaminadas a dañar la armonía, bienestar y la integridad de los trabajadores, las trabajadoras, funcionarios y personas usuarias.

- Se prohíbe portar o mantener armas de cualquier clase durante el desempeño del trabajo.

- Se prohíbe cometer actos inmorales; usar palabras soeces o dirigirse al personal, personas usuarias en forma indecorosa, irrespetuosa o insultante.

- Se prohíbe ejecutar actos o expresiones que dañen la moral y la dignidad de otras personas, especialmente las que sean de contenido sexual y que sean consideradas ofensivas y no deseadas por la persona a quien van dirigidas.

CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Deberán cumplir la reglamentación de tránsito.

- Deberán aprobar la inspección de seguridad que realiza el área encargada de la prevención de riesgos ocupacionales de CEPA. (luces, carrocería, llantas, frenos, extras, goteos de aceite, entre otros)

- Deberán estar en buen estado de funcionamiento.

- Deberán tener la identificación visible de la empresa propietaria.

- Deberán portar lona para proteger el producto, con las medidas correctas y en buenas condiciones.

Las regulaciones no contenidas en este apartado, pero que están contenidas en las leyes y regulaciones del Aeropuerto se consideraran de obligado cumplimiento.

ANEXO 2 DOCUMENTACION LEGAL DEL OFERTANTE

La documentación legal establecida a continuación y solvencias (cuando aplique), en caso no se haya presentado en físico en su oferta, será verificada a través de RUPES, de no encontrarse uno o más documentos o que estos contengan errores o se encuentren vencidos o exista omisiones u otro, se podrá requerir la subsanación al ofertante.

Documentación del ofertante:

- Toda Persona Natural Nacional deberá presentar fotocopia simple de la documentación siguiente:

    - Documento Único de Identidad (DUI) vigente u homologado.

    - NIT, si no ha sido el DUI homologado

    - Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

    - La CEPA podrá requerir las solvencias tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social, vigentes, impresas o electrónicas, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de presentación de ofertas. (si aplica de acuerdo al numeral 20 Formalización contractual de este DSO)

- Toda Persona Jurídica Nacional, deberá presentar original o fotocopia simple, de la documentación siguiente:

- Formulario de Constitución de Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S), además de lo establecido en los romanos iv, v, vii, viii, vix de este literal.

- Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).

- Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el mencionado Registro (si hubiere).

- Matrícula de Empresa y de Establecimiento vigente, o en su defecto, recibo de pago de la misma, o constancia extendida por el CNR, de que la emisión de la renovación de la matrícula se encuentra en trámite, o primera vez, según sea el caso.

- Testimonio de la Escritura Pública del Apoderado o del Representante Legal, debidamente inscrito en el CNR u otro documento que acredite al representante legal, como tal, en caso que la oferta sea suscrita por el apoderado.

- Credencial donde se eligió la Junta Directiva, Administrador Único Propietario/Suplente o Representante Legal vigente, debidamente inscrita en el CNR. No se aceptarán credenciales vencidas, con excepción de aquellas que se encuentren dentro de los 6 meses de gracia que otorga el Art. 265 del Código de Comercio (Decreto Legislativo Nº 641 de fecha 26 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial Nº 120, Tomo 379 de fecha 27 de junio de 2008).

- NIT del oferente.

- Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

- DUI, Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad o Apoderado Legal, documentos que deben estar vigentes.

- Solvencias: La comprobación y acreditación para ofertar se realizará mediante una declaración Jurada conforme al Formulario F3. Sin perjuicio de lo anterior la CEPA podrá requerir las Solvencias tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social, impresas o electrónicas, vigentes entre otros documentos de acreditación, según el artículo 99 de la LCP. (si aplica de acuerdo al numeral 20 Formalización contractual de este DSO)

- La Persona Natural Extranjera debe presentar:

Fotocopia simple, de Pasaporte o Carné de Residente vigente, legible  y ampliado al 100%.

- La Persona Jurídica Extranjera, de acuerdo a lo que establece su país de origen, deberá presentar legalizada la documentación siguiente:

- Escritura de Constitución de la Sociedad.

- Escritura de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad (si hubiese).

- Credencial del Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal. Además, deberá presentar, fotocopia de Pasaporte vigente del Representante Legal de la Sociedad.

- Los participantes podrán presentarse en Unión de Personas (UDP), para lo cual deberán cumplir lo siguiente:

    - Deberán estar legalmente constituidos como UDP, por lo que deberá presentar Fotocopia simple de testimonio de Escritura Pública de la UDP, para participar en el presente proceso de compra.

    - Las personas que formen parte de la UDP, responderán solidariamente por todas las consecuencias de su participación en la Unión, con respecto al proceso de contratación y ejecución de la presente licitación.

    - El Ofertante que formase parte de una UDP, no podrá presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otra Unión o PCO, siempre que se tratare del mismo objeto de contratación.

    - La UDP deberá designar a una persona para gestionar y recibir instrucciones en nombre de las empresas asociadas en todo lo relacionado a la ejecución del contrato, incluyendo el trámite de pagos.

    - Cuando dos o más personas naturales y/o jurídicas decidan participar en Unión de Personas, cada una de ellas deberá reunir los requisitos exigidos en forma individual establecidos en los literales del a, b, c, d y e) (según el caso) así como los indicados en el numeral en la documentación financiera.

    - Se exceptúa de lo anterior lo relacionado a la Declaración Jurada, que será una sola, otorgada por el representante de la UDP.

    - La UDP deberá estar inscrita en RUPES.

- Los participantes podrán presentarse en Participación Conjunta de Oferentes (PCO), para lo cual deberán cumplir lo siguiente:

    - Carta de intención donde conste que, si la oferta resulte adjudicada, legalizarán la unión de personas.

    - Las personas que formen parte de la PCO, responderán solidariamente por todas las consecuencias de su participación en la unión de personas, con respecto al proceso de contratación y ejecución del presente proceso de compra.

    - El Oferente que formase parte de una PCO, no podrá presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otra Unión, siempre que se tratare del mismo objeto de contratación.

    - Si llegase a resultar adjudicado, deberá legalizar la unión conjunta, con el objeto de formalizar la contratación como UDP, debiendo considerar lo establecido en el literal f de este Anexo.

    - Para la Participación Conjunta de Oferentes (PCO), deberá cumplir lo establecido en el artículo 93 de la LCP, y cada participante deberá estar inscrito en RUPES.

- Si el participante es una Sucursal de Empresa Extranjera, presentar la documentación que acredite lo preceptuado en el Art. 358 del Código de Comercio.

# ANEXO 3 DOCUMENTACION LEGAL PARA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

La documentación legal para la formalización contractual y solvencias, se detalla a continuación, en caso no se haya presentado en físico en su oferta, se obtendrá por medio del RUPES y de no encontrarse uno o más documentos o que estos se encuentren vencidos o se observen, se podrá requerir la subsanación al adjudicado.

      - DOCUMENTACIÓN LEGAL

- Persona Natural Nacional, fotocopias simples, legibles de:

- Documento Único de Identidad (DUI) vigente u homologado

- NIT, si no ha sido el DUI homologado

- Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

- Solvencias original o copias de: tributaria, municipal, previsionales y de seguridad social, vigentes, impresas o electrónicas, (si aplica de acuerdo al numeral  Formalización de Orden de Compra o contrato de este DSO)

- Persona Jurídica Nacional, original o fotocopia simple legible, de la documentación siguiente:

- Formulario de Constitución de Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S) debidamente inscrito.

- Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).

- Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el mencionado Registro (si hubiere).

- Matrícula de Empresa y de Establecimiento vigente, o en su defecto, recibo de pago de la misma, o constancia extendida por el CNR, de que la emisión de la renovación de la matrícula se encuentra en trámite, o primera vez, según sea el caso.

- Testimonio de la Escritura Pública del Apoderado o del Representante Legal, debidamente inscrito en el CNR u otro documento que acredite al representante legal, como tal, en caso que la oferta sea suscrita por el apoderado.

- Credencial donde se eligió la Junta Directiva, Administrador Único Propietario/Suplente o Representante Legal vigente, debidamente inscrita en el CNR. No se aceptarán credenciales vencidas, con excepción de aquellas que se encuentren dentro de los 6 meses de gracia que otorga el Art. 265 del Código de Comercio (Decreto Legislativo Nº 641 de fecha 26 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial Nº 120, Tomo 379 de fecha 27 de junio de 2008).

- NIT del oferente.

- Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

- DUI, Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad o Apoderado Legal, documentos que deben estar vigentes.

- Originales o copias, de Solvencias: tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social, impresas o electrónicas.

- La Persona Natural Extranjera, fotocopia simple del Pasaporte o Carné de Residente vigente, legible.

- La Persona Jurídica Extranjera, de acuerdo a lo que establece su país de origen, deberá presentar apostillada la documentación siguiente:

- Escritura de Constitución de la Sociedad.

- Escritura de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad (si hubiese).

- Credencial del Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal. Además, deberá presentar, fotocopia de Pasaporte vigente del Representante Legal de la Sociedad.

- Sucursal de Empresa Extranjera, original o fotocopia simple legible, de la documentación establecida en el literal b) de este Anexo.

- UNIÓN DE PERSONAS:

En el caso que haya participado como PCO o UDP deberá presentar lo siguiente:

    - Fotocopia simple de testimonio de Escritura Pública de la UDP

    - Documentos indicados en los literales a), b), c) o d) de este Anexo, según aplique.

- SOLVENCIAS

Para la firma del contrato, el adjudicado si no se encuentran en RUPES las solvencias vigentes, deberá presentar, copia u original las siguientes solvencias impresas o electrónicas, vigentes, según lo establecido en los artículos 24 y 99 de la LCP; 50 de su Reglamento y artículo 1316 del Código Civil, si no son presentadas en físico, se verificará :

- Solvencia Tributaria;

- Solvencias de Seguridad Social;

- Solvencias de Seguridad Previsional.

En caso de no tener trabajadores a su cargo, deberá presentar constancia de las instituciones correspondientes, en la que se exprese que no tiene personal cotizante

- Solvencia Municipal correspondiente al municipio del domicilio de la persona natural o jurídica, según Documento Único de Identidad o Escritura Pública de Constitución o Escritura Pública de la última modificación del pacto social.

Los adjudicados como UDP, deberán presentar las solvencias a nombre de la Unión de Personas.

- PRÓRROGA PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO O EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

La CEPA podrá otorgar prórroga para la presentación de documentación legal y solvencias en supuestos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado, de conformidad con el artículo 129 de la LCP.

El procedimiento de prórroga se efectuará de la siguiente manera:

- El adjudicado deberá presentar a la Gerencia Legal de CEPA o a la Unidad de Compras Públicas la solicitud de prórroga con la debida justificación, por medio de nota o correo electrónico a la dirección solicitudprorrogas.legal@cepa.gob.sv previo al vencimiento del plazo legal para firma del contrato. Para tal efecto, debe detallar los días hábiles que solicita de prórroga para la suscripción del contrato y adjuntar los comprobantes que acrediten la justificación señalada.

- La Gerencia Legal elaborará opinión en relación con la solicitud presentada y la UCP emitirá respuesta y notificará al adjudicado, por medio de nota o correo electrónico acreditado en el procedimiento de contratación.

- No se aceptarán solicitudes de prórroga fuera del plazo y horario establecido, que para tal efecto se entenderán los comprendidos de lunes a viernes incluyendo ambos, en horarios de las ocho a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos; asimismo, se consideran los días que se concedan como hábiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de Junta Directiva de la CEPA, exceptuando los días feriados y festivos establecidos en el Código de Trabajo y en los reglamentos de la CEPA.

- Cualquier consulta sobre el procedimiento de prórroga puede direccionarla al número: 2537-1225.

De acuerdo a lo anterior y con base al artículo 1551 del Código Civil, el no presentar la documentación y solvencias indicadas en los numerales anteriores, generaría lo siguiente: “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes.--La nulidad puede ser absoluta o relativa…”

# ANEXO 4 POLITICA ANTISOBORNO-CEPA

En la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) reafirmamos nuestro compromiso institucional con el desarrollo de infraestructura y servicios logísticos de calidad en puertos, aeropuertos y ferrocarriles, dentro de un marco de transparencia, integridad y cumplimiento legal. Como entidad pública estratégica de El Salvador, comprendemos que prevenir el soborno no solo es una obligación legal, sino una condición esencial para proteger el interés público, la confianza ciudadana y la sostenibilidad institucional.

En conformidad con la norma ISO 37001 declaramos la siguiente Política Antisoborno, que aplica a todas las personas que actúan en nombre de CEPA, incluidos miembros de Junta Directiva, Administración Superior, empleados, contratistas, socios de negocio y partes interesadas:

- Cero Tolerancia al Soborno: CEPA prohíbe cualquier tipo de soborno, ya sea directo o indirecto, financiero o no financiero, independientemente del valor, lugar o medio. No se permitirá ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar ventajas indebidas bajo ninguna circunstancia. Promovemos una cultura institucional de cero tolerancia, basada en integridad y legalidad.

- Cumplimiento Legal y Normativo: Nos comprometemos a cumplir con toda la legislación antisoborno aplicable, incluyendo leyes nacionales, internacionales y compromisos voluntarios, así como los requisitos contractuales y reglamentarios que rigen nuestras operaciones.

- Cultura Organizacional: Reconocemos que una cultura organizacional, es el primer blindaje frente al soborno. Promovemos una cultura de integridad y rechazo al soborno, contribuyendo a una colectividad ética, transparente y responsable.

- Relaciones con Socios de Negocio: CEPA establece relaciones con socios de negocio que compartan principios de integridad y legalidad. Identificamos y gestionamos el nivel de exposición al soborno de cada socio, considerando su historial, tipo de relación, contexto de operación y mecanismos de control. Las alianzas se evalúan con base en criterios de debida diligencia, y se priorizan vínculos con entidades que demuestren compromiso de anticorrupción.

- Gestión de Conflictos de Interés: CEPA promueve su identificación temprana, declaración oportuna y tratamiento riguroso. Toda decisión Institucional debe estar libre de influencias personales, familiares, económicas o políticas que comprometan la objetividad, imparcialidad y legalidad de los actos administrativos.

- Canales de Denuncia: CEPA pone a disposición de sus empleados y público en general los canales Institucionales visibles, accesibles y seguros para la recepción de denuncias sobre actos que pueden ser constitutivos de soborno, cohecho, corrupción, debilidad en el Sistema de Gestión Antisoborno o cualquier conducta antiética que vulnere la integridad pública. Los canales oficiales habilitados son: el número de teléfono +503 2537-1460, el correo electrónico denunciasoborno@cepa.gob.sv, enlace web www.cepa.gob.sv/denunciasoborno y otros canales secundarios que defina el Órgano de Gobierno de CEPA, los cuales permitirán presentar reportes con identidad reservada o anónima, según lo decida el denunciante. CEPA garantiza el trato confidencial de la información, la protección integral del denunciante bajo el principio de buena fe y la prohibición absoluta de represalias contra el informante, así como, el seguimiento oportuno y documentado de cada caso, conforme a los protocolos internos establecidos por la Función Antisoborno.

- Independencia de la Función Antisoborno: La Función Antisoborno será el ente responsable de coordinar, monitorear y supervisar la implementación efectiva del Sistema de Gestión Antisoborno de CEPA. Esta función operará con plena independencia y autoridad suficiente, y estará integrada por representantes de la Alta Dirección, garantizando un enfoque estratégico y operativo en sus decisiones. Para asegurar la independencia y la capacidad de actuación directa, la Función Antisoborno incluye a un representante designado por la Junta Directiva, en su calidad de Órgano de Gobierno. Esta estructura fortalece el acceso inmediato y sin intermediarios al máximo nivel de gobernanza institucional, permitiendo la atención ágil y confidencial de denuncias, así como la comunicación directa de hallazgos relevantes, recomendaciones y situaciones críticas relacionadas con el soborno.

- Obligatoriedad y Consecuencias: Todo el personal de CEPA, socios de negocio y partes interesadas están obligados a cumplir esta política, por lo que, su incumplimiento, podrá conllevar acciones disciplinarias, rescisión de contrato y/o acciones legales, según corresponda.

- Revisión y Mejora Continua: Revisamos y mejoramos de forma periódica la eficacia de nuestro SGA, asegurando su adecuación a los cambios legales, contextuales o Institucionales, y a los resultados del análisis de riesgos, auditorías internas y revisiones de la Alta Dirección.

La Política de Antisoborno de CEPA (SGA-PLA-PO-001) fue aprobada por la Junta Directiva (Órgano de Gobierno), el 16 de mayo de 2025, mediante el Punto Vigesimoquinto del Acta 0097.

# ANEXO 5 CRITERIOS DE GESTION BIM (Building Information Modeling)ANEXO EIR

ANEXO

## Criterios de Gestión BIM

CONSULTORÍA DE DISEÑO “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”

# CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN	2

- OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DE BIM	2

  - Objetivos Específicos	2

- ETAPAS DE ESTADO DEL PROYECTO:	2

- USOS BIM DEL CONTRATO	3

- ENTREGABLES BIM	4

  - Plan de Ejecución BIM	4

    - Plan de Ejecución BIM de Oferta	4

    - Plan de Ejecución BIM de Contrato	5

  - MODELO BIM	7

    - Modelos Requeridos	7

    - Organización de los Modelos	8

    - Entidades de los Modelos	8

    - NIVEL DE INFORMACIÓN NECESARIA	10

    - Grupos de Entidades	10

    - Matriz de parámetros mínimos a incluir en los modelos	13

  - Documentos	20

  - Formatos de Entrega	21

- CONCEPTOS BASES BIM	22

  - USOS DE BIM	22

  - Nivel de Información (NDI):	26

  - Estados del Avance de la Información del Proyecto	27

  - Tipo de Información (TDI):	27

- INTRODUCCIÓN

El presente anexo describe el desarrollo de la información y los entregables vinculados a la metodología BIM que serán solicitadas para las distintas etapas del contrato “DISEÑO DE EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”.

BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, y se define como un “conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual”1.

Para la definición de los entregables vinculados a BIM se utilizan, dentro de este documento, cuatro conceptos bases: (i) Usos BIM, (ii) Estados del Avance de la Información de Proyecto, (iii) Nivel de Información (NDI) y (iv) Tipo de Información (TDI). Se define de manera acotada los requerimientos vinculados a BIM, la utilización que se espera de éste y la información que debe ser entregada por la firma a lo largo del proyecto. Esto permitirá que la información se encuentre en el momento apropiado y sea confiable, para facilitar la correcta comunicación en el desarrollo del contrato.

Este documento ha sido realizado en base al análisis de los proyectos que lleva adelante la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para la tipología de proyectos Edificación, por lo tanto, ha sido desarrollado específicamente para su aplicación en un tipo de proyecto y no debe ser utilizado para proyectos de otra naturaleza.

- OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DE BIM

La utilización de la metodología BIM en esta consultoría tiene como objetivo principal asegurar la coherencia técnica, la integración interdisciplinaria y la trazabilidad de la información durante la actualización de los diseños correspondientes a la Etapa 2, así como en la revisión del modelo existente de la Etapa 1. El empleo de BIM permitirá una mejor coordinación entre especialidades, una extracción precisa de cantidades y una preparación más eficiente de la documentación técnica para el proceso de licitación. Asimismo, se busca que los modelos BIM generados constituyan una base confiable para la gestión y supervisión digital de la obra durante su ejecución, promoviendo la continuidad informacional entre las etapas de diseño y construcción, conforme a los requisitos establecidos en este EIR.

  - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mejorar la calidad del diseño técnico mediante detección anticipada de interferencias.

- Facilitar la coordinación interdisciplinaria a través de modelos federados.

- Permitir la trazabilidad de la información técnica mediante registros digitales estructurados.

- Disminuir tiempos y costos asociados a reprocesos mediante detección temprana de inconsistencias.

- Optimizar la generación de documentación técnica desde el modelo BIM.

- Aumentar la confiabilidad de los presupuestos mediante extracción de cantidades desde el modelo.

- Promover la continuidad digital entre diseño, licitación y ejecución de obra.

- Establecer condiciones para el trabajo colaborativo mediante CDE y roles BIM definidos.

- ETAPAS DE ESTADO DEL PROYECTO:

Se indican las distintas etapas y subetapas ciclo de vida del proyecto, estas son concordantes con los alcances de la oferta y el contrato. En la siguiente tabla se indican las etapas de esta tipología de proyectos atingentes al contrato:

1 Basado PlanBIM de Corfo, sobre la definición de Bilal Succar

Tabla Estado de Proyecto

| ETAPA | SUBETAPA | ESTADOS DE AVANCE PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| PROYECTO | Revisión de información existente | REV-INF |
|  | Desarrollo de diseño | DD-SEI |
|  | Coordinación interdisciplinaria | COORD |
|  | Documentación técnica y cómputo | DOC-CANT |
|  | Validación normativa | VAL-NORM |
|  | Preparación para licitación | LIC-PRP |

- USOS BIM DEL CONTRATO

Uno de los puntos principales a definir es el alcance de BIM para el proyecto, a continuación, se indican los Usos BIM2, sus objetivos y el Tipo de Información (TDI) 3 que deben gestionar, con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos generales y específicos del proyecto. A través de la utilización de Usos BIM, se asegurará proporcionar información acotada y correcta. Teniendo en cuenta las distintas funciones y roles que deberá desempeñar la empresa adjudicada a lo largo de este contrato.

Tabla Usos BIM y objetivos de Usos BIM

| USOS | OBJETIVOS USOS BIM |
| --- | --- |
| 01 Levantamiento de condiciones existentes. | Representar el estado As Built de la Etapa 1 como base de coordinación |
| 02 Estimación de cantidades y costos | Extraer cantidades desde el modelo BIM para elaborar el presupuesto |
| 03 Planificación de fases | Organizar las etapas del proyecto y su integración con la futura ejecución |
| 06 Coordinación 3D | Integrar modelos de distintas disciplinas y detectar interferencias |
| 07 Diseño de especialidades | Desarrollar modelos 3D por especialidad para la Etapa 2 |
| 15 Validación normativa | Verificar cumplimiento de normativa técnica en el diseño |

2 Ver su definición en ítem CONCEPTOS BASES BIM

3 Ver su definición en ítem CONCEPTOS BASES BIM

- ENTREGABLES BIM

Los requerimientos fijados en el presente anexo complementan los entregables indicados en los documentos del contrato, no duplicando, solo desarrollan con mayor precisión los objetivos, requisitos y requerimientos que deben cumplir para el desarrollo de los entregable BIM para este contrato.

El desarrollo, ajuste, actualización y mantenimiento de la información, documentos y modelos BIM es de exclusiva responsabilidad de la firma contratada, por lo cual debe desarrollar y mantener debidamente actualizados dichos elementos en conformidad a los hitos y requerimientos indicados en el pliego del contrato.

Para efectos de este contrato se entenderán por “Entregables BIM”, a los documentos, grupos de datos, información, modelos BIM y cualquier otro producto desarrollado con las herramientas, o aquellos necesarios para su desarrollo, y los protocolos y procesos de trabajo BIM establecidos, los que se entenderán en los siguientes grupos:

- Plan de Ejecución BIM.

- Modelos BIM.

- Documentos BIM.

  - PLAN DE EJECUCIÓN BIM4

A los efectos de este contrato, la definición que se utilizará es la desarrollada en el “Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de información entre Solicitante y proveedores”, realizado por PlanBIM Corfo, publicado en junio 2019, en Santiago de Chile5.

Por lo que se entenderá que el Plan de Ejecución BIM (PEB), será desarrollado por el Oferente y deberá incorporar los aspectos señalados en el presente documento y complementarse en aquellos que sean necesarios del mencionado estándar. El PEB dará cuenta del cómo se realizará la gestión en torno a las temáticas de modelado, la de gestión, generación y manejo de datos e información, aportara la definición de roles y responsabilidades para las distintas tareas y actividades del proyecto, la indicación de protocolos y estándares a utilizar, el desarrollo de los procesos y procedimientos mediante los cuales se llevará adelante el trabajo, las capacidades de los equipos de trabajo, la estrategia de colaboración del proyecto y la infraestructura tecnológica mediante la cual se soportará el desarrollo y colaboración en el proyecto.

- Definición del proceso de ejecución de los modelos.

- Definición del modelo de gestión de información del proyecto

- Detallar los procedimientos de intercambio de información, y sus responsables

- Detallar la infraestructura tecnológica con la cual se hará cargo para realizar la gestión encomendada

- Definición de las competencias con que cuenta el personal involucrado, en la cadena de servicios, para el desarrollo del modelado y gestión de la información en las distintas fases del proyecto.

- Definición de los protocolos de acceso a la información y modelos al personal autorizado de la entidad contratante y supervisión, durante todo el contrato.

Por tratarse de un proceso de licitación existirán dos PEB, uno de Oferta el cual se presentará en los antecedentes de licitación, y deberá ser presentado por todos los oferentes, y uno de Contrato o Definitivo, el cual será desarrollado por el oferente adjudicado. A continuación, se detallan los alcances de cada uno de ellos.

    - PLAN DE EJECUCIÓN BIM DE OFERTA6

Para aquellas empresas que oferten, deberán entregar dentro de la Oferta Técnica un Plan de Ejecución BIM de Oferta que cumpla con los siguientes puntos:

  - Los objetivos del proyecto.

  - Usos de BIM a realizar.

4 Basado en la definición de BIM Dictionary https://bimdictionary.com/en/bim-execution-plan/1/

5 www.planbim.cl

6 Basado en revisión del Estándar BIM para Proyectos Públicos de Chile, sobre el PAS 1192-2:2013, UK.

  - Métodos de colaboración y gestión de la información a modelar, tanto dentro del flujo de trabajo de la empresa y sus colaboradores, como en la relación con la supervisión y unidad ejecutora.

  - Hitos del contrato, en relación con el programa del proyecto solicitado.

  - Estrategia y planificación de entrega de modelos BIM y documentos relacionados.

  - Los roles o funciones BIM, juntos con sus responsabilidades en relación con cada uno de los entregables.

  - Competencias del equipo a cargo de los usos a realizar, su gestión y entregables BIM.

  - Infraestructura tecnológica propuesta, definiendo software, hardware y redes a utilizar.

El Plan de Ejecución BIM de Oferta indicará de qué forma se dará cumplimiento a lo solicitado en el presente anexo, debiendo asumir además las siguientes consideraciones:

  - El o los Modelos BIM de cada especialidad, son parte integral de la misma, por lo cual el responsable de dicho Modelo será el mismo profesional que está a cargo de la especialidad respectiva, pudiendo este ser asesorado y apoyado por otros profesionales y especialistas, para el desarrollo de la modelación, su actualización y, o mantenimiento de estos.

  - Las entidades que conforman los modelos deben ser desarrolladas para cada etapa o entregable, como mínimo con el Nivel de Información (NDI) señalado en el presente documento, esto debe estar claramente indicado en el Plan de Ejecución BIM de Oferta.

  - Se requerirá que los desarrolladores de los modelos hayan comprobado la calidad y precisión de éstos, antes de compartirlo con los demás usuarios del proyecto.

  - Aquellos técnicos o profesionales que sean usuarios de modelos deben estar expresamente autorizados para ello. El uso de estos modelos es sólo como referencia, verificación y confirmación de información para este proyecto en particular.

  - En caso de hallar inconsistencias, falta de información o problema de calidad en los modelos, el usuario deberá notificar de forma inmediata, mediante el canal de comunicación establecido para ello en el Plan de Ejecución BIM, al responsable del modelo para que este realice las actualización y adecuaciones necesarias sobre el mismo.

  - Todos los modelos BIM deberán ser entregados y administrados a través IFC (formato abierto e interoperable) y los archivos nativos de la herramienta BIM utilizada por el desarrollador del modelo, según se indique en el Plan de Ejecución BIM.

Para la realización del Plan de Ejecución BIM de Oferta se sugiere utilizar como referencia para estructurar su entrega, las plantillas encontradas en: PlanBIM de Corfo, (2019), Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de información entre solicitante y proveedores, Santiago de Chile. En www.planbim.cl en los anexos del mismo estándar.

    - PLAN DE EJECUCIÓN BIM DE CONTRATO7

El Plan de Ejecución BIM (PEB) de Contrato, deberá ser presentado por el contratista adjudicado como parte del Plan de trabajo, este se realizará tomando como base el PEB de oferta, y dará más detalles a los contenidos desarrollados, abordando los siguientes temas cómo mínimos:

- General:

El PEB de Contrato debe entregar información detallada en los siguientes aspectos:

  - Información básica del proyecto

  - Objetivos de la utilización de BIM en el proyecto

  - Usos BIM con relación a los objetivos del proyecto, describiendo la infraestructura tecnológica y competencias del equipo para desarrollarlos.

  - Empresas y personas participantes del proyecto con sus Roles BIM.

  - Entregables específicos y sus formatos en concordancia con el programa del proyecto.

7 Basado en el estándar PAS 1192-2:2013, UK.

  - Estrategia y plataformas de colaboración, tanto dentro de la empresa, como en la relación con la supervisión.

  - Estándares y convenciones por utilizar respecto de nomenclatura, clasificación, unidades de medidas, coordenadas, estructuración de los modelos (niveles definidos, volúmenes, etc.) y otros.

- Administración BIM:

  - Roles BIM en términos de capacidades y responsabilidades necesarias para la ejecución del proyecto.

  - Hitos referentes al desarrollo del proyecto en términos de BIM y en general relacionados al programa de este.

  - Plan de entrega, definiendo qué y cuándo se ira entregando lo definido en el PEB, para cumplir el programa del proyecto.

  - Plan de usos de la información y datos.

  - Sistema se aprobación de la información y los modelos BIM del proyecto.

- Planificación y documentación:

  - Procesos de colaboración e información a incluir en los modelos BIM.

  - Definición de los procesos de trabajo, determinando el flujo de desarrollo, colaboración, coordinación y gestión del proceso BIM del proyecto para cada fase y cada Uso BIM.

  - Matriz de responsabilidades acordada para todos los participantes del proyecto que desarrollen información relacionada a los modelos BIM a entregar, en conformidad a los Usos BIM y la Tabla de Entidades del Modelo.

- Definición del proceso y estandarización:

  - Definición del origen y orientación del proyecto. (Definición de coordenadas locales o georreferenciadas del proyecto en general)

  - Estándar de nomenclatura de nombres de archivos, colores, códigos de disciplinas y códigos para tipologías de documentos.

  - Definición de sistema de clasificación de elementos a utilizar.

  - Tolerancias de construcción para las distintas disciplinas, según las normativas a utilizar.

  - Definición de bloque de títulos para la entrega de documentación planimétrica.

  - Estándar de anotaciones, dimensiones, abreviaturas y símbolos.

  - Listado de parámetros de las entidades respetando mínimos definidos en el presente anexo.

- Infraestructura de tecnologías de la información a utilizar:

  - Softwares que utilizar con sus respectivas versiones.

  - Formatos de intercambio de información BIM (IFC, BCF, etc.)

  - Ambiente común de datos (CDE)

  - Procesos y sistemas de gestión de datos.

  - Sistemas de seguridad de la información.

El Plan de Ejecución BIM de Contrato mostrará cómo se dará cumplimiento a aquellos requerimientos definidos en el presente anexo, teniendo por consideraciones mínimas:

- El o los Modelos BIM y los entregables de cada especialidad, son parte integral de la misma, por lo cual el responsable de dicho Modelo será el mismo profesional que está a cargo de la especialidad respectiva, pudiendo este ser asesorado y apoyado por otros profesionales y especialistas, para el desarrollo de la modelación, su actualización y, o mantenimiento de estos.

- Las entidades que conforman los modelos deben ser desarrolladas para cada etapa o entregable, como mínimo con el Nivel de Información (NDI) señalado en el presente documento, esto debe estar claramente indicado en el Plan de Ejecución BIM de Contrato.

- Se requerirá que los desarrolladores de los modelos hayan comprobado la calidad y precisión de éstos, antes de compartirlo con los demás usuarios del proyecto.

- Aquellos técnicos o profesionales que sean usuarios de modelos deben estar expresamente autorizados para ello. El uso de estos modelos es sólo como referencia, verificación y confirmación de información para este proyecto en particular.

- En caso de hallar inconsistencias, falta de información o problema de calidad en los modelos, el usuario deberá notificar de forma inmediata, mediante el canal de comunicación establecido para ello en el Plan de Ejecución BIM de Contrato, al responsable del modelo para que este realice las actualización y adecuaciones necesarias sobre el mismo.

- Todos los modelos BIM deberán ser entregados y administrados a través IFC (formato abierto e interoperable) y los archivos nativos de la herramienta BIM utilizada por el desarrollador del modelo, según se indique en el Plan de Ejecución BIM de Contrato.

Para la realización del Plan de Ejecución BIM de Contrato se sugiere utilizar como referencia para estructurar su entrega las plantillas encontradas en: PlanBIM de Corfo, (2019), Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de información entre solicitante y proveedores, Santiago de Chile. En www.planbim.cl en los anexos del mismo estándar.

  - MODELO BIM

“Un Modelo BIM es una representación digital tridimensional (3D) basada en entidades, rica en datos, creada por un participante del proyecto utilizando una herramienta de software BIM”8 en término del siguiente requerimiento, se entenderá que un modelo BIM puede producirse y/o gestionarse durante cualquier etapa de ciclo de vida del proyecto, entendidas desde la fase de planificación hasta la de operación y mantenimiento.

Para asegurar el correcto desarrollo del modelado se deberá cumplir las consideraciones del Manual de Entrega de Información BIM o MEI9 como estándar mínimo de entrega de modelos.

Con el objeto de asegurar la actualización de la información de los Modelo BIM en la fase requerida del proyecto, se exigirá a la firma la entrega actualizada de los modelos BIM, cumpliendo con la Matriz de parámetros mínimos a incluir en los modelos y los niveles de información definidos, según las fases definidas en el Pliego de Licitación.

Para garantizar la factibilidad de uso de la información de los modelos BIM solicitados en todo el ciclo de vida estos deben ser entregados en un formato que permita la reutilización de la información incluso fuera del software BIM utilizado para su creación. Por esto se requerirá que los modelos BIM sean entregados en:

- Formato IFC 2x3 (o superior) el Model View Definition (MVD) corresponderá al objetivo que se busca satisfacer, según la información a compartir.

- Formato nativo de los softwares BIM de autoría en la versión acordada.

- Esto debe ser explícitamente reforzado como parte del proceso y de los entregables en ambos Planes de Ejecución a entregar.

    - MODELOS REQUERIDOS

A continuación, se detallan los Modelos BIM mínimos a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos y los entregables indicados anteriormente. Estos modelos, deberán contar con las entidades, parámetros e información mínima esperados para cada uno de ellos, que se explican en los puntos respectivos del presente documento.

Tabla de Modelos Requeridos

| 1. SIT | Modelo de Implantación o Emplazamiento del Sitio | 5. ELE | Modelo de Instalaciones Eléctricas | 9. OPAS | Modelo de obras de paso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ARQ | Modelo Arquitectónico | 6. TDE | Modelo de Telecomunicaciones | 10. PAI | Modelo de Paisajismo y Urbanismo Exterior |
| 3. EST | Modelo Estructural | 7. RCI | Modelo de red contra incendio | 11. INF | Modelo de Infraestructura Externa (vial, redes, etc.) |
| 4. HID | Modelo Hidrosanitario (agua potable y aguas negras) | 8. ACO | Modelo de Aire Acondicionado, Ventilación y Térmico | 12. DCI | Modelo de Detección y Combate de Incendios |

Fuente: Talleres para implementación BIM en MOPT realizados por Consultores BID

8 Billal Succar. BIM Dictonary, https://bimdictionary.com/es/bimmodel/1/

9 Link de descarga, https://www.bimloket.nl/upload/documents/downloads/BIMbasisILS/BIM%20basis%20ILS%20ESP.pdf

Los modelos solicitados hacen referencia a las especialidades principales del proyecto, donde existe mayor posibilidad de retorno del esfuerzo solicitado al implementar la metodología BIM, por lo que se solicita el desarrollo de los siguientes modelos según las fases de avance del proyecto:

Tabla de Modelos Requeridos por subetapa del proyecto

| MODELOS |  | FASES DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REV- INF | ASB- ET1 | DD-ET2 | COORD | DOC- CANT | VAL- NORM | LIC- PRP |
| 1 | SIT | X | X | X | X |  |  |  |
| 2 | ARQ | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | EST | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | HID | X | X | X | X | X |  | X |
| 5 | ELE | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | TDE | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | RSI | X | X | X | X | X |  |  |
| 8 | ACO | X |  | X | X | X |  | X |
| 9 | OPAS |  |  | X | X | X | X | X |
| 10 | PAI |  |  | X | X |  |  |  |
| 11 | INF |  |  | X | X | X | X | X |
| 12 | DCI |  |  | X | X | X | X | X |

Fuente: Talleres para implementación BIM en MOPT realizados por Consultores BID

    - ORGANIZACIÓN DE LOS MODELOS

Para lograr el correcto flujo de información en el desarrollo del proyecto es necesario compartir información estructurada. Contar con modelos que cumplan requisitos mínimos de estandarización permite asegurar la disponibilidad de información de manera eficiente y eliminar pérdidas de tiempo en el proceso.

La Empresa Adjudicada deberá presentar dentro de su Plan de Ejecución BIM, cómo los modelos se organizan tomando en consideración al menos los siguientes aspectos:

      - Estructuración de modelos.

      - Codificación, nomenclaturas y colores.

      - Sistemas de clasificación.

    - ENTIDADES DE LOS MODELOS

Los modelos BIM se conforman a través de diferentes entidades (elementos, objetos, componentes). Para lograr dar claridad a las entidades solicitadas en cada uno de los modelos, en la siguiente tabla se presentan las entidades que debe contener cada modelo, esperando que los subniveles (tipo, modelo, etc) sean desarrollados por el Autor del modelo. De ser necesario el Autor del modelo incorporará las entidades que considere necesarias para el correcto desarrollo de estos, lo cual debe estar indicado en el plan de ejecución BIM.

Tabla de Entidades por Modelos BIM

| ENTIDADES | MODELOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SIT | ARQ | EST | HID | ELE | TDE | RSI | ACO | 0PAS | PAI | INF | DCI |
| Datos del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |
| Infraestructura vial y urbana | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Terreno y topografía | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Elementos civiles generales | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Entidades geoespaciales | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cimentaciones |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zonificación |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espacios arquitectónicos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Columnas estructurales |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vigas estructurales |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Losas estructurales |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paredes (muros) estructurales y divisorios |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fachadas ligeras |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventanas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puertas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Cubierta (techumbre) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plafones suspendidos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradas |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Rampas |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Sanitarios y accesorios hidráulicos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminarias y accesorios eléctricos |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| Mobiliario fijo |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemas de muebles |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemas eléctricos |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |

| Sistemas hidráulicos |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemas mecánicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controladores y automatización |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Distribución y tuberías |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |

    - NIVEL DE INFORMACIÓN NECESARIA

A los efectos de este contrato, la definición que se utilizará es la desarrollada en el “Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de información entre Solicitante y proveedores”, realizado por PlanBIM Corfo, publicado en junio 2019, en Santiago de Chile.

Conforme a la progresión de las fases del ciclo de vida del proyecto y el estado de avance de la información en los Modelos, esta irá madurando y actualizándose en directa relación al Nivel de información (NDI) requerido para las entidades incorporadas a los modelos.

El contratista deberá desarrollar y presentar la matriz de parámetros por entidad desarrollada, entendiendo que lo presentado en este documento es el mínimo de parámetros requeridos a desarrollar.

    - GRUPOS DE ENTIDADES

Para simplificar la comunicación de los parámetros definidos para las entidades de los modelos a desarrollar, estas fueron agrupadas por similitud, dado las características y los parámetros solicitados. Aquellas entidades que tenían lógicas propias se presentarán de manera singular.

El listado de entidades finalmente se agrupará según los siguientes criterios:

| Proyecto: | Contendrá los datos del proyecto y edificios. |
| --- | --- |
| Proyecto | Datos generales del proyecto y edificios (nombre, código, ubicación, etc.) |
| Terreno | Topografía, geografía del sitio y elementos del entorno existentes |
| Entidades constructivas | Cimentaciones, columnas, vigas, losas, muros estructurales, tabiques, techumbres, plafones |
| Espacios | Recintos, espacios interiores o áreas delimitadas para uso específico |
| Entidades arquitectónicas | Puertas, ventanas, artefactos sanitarios, mobiliario fijo y móvil |
| Entidades de circulación | Gradas (escaleras), rampas, pasillos de circulación |
| Equipos | Equipos eléctricos, sanitarios, de climatización, de protección contra incendios |
| Sistemas de distribución | Tuberías, ductos, canaletas, bandejas, conductos de distribución de servicios |

Tabla grupos de entidades

| ENTIDADES DE MODELOS | PROYECTO | TERRENO | ENTIDADES CONSTRUCTIVAS | ESPACIO | ENTIDADES ARQUITECTÓNICAS | ENTIDADES CIRCULACIONES | EQUIPOS | SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Infraestructura vial y urbana |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Terreno y topografía |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Elementos civiles generales |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Entidades geoespaciales |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Cimentaciones |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Zonificación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espacios arquitectónicos |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Columnas estructurales |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Vigas estructurales |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Losas estructurales |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Paredes (muros) estructurales y divisorios |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Muros cortina o fachadas ligeras |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Ventanas |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Puertas |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Cubierta (techumbre) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Plafones suspendidos |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Sistemas de circulación |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Gradas |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Rampas |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Sanitarios y accesorios hidráulicos |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Luminarias y accesorios eléctricos |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Mobiliario fijo |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Sistemas de muebles |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Sistemas eléctricos |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Sistemas hidráulicos |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Sistemas mecánicos |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Controladores y automatización |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Distribución y tuberías |  |  |  |  |  |  |  | X |

A continuación, se indican los Niveles de Información que los Grupos de Entidades BIM deben cumplir según las subetapas del proyecto:

Tabla de NDI por Grupo de Entidades según subetapas del proyecto

| ESTADOS DE LA INFORMACIÓN |  |  | GRUPO DE ENTIDADES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA | SUBETAPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROYECTO | TERRENO | ENTIDADES CONSTRUCTIVAS | ESPACIO | ENTIDADES ARQUITECTÓNICAS | ENTIDADES CIRCULACIONES | EQUIPOS | SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN |
| DISEÑO | INICIO Y PLANIFICACIÓN DE DISEÑO | IPD | NDI 1 | NDI 1 | NDI 2 | NDI 2 | NDI 2 | NDI 2 | NDI 2 | NDI 2 |
|  | DESARROLLO DE DISEÑO | DDD | NDI 3 | NDI 3 | NDI 3 | NDI 3 | NDI 3 | NDI 3 | NDI 3 | NDI 3 |
|  | APROBACIÓN DE DISEÑO | ADD | NDI 3 | NDI 4 | NDI 4 | NDI 3 | NDI 4 | NDI 4 | NDI 4 | NDI 4 |
| CONSTRUCCIÓN | INICIO Y PLANIFICACIÓN DE OBRA | IPO | NDI 3 | NDI 4 | NDI 4 | NDI 3 | NDI 4 | NDI 4 | NDI 4 | NDI 4 |
|  | DESARROLLO Y MAT. DE OBRA | DMO | NDI 5 | NDI 5 | NDI 5 | NDI 5 | NDI 5 | NDI 5 | NDI 5 | NDI 5 |
|  | FINALIZACIÓN DE OBRA | FDO | NDI 5 | NDI 5 | NDI 5 | NDI 5 | NDI 5 | NDI 5 | NDI 6 | NDI 5 |
|  | GARANTIA DE BUENA OBRA | GBO | NDI 5 | NDI 6 | NDI 5 | NDI 6 | NDI 6 | NDI 5 | NDI 6 | NDI 6 |

Fuente: Talleres para implementación BIM en MOPT realizados por Consultores BID

    - MATRIZ DE PARÁMETROS MÍNIMOS A INCLUIR EN LOS MODELOS

Esta matriz de parámetros para entidades está basada en la Matriz de US Veterans Affairs junto a la Matriz de Parámetros desarrollada por PlanBIM de Corfo10, se refiere a los datos, parámetros e información de construcción y meta data del proyecto que serán verificados durante el proyecto.

Las tablas permiten dar mayor precisión sobre la información y datos que deberán contener las entidades y objetos de los modelos, para ello se agrupan según su Tipo de Información (TDI) y su Nivel de Información (NDI) señalados precedentemente en este documento. Los parámetros entregados deberán ser nombrados en idioma inglés, respetando su nombre original definido en la tabla. Respetando lo requerido para poder interoperar los modelos e información bajo el estándar Open BIM (IFC).

| MATRIZ DE PARÁMETROS POR GRUPO DE ENTIDADES BIM |  |  |  | PROYECTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA DE ENTIDAD: |  |  |  |  |  |
| Descripción: Contendrá los datos del proyecto y edificios. |  |  |  |  |  |
| NDI | TIPO DE INFORMACIÓN |  | PARÁMETRO (español) |  | PARÁMETRO (inglés) |
| NDI 1 |  |  | Identificador externo de la Instalación |  | ExternalFacilityIdentifier |
|  |  |  | Nombre de la Instalación |  | Facility Name |
|  | TDI-A | Meta Data del Proyecto | Dirección de Instalación |  | Facility Address |
|  |  |  | Número de Proyecto |  | Project N° |
|  |  |  | Nombre de Proyecto |  | Project Name |

Fuente: Talleres para implementación BIM en MOPT realizados por consultores BID

| MATRIZ DE PARÁMETROS POR GRUPO DE ENTIDADES BIM |  |  |  | TERRENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA DE ENTIDAD: |  |  |  |  |
| Descripción: Elemento que proporciona el contexto del sitio para un edificio o infraestructura. Un terreno describe la topografía tridimensional y las características de un sitio. Incluye Entidades geográficas típicas, como árboles u otros elementos del paisaje del proyecto y elementos civiles del entorno. |  |  |  |  |
| NDI | TIPO DE INFORMACIÓN |  | PARÁMETRO (español) | PARÁMETRO (inglés) |
| NDI 1 |  |  | Posición en Latitud | Latitude Position |
|  |  | Propiedades Geográficas y de Localización Espacial de Objetos & Elementos | Posición en Longitud | Longitude Position |
|  | TDI-C |  | Altitud | Altitude |
|  |  |  | Posición GPS | GPS Position |
|  |  |  | Tipo de Posición | Position Type |
|  | TDI-F | Requerimientos y Estimación Costo | Costo Conceptual | Conceptual Cost |
|  |  |  | Unidad Costo Conceptual | Conceptual Unit Cost |

10 www.planbim.cl

|  | TDI-L | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Fases contempladas | Phasing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NDI-2 | TDI-F | Requerimientos y Estimación Costo | Valor en que se basa el Costeo (ej:valor m2) | Value Based Costing (i.e. Cost SqFtg) |
|  | TDI-L | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Secuencia de Tiempo | Time Sequence |
| NDI 4 |  |  | Tiempo de Espera | Lead Time |
|  |  | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Orden de Tareas Menores | Order of Minor Tasks |
|  | TDI-L |  | Orden de construcción de ensamblajes | Order of Construction Assemblies |
|  |  |  | Duración de la actividad | ActivityDuration |
| NDI 5 |  |  | Fase en que se ejecuta | Phase at which Performed |
|  |  | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Fecha de Inicio de Instalación | Installation Start Date |
|  | TDI-L |  | Fecha de término de Instalación | Installation End Date |
|  |  |  | Aprobado por | ApproveBy |
|  |  |  | Entregado Por | DeliverBy |
|  | TDI-M | Logística de Construcción y Secuencia | Identificación del Trabajo | JobExternalIdentifier |
|  |  |  | Estado del Trabajo | JobStatus |

Fuente: Talleres para implementación BIM en MOPT realizados por consultores BID

| MATRIZ DE PARÁMETROS POR GRUPO DE ENTIDADES BIM |  |  |  | ENTIDADES CONSTRUCTIVAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA DE ENTIDAD: |  |  |  |  |
| Descripción: Grupo de entidades por parámetros y objetivos del proyecto similares. En este grupo se encuentran entidades tales como: elementos civiles, fundaciones, columnas, vigas, losas o contrapisos, muros o tabiques, muros cortina, cubiertas, cielos falsos, estructuras especiales. |  |  |  |  |
| NDI | TIPO DE INFORMACIÓN |  | PARÁMETRO (español) | PARÁMETRO (inglés) |
| NDI 1 | TDI-F | Requerimientos y Estimación Costo | Costo Conceptual | Conceptual Cost |
|  |  |  | Unidad Costo Conceptual | Conceptual Unit Cost |
|  | TDI-L | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Fases contempladas | Phasing |
| NDI-2 | TDI-C | Propiedades Geográficas y de Localización Espacial de Objetos & Elementos | Número de Piso | Storey Number |
|  | TDI-D | Requerimientos Específicos de Información para el Fabricante | Tipo | Type |
|  | TDI-F | Requerimientos y Estimación Costo | Valor en que se basa el Costeo (ej:valor m2) | Value Based Costing (i.e. Cost SqFtg) |

|  | TDI-L | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Secuencia de Tiempo | Time Sequence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NDI 3 | TDI-D | Requerimientos Específicos de Información para el Fabricante | Material | Material |
| NDI 4 |  |  | Tiempo de Espera | Lead Time |
|  |  | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Orden de Tareas Menores | Order of Minor Tasks |
|  | TDI-L |  | Orden de construcción de ensamblajes | Order of Construction Assemblies |
|  |  |  | Duración de la actividad | ActivityDuration |
| NDI 5 |  |  | Fase en que se ejecuta | Phase at which Performed |
|  |  | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Fecha de Inicio de Instalación | Installation Start Date |
|  | TDI-L |  | Fecha de término de Instalación | Installation End Date |
|  |  |  | Aprobado por | ApproveBy |
|  |  |  | Entregado Por | DeliverBy |
|  | TDI-M | Logística de Construcción y Secuencia | Identificación del Trabajo | JobExternalIdentifier |
|  |  |  | Estado del Trabajo | JobStatus |

Fuente: Talleres para implementación BIM en MOPT realizados por consultores BID

| MATRIZ DE PARÁMETROS POR GRUPO DE ENTIDADES BIM |  |  |  | ESPACIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA DE ENTIDAD: |  |  |  |  |
| Descripción: Entidad relleno o volumen con texto y datos asignados a un espacio delimitado. También se puede usar para delimitación no geométrica como, por ejemplo, zonas MEP o Departamentos; también para definir un espacio y un volumen acotados o no acotados. Se puede usar para definir tipos de zona alineados a sistemas de edificios, de infraestructuras o datos de la organización. |  |  |  |  |
| NDI | TIPO DE INFORMACIÓN |  | PARÁMETRO (español) | PARÁMETRO (inglés) |
| NDI-2 |  |  | Número de Piso | Storey Number |
|  |  | Propiedades Geográficas | Nombre del Espacio | Space Name |
|  | TDI-C | y de Localización Espacial de Objetos & Elementos | Elevación de Piso | FloorElevation |
|  |  |  | Nombre de Zona | Zone Name |
|  |  |  | Función de la Zona | Zone Function |

Fuente: Talleres para implementación BIM en MOPT realizados por consultores BID

| MATRIZ DE PARÁMETROS POR GRUPO DE ENTIDADES BIM |  |  |  | ENTIDADES ARQUITECTÓNICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA DE ENTIDAD: |  |  |  |  |
| Descripción: Grupo de entidades por parámetros y objetivos del proyecto similares. En este grupo se encuentran entidades tales como: Ventanas, puertas y artefactos sanitarios, mobiliario fijo que generalmente se instala como una pieza permanente en un proyecto y el mobiliario médico y no médico. Esta entidad se desarrollará para lograr objetivos de la fase de operación. |  |  |  |  |
| NDI | TIPO DE INFORMACIÓN |  | PARÁMETRO (español) | PARÁMETRO (inglés) |
| NDI 1 | TDI-F | Requerimientos y Estimación Costo | Costo Conceptual | Conceptual Cost |
|  |  |  | Unidad Costo Conceptual | Conceptual Unit Cost |
|  | TDI-L | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Fases contempladas | Phasing |
| NDI-2 |  | Propiedades Geográficas y de | Número de Piso | Storey Number |
|  | TDI-C | Localización Espacial de Objetos & Elementos | Nombre del Espacio | Space Name |
|  | TDI-D | Requerimientos Específicos de Información para el Fabricante | Tipo | Type |
|  | TDI-F | Requerimientos y Estimación Costo | Valor en que se basa el Costeo (ej:valor m2) | Value Based Costing (i.e. Cost SqFtg) |
|  | TDI-L | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Secuencia de Tiempo | Time Sequence |
| NDI 3 | TDI-D | Requerimientos Específicos de Información para el Fabricante | Material | Material |
|  | TDI-K | Cumplimiento Normativo y Requerimientos de Seguridad de Ocupantes | Salida de Emergencia | Means of Egress |
| NDI 4 |  |  | Tiempo de Espera | Lead Time |
|  |  | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Orden de Tareas Menores | Order of Minor Tasks |
|  | TDI-L |  | Orden de construcción de ensamblajes | Order of Construction Assemblies |
|  |  |  | Duración de la actividad | ActivityDuration |
| NDI 5 |  |  | Fase en que se ejecuta | Phase at which Performed |
|  |  | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Fecha de Inicio de Instalación | Installation Start Date |
|  | TDI-L |  | Fecha de término de Instalación | Installation End Date |
|  |  |  | Aprobado por | ApproveBy |
|  |  |  | Entregado Por | DeliverBy |
|  | TDI-M | Logística de Construcción y Secuencia | Identificación del Trabajo | JobExternalIdentifier |
|  |  |  | Estado del Trabajo | JobStatus |

Fuente: Talleres para implementación BIM en MOPT realizados por consultores BID

| MATRIZ DE PARÁMETROS POR GRUPO DE ENTIDADES BIM |  |  |  | ENTIDADES CIRCULACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA DE ENTIDAD: |  |  |  |  |
| Descripción: Grupo de entidades para sistemas de circulación del proyecto. Este grupo contiene entidades tales como: escaleras y rampas. |  |  |  |  |
| NDI | TIPO DE INFORMACIÓN |  | PARÁMETRO (español) | PARÁMETRO (inglés) |
| NDI 1 | TDI-F | Requerimientos y Estimación Costo | Costo Conceptual | Conceptual Cost |
|  |  |  | Unidad Costo Conceptual | Conceptual Unit Cost |
|  | TDI-L | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Fases contempladas | Phasing |
| NDI-2 | TDI-D | Requerimientos Específicos de Información para el Fabricante | Tipo | Type |
|  | TDI-F | Requerimientos y Estimación Costo | Valor en que se basa el Costeo (ej:valor m2) | Value Based Costing (i.e. Cost SqFtg) |
|  | TDI-L | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Secuencia de Tiempo | Time Sequence |
| NDI 3 | TDI-D | Requerimientos Específicos de Información para el Fabricante | Material | Material |
| NDI 4 |  |  | Tiempo de Espera | Lead Time |
|  |  | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Orden de Tareas | Order of Minor Tasks |
|  | TDI-L |  | Orden de construcción de ensamblajes | Order of Construction Assemblies |
|  |  |  | Duración de la actividad | ActivityDuration |
| NDI 5 | TDI-E | Especificación de detalle | Es Empotrado | Is BuiltIn |
|  |  |  | Fase en que se ejecuta | Phase at which Performed |
|  |  | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Fecha de Inicio de Instalación | Installation Start Date |
|  | TDI-L |  | Fecha de término de Instalación | Installation End Date |
|  |  |  | Aprobado por | ApproveBy |
|  |  |  | Entregado Por | DeliverBy |
|  | TDI-M | Logística de Construcción y Secuencia | Identificación del Trabajo | JobExternalIdentifier |
|  |  |  | Estado del Trabajo | JobStatus |

Fuente: Talleres para implementación BIM en MOPT realizados por consultores BID

| MATRIZ DE PARÁMETROS POR GRUPO DE ENTIDADES BIM |  |  |  | EQUIPOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA DE ENTIDAD: |  |  |  |  |
| Descripción: Grupo de entidades por parámetros y objetivos del proyecto similares. En este grupo se encuentran entidades tales como: Equipos sanitarios, equipos eléctricos, equipos de protección contra incendios y otros equipos que sirven como elemento de funcionamiento de sistemas de instalaciones del proyecto. |  |  |  |  |
| NDI | TIPO DE INFORMACIÓN |  | PARÁMETRO (español) | PARÁMETRO (inglés) |
| NDI 1 | TDI-F | Requerimientos y Estimación Costo | Costo Conceptual | Conceptual Cost |
|  |  |  | Unidad Costo Conceptual | Conceptual Unit Cost |
|  | TDI-L | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Fases contempladas | Phasing |
| NDI-2 |  | Propiedades Geográficas y de | Número de Piso | Storey Number |
|  | TDI-C | Localización Espacial de Objetos & Elementos | Nombre del Espacio | Space Name |
|  | TDI-D | Requerimientos Específicos de Información para el Fabricante | Tipo | Type |
|  | TDI-F | Requerimientos y Estimación Costo | Valor en que se basa el Costeo (ej:valor m2) | Value Based Costing (i.e. Cost SqFtg) |
|  | TDI-L | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Secuencia de Tiempo | Time Sequence |
| NDI 4 |  |  | Tiempo de Espera | Lead Time |
|  |  | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Orden de Tareas Menores | Order of Minor Tasks |
|  | TDI-L |  | Orden de construcción de ensamblajes | Order of Construction Assemblies |
|  |  |  | Duración de la actividad | ActivityDuration |
| NDI 5 | TDI-E | Especificación de detalle | Es Empotrado | Is BuiltIn |
|  |  |  | Fase en que se ejecuta | Phase at which Performed |
|  |  | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Fecha de Inicio de Instalación | Installation Start Date |
|  | TDI-L |  | Fecha de término de Instalación | Installation End Date |
|  |  |  | Aprobado por | ApproveBy |
|  |  |  | Entregado Por | DeliverBy |
|  | TDI-M | Logística de Construcción y Secuencia | Identificación del Trabajo | JobExternalIdentifier |
|  |  |  | Estado del Trabajo | JobStatus |
| NDI-6 | TDI-D | Requerimientos Específicos de Información para el Fabricante | Número de Serie | Serial Number |

Fuente: Talleres para implementación BIM en MOPT realizados por consultores BID

| MATRIZ DE PARÁMETROS POR GRUPO DE ENTIDADES BIM |  |  |  | SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA DE ENTIDAD: |  |  |  |  |
| Descripción: Grupo de entidades por parámetros y objetivos del proyecto similares. En este grupo se encuentran entidades tales como: tuberías, ductos, canaletas, conductos u otras entidades que permiten la conexión de distintos sistemas de instalaciones del proyecto, tales como: sistemas de distribución eléctrico, sistemas de distribución sanitaria, sistemas de distribución de clima, entre otros. |  |  |  |  |
| NDI | TIPO DE INFORMACIÓN |  | PARÁMETRO (español) | PARÁMETRO (inglés) |
| NDI 1 | TDI-F | Requerimientos y Estimación Costo | Costo Conceptual | Conceptual Cost |
|  |  |  | Unidad Costo Conceptual | Conceptual Unit Cost |
|  | TDI-L | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Fases contempladas | Phasing |
| NDI-2 | TDI-D | Requerimientos Específicos de Información para el Fabricante | Tipo | Type |
|  | TDI-F | Requerimientos y Estimación Costo | Valor en que se basa el Costeo (ej:valor m2) | Value Based Costing (i.e. Cost SqFtg) |
|  | TDI-L | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Secuencia de Tiempo | Time Sequence |
| NDI 3 | TDI-D | Requerimientos Específicos de Información para el Fabricante | Material | Material |
| NDI 4 |  |  | Tiempo de Espera | Lead Time |
|  |  | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Orden de Tareas | Order of Minor Tasks |
|  | TDI-L |  | Orden de construcción de ensamblajes | Order of Construction Assemblies |
|  |  |  | Duración de la actividad | ActivityDuration |
| NDI 5 | TDI-E | Especificación de detalle | Es Empotrado | Is BuiltIn |
|  |  |  | Fase en que se ejecuta | Phase at which Performed |
|  |  | Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización | Fecha de Inicio de Instalación | Installation Start Date |
|  | TDI-L |  | Fecha de término de Instalación | Installation End Date |
|  |  |  | Aprobado por | ApproveBy |
|  |  |  | Entregado Por | DeliverBy |
|  | TDI-M | Logística de Construcción y Secuencia | Identificación del Trabajo | JobExternalIdentifier |
|  |  |  | Estado del Trabajo | JobStatus |

Fuente: Talleres para implementación BIM en MOPT realizados por consultores BID

  - DOCUMENTOS

Los documentos y entregables serán producidos directamente desde los modelos BIM, para asegurar que no haya discrepancias. Toda la documentación o parte de esta (planos, cuadros, tablas, esquemas, detalles), que fueron producidos a partir de los modelos BIM deberán indicarlo claramente. Esto deberá estar indicado en el Plan de Ejecución BIM del contrato. Los siguientes documentos son los mínimos que se espera entreguen para el desarrollo del proyecto, como resultado del uso de BIM.

- PEB:

  - Plan de Ejecución BIM de oferta

  - Plan de Ejecución BIM de contrato

- Reportes:

  - De avance y resultado de la aplicación de usos BIM

  - Reporte de coordinación y seguimiento de soluciones

  - Informe de avances del PGAS

- Cuadros y listas:

  - Programa arquitectónico.

  - Listado de planimetría.

  - Listado de equipamiento.

  - Listado de mobiliario.

  - Listado de cantidades y metrajes de materiales y componentes

  - Flujo financiero.

- Planimetría (plantas, cortes, elevaciones, detalles):

  - Topografía.

  - Planos arquitectónicos.

  - Planos de acabados.

  - Elevaciones y secciones.

  - Planos estructurales.

  - Planos hidráulicos.

  - Planos eléctricos.

  - Planos de voz y datos.

  - Sistemas especiales

  - Planos mecánicos.

  - Obras complementarias

  - Planos como construido

- Contenido multimedia

Las imágenes, visualizaciones, animación y, o recorridos inmersivos 360° deberán ser cercanos a la realidad, dando la expresión del entorno, ambiente, materiales, equipamiento e iluminación, se debe considerar para recorridos al menos 60 fps.

  - Set de renders de conjunto y espacios comunes.

  - Video animado o recorrido inmersivo 360° incorporado contexto.

  - Simulación programa de construcción

  - Actualización al menos mensual del programa de construcción

  - Simulación de obras ejecutadas y actualización al menos mensual.

  - FORMATOS DE ENTREGA

Toda la documentación (planimetría, cuadros, plantillas u otros) que sean producto del trabajo con modelos y/o estén insertos en ellos, serán entregados en formato de impresión digital, tales como PDF y DWF o DWFx para el caso de las planimetrías.

Los listados, cuadros y planillas, con datos e información generada desde los modelos BIM serán entregadas en formato de hojas de cálculo y PDF.

Se debe garantizar que la información y datos contenidos en los modelos BIM esté disponible durante todo el ciclo de vida del proyecto, para lo cual deberán ser entregados bajo el estándar IFC 2x3 o superior, esto debe permitir la utilización y transferencia de al menos los parámetros indicados en las matrices de parámetros de grupos de entidades, junto con los archivos nativos del o los softwares BIM utilizados para realizar los modelos y sus usos.

Tanto los formatos de archivos, como los Model View Definition, deben estar indicados en el Plan de ejecución BIM. Todos los formatos que lo permitan deberán incluir la firma digital del responsable de la información.

Junto con ello se deben considerar el respaldo de los entregables en un medio físico, como Dvd, USB flash, disco duro o similar, debe contener las etiquetas respectivas y una clara organización de los archivos, incluyendo un índice que contenga el nombre, ubicación, versión, software nativo y formato.

La empresa contratada deberá asegurar la entrega de las herramientas necesarias para la visualización y revisión de las entregas y deberá considerar capacitación base para los revisores y el soporte respectivo durante el desarrollo del contrato.

- CONCEPTOS BASES BIM

Para un adecuado entendimiento durante el proceso de implementación BIM en los proyectos se utilizará la definición de cuatro conceptos bases:

- Usos BIM

- Nivel de Información (NDI)

- Estados del Avance de la Información del Proyecto

- Tipo de Información (TDI)

Estos nos permitirán definir con precisión lo que se busca con involucrar BIM y facilitar a los Oferentes y, posteriormente al Contratista o Consultor seleccionado, la entrega de datos e información precisa y oportuna sobre el proyecto, para el cumplimiento de los objetivos de este.

  - USOS DE BIM

Los Usos BIM son un sistema de clasificación que proporciona un lenguaje común para el uso de la información de los proyectos a través de modelos y usos BIM que se puede aprovechar para comunicar el propósito preciso y el contexto de la implementación de BIM en un proyecto específico.

Un uso BIM se define como un método para aplicar el modelado de información de construcción durante el ciclo de vida de un proyecto para lograr uno o más objetivos específicos11. La definición que utilizaremos en este documento es una revisión sobre la base del documento “Building Information Modeling Project Execution Planning Guide”, de la Universidad del Estado de Pennsylvania, de Estados Unidos.

Cuadro Usos BIM

11 Kreider, Ralph G. and Messner, John I. (2013). “The Uses of BIM: Classifying and Selecting BIM Uses”. Version 0.9, September, The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA. http://bim.psu.edu.

Los usos de BIM fueron diseñados por la Universidad de Pensilvania para comunicar un sistema de clasificación y de propósitos en la aplicación de BIM en un proyecto. En esta sección se verá la descripción de cada uno de los 25 usos generales de BIM.

Las siguientes traducciones de los Usos BIM definidos por la Universidad de Pensilvania ha sido realizadas por el equipo de Planbim de Corfo de Chile12.

USO 01, Levantamiento de condiciones existentes

Proceso de desarrollo de uno o más modelos BIM considerando las condiciones actuales de un sitio y/o sus instalaciones y/o un área específica dentro de una edificación o infraestructura. Este modelo se puede desarrollar de múltiples maneras dependiendo de la necesidad del proyecto. Esto incluye el escaneo láser y las técnicas de topografía convencionales. Una vez que se construye el modelo, se puede consultar para obtener información, ya sea para una nueva construcción o un proyecto de modernización.

- USO 02, Estimación de cantidades y costos

Proceso de utilización de la información de uno o más modelos BIM para extraer cantidades de componentes y materiales del proyecto y, en base a esta información, el costo de un proyecto en sus distintas etapas, siendo más eficiente desarrollarlo desde las etapas tempranas. Esto permite prevenir posibles costos y tiempos adicionales por errores y/o modificaciones al proyecto.

USO 03, Planificación de fases

Proceso de utilización de uno o más modelos 4D (3D + tiempo) para planear la secuencia constructiva de un proyecto y/o las etapas de ocupación en una remodelación, renovación o adición de una edificación o infraestructura.

- USO 04, Análisis del programa espacial (zonificación)

Proceso de utilización de uno o más modelos BIM para evaluar si el diseño cumple de manera eficiente y exacta con las áreas incluidas en los requerimientos del proyecto, tomando en cuenta las regulaciones y normas establecidas.

- USO 05, Análisis de ubicación

Proceso de utilización de uno o más modelos BIM y/o GIS para evaluar las propiedades de un área y determinar la mejor localización y orientación de un futuro proyecto.

- USO 06, Revisión del diseño

Proceso de revisión de las posibles respuestas a los requerimientos del proyecto respecto de áreas, diseño espacial, iluminación, seguridad, confort, acústica, materialidad, colores, etc., mediante la creación de uno más modelos BIM que pueden contener múltiples alternativas de diseño.

USO 07, Diseño de especialidades

Proceso de creación de uno o más modelos BIM de las distintas disciplinas de un proyecto. El Diseño de especialidades es un paso clave para incorporar la información a una base de datos inteligente de donde se pueden extraer propiedades, cantidades, costos, programación, etc.

- USO 08, Análisis Estructural

Proceso de análisis para determinar el comportamiento de un sistema estructural a través de uno o más modelos BIM. En base a este análisis, se desarrolla y ajusta el diseño estructural para crear sistemas estructurales eficientes para cumplir con la normativa vigente. Esta información se utilizará en las fases de diseño y construcción.

12 Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de información entre solicitante y proveedores, Planbim de Corfo, (2019), Santiago de Chile

- USO 09, Análisis Lumínico

Proceso para determinar el comportamiento de un sistema de iluminación a través de uno o más modelos BIM. Esto puede incluir iluminación artificial (interior y exterior) y natural (iluminación solar y sombra). En base a este análisis, se desarrolla y ajusta el diseño lumínico para crear sistemas de iluminación eficientes. Este análisis, permite simulaciones que pueden mejorar significativamente el diseño y el rendimiento de la iluminación a lo largo de su ciclo de vida.

- USO 10, Análisis Energético

Proceso de evaluación de un proyecto a través de uno o más modelos BIM, en base a criterios energéticos, que pueden incluir materiales, desempeños y/o procesos. Esta evaluación energética puede ser realizada en todas las etapas del ciclo de vida, sin embargo, es más efectiva cuando se realiza en la fase de diseño conceptual (anteproyecto) y diseño (proyecto) para luego ser aplicada en la etapa de construcción y operación del proyecto.

- USO 11, Análisis Mecánico

Proceso de análisis y evaluación de ingeniería de los cálculos asociados a los sistemas mecánicos, basado en las especificaciones de diseño para los sistemas del proyecto, a través de uno o más modelos BIM. El desarrollo de esta información es la base de lo que se transmitirá al propietario y, u operador para su uso en la definición de los sistemas del edificio o infraestructura.

- USO 12, Otros análisis de ingeniería

Proceso para determinar el método de ingeniería no tradicional más pertinente basado en las especificaciones de diseño, a través de uno o más modelos BIM. Las herramientas de análisis y simulaciones de rendimiento pueden mejorar significativamente el diseño de las instalaciones y su consumo de energía durante todo el ciclo de vida.

- USO 13, Evaluación de Sustentabilidad

Proceso en el que un proyecto se evalúa en base a criterios de sustentabilidad a través de uno o más modelos BIM. Este proceso debe ocurrir durante todas las etapas de la vida de una instalación, incluida la planificación, el diseño, la construcción y la operación. La aplicación de criterios sustentables a un proyecto en las fases de planificación y diseño temprano mejoran la capacidad de impactar en la eficiencia del diseño y la planificación.

- USO 14, Validación de normativa

Proceso de revisión del cumplimiento de códigos y normas que aplican al proyecto a través de uno o más modelos BIM.

- USO 15, Coordinación 3D

Proceso de planificación entre las distintas disciplinas previo al diseño para evitar posibles interferencias. El proceso incluye además la detección de interferencias una vez generados los diseños de las disciplinas a través de uno o más modelos BIM.

- USO 16, Planificación de obra

Proceso de planificación a través de uno o más modelos BIM para representar de manera gráfica los elementos existentes, temporales y propuestos de un proyecto durante su construcción. Esto puede incluir el costo de mano de obra y de los materiales, entre otros puntos. Estos modelos BIM se pueden vincular con el cronograma de obra para representar el proceso constructivo y los requerimientos de la secuencia constructiva del proyecto.

- USO 17, Diseño de sistemas constructivos

Proceso de diseño y análisis de la ejecución de sistemas de construcción complementarios (por ejemplo, soportes temporales, acristalamientos, etc.) para optimizar la planificación a través de uno o más modelos BIM.

- USO 18, Fabricación digital

Proceso que utiliza información de uno o más modelos BIM para facilitar la fabricación de componentes de construcción o ensamblajes. Algunos usos de la fabricación digital se pueden ver, por ejemplo, en la fabricación de chapas metálicas, fabricación de acero estructural, corte de tuberías, creación de prototipos para revisiones de intención de diseño, etc. La información de los modelos ayuda a asegurar la precisión y la reducción de desperdicios en la fase de fabricación.

- USO 19, Control de obra

Proceso de diseño, análisis y administración del método constructivo a través de uno o más modelos BIM para optimizarlo durante la etapa de construcción. El objetivo es asegurar que la construcción se realice según las especificaciones técnicas, de acuerdo con las regulaciones, seguridad y requerimientos del propietario, así como para respaldar los estados de pago de los avances logrados en cada hito de entrega parcial.

- USO 20, Modelación As-Built

Proceso de modelación en el que se representa de manera exacta las condiciones físicas de todos los elementos que son parte de una edificación o infraestructura. Los elementos de estos modelos contienen toda la información solicitada para los modelos, tal como códigos de barras, números de serie, garantías, historial de mantenimiento, entre otros.

- USO 21, Mantenimiento preventivo

Proceso en el cual se utiliza uno o más modelos BIM para desarrollar la mantención funcional de la estructura de una edificación o infraestructura (muros, columnas, pisos, techo, etc.) y su equipamiento (mecánico, sanitario, eléctrico, etc.) durante su operación. Un programa de mantenimiento exitoso puede mejorar de manera significativa el desempeño del activo, reduciendo reparaciones y costos generales.

- USO 22, Análisis de sistemas

Proceso en el cual se utiliza uno o más modelos BIM para el análisis del desempeño de un edificio o infraestructura de acuerdo con el planteamiento de las especialidades en el diseño original. Esto incluye cómo funcionan los diferentes sistemas mecánicos y cuánta energía utilizan. Otros análisis que se pueden hacer incluyen incidencia solar en las fachadas, análisis lumínico y de radiación, cálculo de flujo de aire, entre otros.

- USO 23, Gestión de activos

Proceso en el que un sistema de gestión organizado está vinculado bidireccionalmente a un modelo BIM as-built, que puede estar conformado por uno o más modelos BIM, para ayudar de manera eficiente en el mantenimiento y operación de un activo. Estos modelos BIM contienen información de la construcción física, los sistemas, el entorno circundante y los equipos, que se deben mantener, actualizar y operar con una eficiencia que satisfaga tanto al propietario como a los usuarios, de la manera más sustentable.

- USO 24, Gestión y seguimiento de espacios

Proceso de administración de los espacios y recursos relacionados a éstos dentro de una edificación o infraestructura, a través de uno o más modelos BIM. Un modelo de gestión del activo permite al equipo de administración analizar el uso del espacio y planificar posibles cambios Esto es particularmente útil en la renovación de un proyecto durante la cual los espacios e instalaciones deben permanecer ocupados y en funcionamiento.

- USO 25, Planificación y gestión de emergencias

Proceso en el cual los prevencionistas de riegos tendrán acceso, a través de uno o más modelos BIM, a la información crítica de la edificación o infraestructura con el propósito de mejorar la eficiencia de la respuesta ante una emergencia y minimizar los riesgos de seguridad. La información dinámica del activo es proporcionada por un BAS (building automation system), y la información de la edificación estática, como planos de planta y esquemas de equipos, reside en el o los modelos BIM. El BIM junto con el BAS pueden mostrar claramente dónde se localiza la emergencia dentro del edificio, las posibles rutas hacia el área y cualquier otro lugar en riesgo dentro del activo.

  - NIVEL DE INFORMACIÓN (NDI):

Los niveles de información se refieren a los datos e información que pueden ser contenidos en la entidades o elementos que pueden estar contenidos en los modelos BIM, esta puede ser de carácter geométricos y no geométricos.

Con el objeto de ser precisos respecto a la gradualidad, se establece una escala de los niveles de profundidad o certeza de la información (geométrica y no geométrica) aplicables a las distintas entidades que podría contener los modelos, definiendo que para una fase o subfase en particular del proyecto las diferentes entidades en cada uno de los distintos modelos pueden encontrarse en distintos niveles de información (profundidad, certeza o madurez), además esta variará según la etapa en la que se encuentre el proyecto, por lo que la información contenida también variará, debiendo actualizarse, incrementarse y, o modificarse, dependiendo de la lógica del proyecto y los requerimientos solicitados.

Para la definición de estos niveles de avance de los datos e información contenida en las entidades de los modelos, existen internacionalmente distintas definiciones, por un parte Reino Unido utiliza el termino LOD para Level of Detail (Nivel de Detalle) o Level of Definition (Nivel de Definición); en Estados Unidos se utiliza el termino LOD (level of development o Nivel de desarrollo) de la AIA (American Institute of Architects); en Chile el “Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de Información entre Solicitante y Proveedores”13 utiliza el termino NDI o Nivel de información, el cual está basado en el estándar de la AIA14, realizado en conjunto con el BIMForum USA15

En este contrato se utilizará la escala definida en el Estándar BIM para proyectos públicos de Chile17, elaborado por PlanBIM de Corfo, 2019. Los Niveles de información se resumen en la siguiente escala:

| NDI 1 | Información inicial general Información inicial, que puede ser estimativa, acerca de área, altura, volumen, localización y orientación de los elementos generales. |
| --- | --- |
| NDI 2 | Información básica aproximada Información básica del tamaño, forma, localización, cantidad y orientación de los sistemas y elementos generales y su ensamblaje. |
| NDI 3 | Información detallada Información detallada del tamaño, forma, localización, cantidad y orientación que sea relevante para el montaje de los elementos. |
| NDI 4 | Información detallada y coordinada Información detallada y coordinada respecto del tamaño, forma, localización, cantidad, orientación e interacción entre los sistemas de construcción y sus elementos de montaje especifico. |
| NDI 5 | Información detallada de la fabricación y montaje Información detallada de la fabricación y montaje, considerando el tamaño, localización, cantidad, orientación e interacción entre los elementos. |
| NDI 6 | Información detallada de lo construido y su puesta en marcha Información detallada del tamaño, forma, localización, cantidad, orientación y de la puesta en marcha de los elementos construidos.16 |

Fuente: Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de información entre solicitante y proveedores, Planbim de Corfo, (2019), Santiago de Chile

13 “Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de Información entre Solicitante y Proveedores”, PlanBim de Corfo, 2019

14 The American Institute of Architects. G202-2013 - Project Building Information Modeling Protocol Form. AIA, 2013.

15 BIM Forum USA. Level of Development Specification. 2015.

16 Basado en la revisión realizada por Planbim, de G202-2013 - Project Building Information Modeling Protocol Form de AIA y en el Level of Development Specification de BIMForum USA

17 www.planbim.cl

  - ESTADOS DEL AVANCE DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO

El proceso de gestión de proyectos está asociado a la ejecución de acciones organizadas en el tiempo que permiten el desarrollo de entregables específicos para alcanzar objetivos y obtener beneficios dentro de rango dado, para poder hacer esto, durante las distintas etapas o fases del ciclo de vida del proyecto se gestionan, organizan y analizan datos e información, al objeto de tomar decisiones y desenvolver las acciones planificadas.

En este sentido, en los procesos de gestión de proyectos en el sector construcción se gestiona información para la toma de decisiones, y la metodología BIM constituye en una gran oportunidad para esto, por ello se definen las fases y subfases de los proyectos y cómo evoluciona la certeza de la información durante el transcurso de ellas (fases y subfases).

Lo anterior por medio de una matriz que define los datos e información que es necesaria que este contenida en las entidades de los modelos BIM en cada una de estas fases, especifica según la tipología de proyecto

A modo de ejemplo y solo como ejemplo, a continuación, se presenta una tabla tipo que define dicha evolución:

ESTADOS DE LA INFORMACIÓN

FASE	SUBFASE	EAIM

PLANTEAMIENTO PRELIMINAR

DEL DISEÑO	DPP

ANTEPROYECTO	DA

DISEÑO

DISEÑO FINAL	DF

INFORME DE CIERRE	DIC

EJECUCIÓN DE OBRA	CEO

CONSTRUCCIÓN	EQUIPAMIENTO	CE

ENTREGA Y HABILITACIÓN	CEH

GRUPO DE ENTIDADES

L PROYECTO

S

LOS MODELO

TIDADES O G

EN

RUPOS DE ENTIDADES LÓGICAS QUE CONFORMAN

NDI 1	NDI 1	NDI 1	NDI 2	NDI 1	NDI 1	NDI 1	NDI 2

NDI 1	NDI 1	NDI 2	NDI 2	NDI 2	NDI 2	NDI 2	NDI 2

NDI 1	NDI 1	NDI 3	NDI 3	NDI 3	NDI 3	NDI 3	NDI 3

NDI 1	NDI 1	NDI 3	NDI 3	NDI 3	NDI 3	NDI 3	NDI 3

NDI 3	NDI 1	NDI 5	NDI 3	NDI 4	NDI 4	NDI 4	NDI 4

NDI 3	NDI 1	NDI 5	NDI 3	NDI 5	NDI 5	NDI 5	NDI 5

NDI 3	NDI 1	NDI 5	NDI 3	NDI 5	NDI 6	NDI 6	NDI 5

FASES O SUBFASES DE AVANCE DE

NIVEL DE AVANCE EN LA CERTEZA DE LOS DATOS E INFORMACIÓN (GEOMETRICA Y

NO GEOMETRICA) CONTENIDA EN LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LOS MODELOS

Fuente: Talleres Cooperación técnica BID para implementación BIM en proyectos Hospitalarios de El Salvador

  - TIPO DE INFORMACIÓN (TDI):

Los tipos de Información, o TDI, son quince grupos de datos que pueden estar contenidos en las entidades o elementos de los modelos. Estos datos están organizados según la utilización que se le puede dar a la información durante las fases y subfases del ciclo de vida de los proyectos.

Los tipos de información fueron definidos en la Matriz de Elementos/Objetos18 desarrollada por el US Departament of Veterans Affairs19 ordenando las entidades a través del sistema de clasificación de Omniclass. Esta organización ha sido ampliamente utilizada por países como Australia y Chile entre otros.

Se clasifican quince (15) conjuntos de datos que pueden estar contenidos en las entidades de los modelos y por lo tanto pueden ser extraídos de estos según la necesidad de las fases y subfases del ciclo de vida del proyecto, que van desde la información general del proyecto, hasta datos específicos de las distintas entidades que lo conforman.

Los distintos tipos de información o TDI20, fueron traducidos por Planbim de Corfo para el Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de información entre solicitante y proveedores, Planbim de Corfo, (2019), Santiago de Chile y se describen a continuación:

- https://www.cfm.va.gov/til/bim/bimguide/downloads/oemf.xls

- https://www.cfm.va.gov/til/bim/BIMguide/lifecycle.htm

- Traducción en Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de información entre solicitante y proveedores, Planbim de Corfo, (2019),Santiago de Chile, desde Matriz de elemento/objetos US Departament of Veterans Affairs

- TDI A, Información general del proyecto

Información básica de identificación del proyecto como el tipo de edificio o infraestructura, nombre del proyecto, dirección, requerimientos espaciales y programáticos, entre otros.

- TDI B, Propiedades físicas y geométricas

Información de las características y propiedades físicas de las Entidades tales como anchos, largos, altos, área, volumen, masa, etc.

- TDI C, Propiedades Geográficas y de localización espacial

Información de las propiedades de ubicación espacial y geográficas de las Entidades, tal como la latitud y longitud para la georreferencia del proyecto, el número y nombre de piso, el número y nombre del espacio o zona y otra información necesaria para el posicionamiento de las Entidades.

- TDI D, Requerimientos específicos de información para el fabricante y/o constructor Información específica para la fabricación y/o construcción, como el tipo de Entidad (muro, pilar, puerta, etc.), su materialidad, nombre de sus componentes - en caso de existir -, identificación del producto, entre otros.

- TDI E, Especificaciones técnicas

Información de la especificación técnica de la entidad, como peso de transporte, nivel de ruido, etc. Cualquier Entidad que sea fabricada industrialmente tales como: equipos de aire mobiliario, entre otros.

- TDI F, Requerimientos y estimación de costos

Información básica para la estimación del costo total del activo, como, por ejemplo, el costo unitario referencial, costo base de ensamblaje, costo de transporte, entre otros.

- TDI G, Requerimientos energéticos

Información de características energéticas de las Entidades, como requerimientos de humedad, valor U, consumo de servicios, low E glazzing, entre otros.

- TDI H, Estándar sostenible

Información sobre condiciones de sustentabilidad, requerimientos de calidad de iluminación, especificaciones de materiales sustentables y contenido reciclado, entre otros.

- TDI I, Condiciones del sitio y Medioambientales

Es información de las características generales del sitio y su entorno tales como, condiciones sísmicas, uso del terreno, de suelo y niveles de riesgo a las personas, entre otras.

- TDI J, Validación de cumplimiento de programa

Información clave para realizar una validación del cumplimiento del programa funcional del proyecto, como áreas planificadas, requisitos de áreas vidriadas, volumetría espacial y servicios requeridos, entre otros.

- TDI K, Cumplimiento normativo

Información que permita revisar el cumplimiento normativo y los requerimientos de seguridad de los ocupantes del proyecto, como requerimientos de control de fuego, requerimientos de ventilación, anchos de accesos, carga de uso y carga de ocupación, entre otros.

- TDI L, Requerimientos de fases, secuencia de tiempo y calendarización

Información que permita revisar fases, secuencias de tiempo y calendarización de áreas o partes de un proyecto, como, fases contempladas, orden de hitos del proyecto y orden de construcción, entre otros.

- TDI M, Logística y secuencia de construcción

Información clave para revisar la logística de la construcción y su secuencia, como, por ejemplo, ID del material e ID de instalación, número de serie del componente instalado, entre otros.

- TDI N, Entrega para la operación

Información clave para apoyar el funcionamiento de la entrega de la construcción como, por ejemplo, nombre de las empresas o compañías participantes del proyecto, sus contactos, nombre de la disciplina y áreas de trabajo, entre otras

- TDI O, Gestión de activos

Información para la gestión del activo como, tipos de productos, tipos de repuestos, fechas de inicio y fin de garantías, entre otros.